OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZADANIE NR 7/2009

Zamawiający:

Gmina Bliżyn

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

Strona internetowa na której jest dostępna SIWZ: www.ugblizyn.bip.doc.pl

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.

Nazwa zamówienia:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

budowa parkingu na samochody osobowe na 30 miejsc postojowych wraz z budową chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, budowa oświetlenia, rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia, wykonanie przyłącza wodociągowego, zagospodarowanie skweru z alejkami, ławeczkami, oczkiem wodnym i zielenią

Warunki uzyskania SIWZ:

Strona internetowa : www.ugblizyn.bip.doc.pl

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego tj. Urzędzie Gminy w Bliżynie ul. Kościuszki 79a - pokój Nr 6 w terminie do dnia otwarcia ofert.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn”, polegającej na: budowie parkingu na samochody osobowe na 30 miejsc postojowych wraz z budową chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, budowie oświetlenia, rozbiórce starego i budowie nowego ogrodzenia, wykonaniu przyłącza wodociągowego, zagospodarowaniu skweru z alejkami, ławeczkami, oczkiem wodnym i zielenią.

CPV: 45.00.00.00-7, 45.22.33.00-9, 45.23.31.40-2, 45.34.20.00-6, 45.11.27.10-5, 45.23.32.22-1, 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6, 45.23.13.00-8, 45.31.61.00-6. Miejsce wykonania robót budowlanych: obręb Bliżyn.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.11.2009 r.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

- mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: drogowej, sieci i instalacji elektrycznych, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wodociągowych,	
Osoby te winny posiadać zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

- zrealizowali z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie i charakterze tj: budowę, przebudowę lub remont parkingu lub chodnika  o powierzchni min. 800m2,

- mogą dysponować sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

Wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

Kryteria wyboru i ich znaczenie: najniższa cena - 100%.

Składanie ofert:

ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2009 roku do godz. 9.15 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 1 (sekretariat).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2009 roku o godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy w Bliżynie pokój Nr 15a.

Termin związania wykonawcy ofertą wynosi 30 dni. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Prawa Zamówień Publicznych.

Osobą do porozumiewania się z wykonawcami jest Anna Miernik w godz. od 8.00 do 15.00.

Projekt „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn” aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.05.2009 r. pod nr 159274-2009.

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zadanie Nr 7/2009 pod nazwą:

# Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

ZATWIERDZAM

21.05.2009 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie nr 7/2009

I Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bliżyn

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

II Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn” polegającej na: budowie parkingu na samochody osobowe na 30 miejsc postojowych wraz z budową chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, budowa oświetlenia, rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia, wykonanie przyłącza wodociągowego, zagospodarowanie skweru z alejkami, ławeczkami, oczkiem wodnym i zielenią.

Na działce 874/4 obręb Bliżyn, usytuowanej w pobliżu budynku Urzędu Gminy, Posterunku Policji planowana jest budowa parkingu na 30 samochodów. Parking ten zostanie połączony ciągiem komunikacyjnym z ul. Kościuszki w Bliżynie (główna ulica miejscowości). Ciąg komunikacyjny połączony będzie również projektowanym chodnikiem z Zespołem Szkół w Bliżynie (pozwolenie na budowę decyzja nr 100/2007 znak AB-7351/61/07 z dnia 21.05.2007 r.). Obok parkingu planowane jest wykonanie skweru z ławeczkami, oczkiem wodnym i przyłączem wodociągowym (zgłoszenie robót pismem znak RSG 7040/DG/58/2007 z dnia 05.07.2007 r. oznaczone przez Starostę Skarżyskiego znakiem AB-7352/151/07). Całość terenu tj. parking i skwer zostaną oświetlone nowym oświetleniem parkowym. Zasilanie oświetlenia wykonane jest z działki nr 1530/3 poprzez drogę gminną o nr ewid. gr. 886 (pozwolenie na budowę decyzja nr 47/2008 znak AB-7351/406/07 z dnia  03.03.2008 r.). Planowana jest rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia działki 874/4, na której planowana jest inwestycja (zgłoszenie robót pismem znak RSG 7040/DG/46/2007 z dnia 10.05.2007 r. oznaczone przez Starostę Skarżyskiego znakiem AB-7352/91/07)

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

45.00.00.00-7 Roboty budowlane,

45.22.33.00-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów,

45.23.31.40-2 Roboty drogowe,

45.34.20.00-6 Wznoszenie ogrodzeń,

45.11.27.10-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania,

39.11.36.00-3 Ławki,

34.92.84.80-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci,

45.23.13.00-8, Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,

45.31.61.00-6, Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego,

Wykonawca winien wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacjami projektowymi zatwierdzonymi w/w pozwoleniami na budowę i stanowiącymi załączniki do w/w zgłoszeń robót budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

Przed przygotowaniem oferty Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej w terenie.

IV Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych.

VI Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII Termin wykonania przedmiotu zamówienia – do 30.11.2009r.

VIII Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

  - spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Pzp,

  - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp,

  - mają do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel w celu zrealizowania przedmiotu zamówienia, dysponują osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: drogowej, sieci i instalacji elektrycznych, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wodociągowych,	
Osoby te winny posiadać zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

  - zrealizowali z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 robotę budowlaną o podobnym zakresie i charakterze tj.: budowę, przebudowę lub remont parkingu lub chodnika  o powierzchni min. 800m2,

  - mogą dysponować sprzętem, niezbędnym do realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wymienionych w SIWZ.

IX Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenia i dokumenty w terminie składania ofert w formie określonej w niniejszej SIWZ:

- Formularz oferty wg załącznika nr 1,

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 Pzp – załącznik nr 2 i załącznik nr 2A dla członków konsorcjum,

- Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się ze SIWZ, projektem umowy i, że przyjmuje je bez zastrzeżeń (na druku oferty wykonania),

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Wykonawcy którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego (konsorcjum) winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy. W przypadku składania wspólnej oferty przez konsorcjum, każdy członek konsorcjum zobowiązany jest do złożenia:							
a) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 10 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika 2A,	
b) dokumentów wymienionych w pkt IX ppkt 4 i 6 SIWZ. 		
Ponadto pełnomocnik konsorcjum winien złożyć Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 Prawa zamówień publicznych w imieniu konsorcjum wg załącznika 2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty przygotowywane są wspólnie.

- Aktualne (na dzień złożenia oferty) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki, dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki (w przypadku gdy oferta i dokumenty w ofercie będą podpisane przez nie wszystkich członków spółki) oraz aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenia o których mowa w pkt 6 dotyczące wszystkich członków spółki,

- Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3,

- Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności – załącznik nr 4;

- W przypadku, gdy Wykonawca nie dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia winien przedłożyć pisemne zobowiązanie innego podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt 9, wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował,

- Dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności: drogowej, sieci i instalacji elektrycznych, konstrukcyjno-budowlanej, instalacji wodociągowych,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania zawierający przynajmniej 1 robotę budowlaną tj: budowę, przebudowę lub remont parkingu lub chodnika  o powierzchni min. 800m2, – załącznik nr 5.

- Dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie zostały wykonane należycie.

- Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca.

- W przypadku dysponowania narzędziami i urządzeniami innych podmiotów Wykonawca winien przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu o ich udostępnieniu jeżeli 
w wykazie, o którym mowa w pkt 14, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował,.

- Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją projektową – załącznik nr 7,

Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać w dwojaki sposób tj.:

- na każdej stronie dokumentu lub

- w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielenie można poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wówczas oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu winien złożyć zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1- 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

X Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji  Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieszcza ją na stronie internetowej na której jest udostępniona SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowdzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana SIWZ skutkować będzie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona koniecznej zmiany.

XI Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Anna Miernik w godz. od 8.00 do 15.00.

XII Wymagania dotyczące wadium: Zamawiający nie będzie pobierał wadium.

XIII Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XIV Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymogi formalne:

  - oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

  - wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,

  - do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w punkcie IX SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączane do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

  - Na opakowaniu zewnętrznym oferty wykonawca umieszcza napis „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn”

  - Do opakowania należy dołożyć oświadczenia i dokumenty w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w przetargu,

  - Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem wyznaczonym do otwarcia ofert w przypadku, gdy Wykonawca opisze ofertę niezgodnie z postanowieniami punktów 1 – 2.

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

XV Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 1 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 15.06.2009 r. do godz. 9.15.

- Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A pokój nr 15a w dniu  15.06.2009 r. o godz. 9.30.

- Otwarcie ofert jest jawne.

XVI Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty będzie sumą iloczynów cen jednostkowych i jednostek przedmiarowych robót przewidzianych do wykonania. Jednostki przewidziane do wykonania będące podstawą do określenia ceny oferty są określone na druku Kosztorys ofertowy stanowiącym załącznik nr 1/1 – 1/4 do oferty. Obliczoną cenę należy wykazać na druku „OFERTA”. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, jak również cenę netto cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonywaniem danej jednostki obmiarowej.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji ruchu i oznakowania robót, a także obsługę geodezyjną, w tym wytyczenia obiektu, i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

XVII Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx=CnCof.b×100×100%

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XVIII Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

XIX Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając imię i nazwisko lub nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Terminie i miejscu podpisania umowy:

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej określonej w niniejszej SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

XX Istotne dla stron postanowienia, które dotyczą zawieranej umowy

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

- Wzór umów zawiera zapisane warunki zmiany umowy dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót jeżeli są one niezbędne do realizacji operacji zgodnie z umową. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego i finansowego robót, jak również zmianę terminu wykonania umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (tzw. siła wyższa). Zakres rzeczowy i finansowy robót zostaną wówczas określone w protokole konieczności sporządzonym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru, zatwierdzonym przez Zamawiającego na podstawie faktycznej ilości robót koniecznych do wykonania. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin wykonania umowy zostanie zmieniony w taki sposób aby umożliwić zakończenie wykonania operacji.

- Umowa zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

- Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXI Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Jeżeli interes prawny wykonawców, a także innych osób w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują im środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXII Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

XXIII Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

XXIV Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXV Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

XXVI Operacja „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn” aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie „Odnowa i rozwój wsi”.

XXVII Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

XXVIII Wykaz załączników:

- Formularz oferty – załącznik nr 1,

- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2, 2A,

- Oświadczenie wykonawcy z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3,

- Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – załącznik nr 4,

- Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia– załącznik nr 5,

- Projekt umowy – załącznik nr 6,

- Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej i zapoznaniu się z dokumentacją projektową – załącznik nr 7,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8

  - „ Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w miejscowości Bliżyn wraz z ciągami komunikacji pieszej” wraz z SST dotyczącą wykonania ogrodzenia,

  - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn – skwer”,

  - „Budowa oświetlenia parkingu w m. Bliżyn”,

Załącznik nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy

# OFERTA

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 7/2009 
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn - budowa parkingu wraz z budową chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, oświetlenia, rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia, przyłącza wodociągowego i zagospodarowanie skweru”

oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za następującą cenę:

Łączna wartość operacji wynosi:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

w tym:

Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w miejscowości Bliżyn wraz z ciągami komunikacji pieszej:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/1 do oferty.

Ogrodzenie działki nr 874/4 obręb Bliżyn

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/2 do oferty.

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn – skwer

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/3 do oferty.

Oświetlenie parkingu przy ul. Piaskowej w miejscowości Bliżyn

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/4 do oferty.

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, projekt organizacji ruchu i oznakowania robót, a także obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kosztorys ofertowy zał. nr 1/1, 1 /2, 1/3 i 1/4,

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

Załącznik nr 2

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z póź. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 7/2009 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,*

- nie posiadam niezbędnego potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o ich udostępnieniu.*

- znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp.

...................................................... 			...................................................................

miejscowość, data					podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

* niepotrzebne skreślić

Załącznik 2A

(dla każdego członka Konsorcjum)

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 pkt 4

ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 7/2009 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................będącej członkiem Konsorcjum

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 Pzp. ( z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 10)

...................................................... 			...................................................................

miejscowość, data						podpis/y/ osob/y upoważnionej/ych

do reprezentowania firmy

Załącznik nr 3

...................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

z art. 36 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z póź. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 7/2009 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że zamierzamy/ nie zamierzamy*

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRE WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWOM

| Lp. | Opis części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

..............................................................		....................................................................

miejscowość, data						podpis/y osob/y

upoważnionej/ych do reprezentowania firmy

Załącznik nr 4

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności na

Nr 7/2009 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

| Lp. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Opis uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do izby.

Miejscowość i data: ...................................

Podpisano.................................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 5

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

Nr 7/2009 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

| Lp. | Robota budowlana | Miejsce wykonania | Wartość zamówienia w tyś. zł. | Data realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane)

Miejscowość i data: ........................................

Podpisano

.............................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 6

U M O W A

Zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Ołownia

a firmą ........................................................................................................................................

z siedzibą w ................................................................................................................................

posiadającą NIP ..................................., REGON .........................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

§ 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 7/2009 z dnia ............................ r. ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA zobowiązuje się wykonać na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO roboty budowlane w ramach operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn - budowa parkingu wraz z budową chodników oraz zjazdów z drogi publicznej, oświetlenia, rozbiórka starego i budowa nowego ogrodzenia, przyłącza wodociągowego i zagospodarowanie skweru.

2. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach określonych w postanowieniach niniejszej umowy oraz w złożonej ofercie, stanowiącej integralną część niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,

  - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

    - Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: w zakresie budowli dróg Pan Grzegorz Jasiński uprawnienia nr KI – 97/97, sieci i instalacji elektrycznych Pan Tadeusz Tokarski uprawnienia nr KL – 173/90, obiektów konstrukcyjno – budowlanych Pan  Zbigniew Wolski uprawnienia nr KL – 26/2000, instalacji wodociągowych Pani Anna Gajda uprawnienia nr KL – 212/90.

    - Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie w zakresie 	
budowli dróg Pan/i ............................................................ uprawnienia nr ............, 
sieci i instalacji elektrycznych Pan/i ................................................. uprawnienia nr ................, 
obiektów konstrukcyjno – budowlanych Pan/i ................................................. uprawnienia nr ............, 
instalacji wodociągowych Pan/i ............................................................ uprawnienia nr ......................

    - Zakres nadzoru inwestorskiego został określony w odrębnej umowie zaś obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane.

§ 3

      - Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania: projektów budowlanych, dokumentacji technicznych do zgłoszenia robót, dzienników budowy i terenu budowy w terminie do dnia .........................................

      - Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy.

§ 4

  - Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z:

    - projektem budowlanym na budowę parkingu na samochody osobowe na 30 miejsc postojowych wraz z budową chodników oraz zjazdów z drogi publicznej w miejscowości Bliżyn ul. Piaskowa opracowanym przez: Leszeka Śmigasa upr. nr SWK/0118/PWOD/05, sprawdzonym przez Krystynę Żelazną upr. Nr WZDP-11b-2001/Upr/59/67 (pozwolenie na budowę decyzja nr 100/2007 znak AB-7351/61/07 z dnia 21.05.2007 r.), projektem budowlanym  na budowę oświetlenia parkingu w m. Bliżyn opracowanym przez Tadeusza Tokarskiego upr. Nr KL-173/90, sprawdzonym przez Stefana Różalskiego upr. Nr 64/83 (pozwolenie na budowę decyzja nr 47/2008 znak AB-7351/406/07 z dnia  03.03.2008 r.), dokumentacją do zgłoszenia robót  opracowaną przez Krzysztofa Białka, Mariusza Nurzyńskiego upr. Nr KL 3/87 oraz Zbigniewa Ungiera upr. Nr KL-20/88 (zgłoszenie robót pismem znak RSG 7040/DG/58/2007 z dnia 05.07.2007 r. oznaczone przez Starostę Skarżyskiego znakiem AB-7352/151/07), oraz zgłoszeniem rozbiórki i wykonania ogrodzenia działki pismem znak RSG 7040/DG/46/2007 z dnia 10.05.2007 r. oznaczonym przez Starostę Skarżyskiego znakiem AB-7352/91/07,

    - obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczącymi wymagań technicznych,

    - ze złożoną ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy i ze specyfikacją techniczną,

    - zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów stanowiących jego własność.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 2. powinny posiadać świadectwa jakości, certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadać:

- Polskim Normom,

- wymaganiom dokumentacji oraz specyfikacji technicznej,

- wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które wchodzą w zakres przedmiotu umowy, to Wykonawca zobowiązany jest je przeprowadzić.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót polecać dokonywanie takich zmian, ilości robót lub ich części, jakie uzna za niezbędne,
a Wykonawca zobowiązany jest polecenie to wykonać np.:

    - zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych przedmiarem,

    - pominąć niektóre roboty,

    - wykonać dodatkową pracę niezbędną do zakończenia robót.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami ust. 8 i 9.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym będzie podstawą do obliczenia wartości zmiany.

- Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen "Sekocenbudu" za ostatni kwartał. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do informowania:

- pisemnie Zamawiającego – za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego – o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz szacunkową ich wartość (wg oferty),

- o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, oraz do współpracy z Zamawiającym przy opracowywaniu przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania prac nie objętych ofertą oraz specyfikacją techniczną Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamówienia na podstawie odrębnej umowy.

- Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązuje się do:

- urządzenia terenu budowy,

- oznakowania terenu budowy,

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

- demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu,

- wykonania badań i prób jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu lub zanikających,

- zapewnienia obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne obejmującej wytyczenie oraz bieżącą inwentaryzację powykonawczą,

- odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

- zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.

§ 5

- Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy.

- Jeżeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo ruchu na terenie budowy.

§ 6

- Termin rozpoczęcia robót od dnia ...............................................2009 r.

- Termin zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastąpi do dnia 30.10.2009 r.

- Termin odbioru końcowego i przekazania obiektu do eksploatacji nastąpi do dnia 30.11.2009 r.

- Wykonawca zobowiązuje się przestrzegać powyższych terminów i wykonać przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

- Wykonawca przekaże w dniu zakończenia robót budowlanych Zamawiającemu teren budowy.

§ 7

  - Po zakończeniu etapu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy (jeśli dotycz) przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości do odbioru częściowego przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru częściowego.

  - Do zawiadomienia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

    - protokóły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,

    - dziennik budowy,

    - rozliczenie częściowe (etapu) budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości 
i wartości brutto - ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

      - Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru częściowego robót stanowiących przedmiot umowy po zakończeniu każdego etapu w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

      - Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni licząc od daty rozpoczęcia odbioru częściowego.

      - Protokół odbioru częściowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru częściowego.

      - Odbiory częściowe dopuszcza się jedynie po zakończeniu każdego etapu (tj. wykonaniu zakresu robót wg oddzielnej dokumentacji projektowej).

      - Suma faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę nie może przekroczyć 80% wysokości wynagrodzenia umownego za wykonanie robót.

§ 8

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy (jeśli dotycz) przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości odbioru końcowego.

- Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

- protokóły z prób i badań technicznych, atesty na wbudowane materiały,

- dziennik budowy,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, zgłoszeniem zamiaru budowy, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT).

- Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

- Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru końcowego sporządzi Zamawiający na formularzu określonym przez Zamawiającego i doręczy Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru

§ 9

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

  - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

  - jeżeli wady uniemożliwiając użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§ 10

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

§ 11

  - Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot Umowy, liczonej od dnia odbioru końcowego.

  - Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach.

  - Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§12

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia terminu ustalonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:				
     a)  zwłokę w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia  
           umownego  za każdy dzień zwłoki.

§ 13

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie w łącznej wysokości:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

w tym:

1) Budowa parkingu przy ul. Piaskowej w miejscowości Bliżyn wraz z ciągami komunikacji pieszej:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/1 do oferty.

2) Ogrodzenie działki nr 874/4 obręb Bliżyn

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/2 do oferty.

3) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn – skwer

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/3 do oferty.

4) Oświetlenie parkingu przy ul. Piaskowej w miejscowości Bliżyn

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1/4 do oferty.

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia .......................................2008r.

- Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny jednostkowe nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

- Ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robót oraz zweryfikowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego z uwzględnieniem postanowień § 7 i 8.

- Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury VAT. Faktura powinna być adresowana do Gmina Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a, NIP 663-12-57-935.

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru wykonanych robót podpisany przez inspektora nadzoru.

- Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

§ 14

Zmiany treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 15

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA

Załącznik nr 7

...................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o dokonaniu wizji lokalnej

i zapoznaniu się z projektem budowlanym

na Nr 7/2009 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie planowanej budowy oraz zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową i dokumentami dotyczącymi przetargu będącymi w posiadaniu zamawiającego.

W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy te warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

Miejscowość i data: ......................................

Podpisano

......................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 8

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(opublikowane w odrębnych plikach)