SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

# WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

na zadanie Nr 4/2010 pod nazwą:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

ZATWIERDZAM

dnia 29.06.2010 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zadanie nr 4/2010

I. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Bliżyn

26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79a

woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski

tel. (0-41) 254-11-72 fax (0-41) 254-12-36

www.ugblizyn.bip.doc.pl

II. Tryb udzielania zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007r – tekst jednolity z późn. zm.) oraz zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

III. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap.

Nadzór będzie dotyczył:

- budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów zaprojektowanej na 50% docelowych przepływów (docelowo średni dopływ ścieków surowych Qśrd = 840 m3/d) z obiektami i urządzeniami dostosowanymi dla pełnej przepustowości. Budowa oczyszczalni polega na wykonaniu w szczególności: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem; komory rozdziału ścieków; dwukomorowego reaktora typu SBR z przykryciem; grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego; parterowego, wolnostojącego budynku techniczno-socjalnego z pomieszczeniami stacji dmuchaw, stacji mechanicznego odwodnienia i higienizacji osadu oraz zaplecza socjalnego; silosu magazynowego osadu; placu składowego osadu; kontenerowej stacji zlewczej; zbiornika retencyjno – uśredniającego; instalacji neutralizacji odorów; komory pomiarowej ścieków oczyszczonych; wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kamiennej; agregatu prądotwórczego; komory wodomierzowej; komory zasuw;

wraz

z sieciami technologicznymi i obiektami sieciowymi przeznaczonymi do transportu ścieków i osadów pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi, kanałem ścieków oczyszczonych, przyłączem wodociągowym i siecią wodociągową na terenie oczyszczalni, napowietrzną linią energetyczną, stacją transformatorową zasilającą oczyszczalnię wraz z kablowym zasileniem przepompowni ścieków P-1, kablowym oświetleniem terenu oczyszczalni, kablową linią energetyczną nn do zasilenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni, drogami, chodnikami i placami wewnętrznymi, dwoma wjazdami na teren oczyszczalni, drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków P-1.

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Wołów polegającej na wykonaniu w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 7965m; rurociągów tłocznych ciśnieniowych L = 690m; przepompowni ścieków P-1, P-2, P-18 i lokalnej PD; przykanalików L = 3100m; przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) 193 szt./693m; zjazdu oraz drogi dojazdowej do przepompowni ścieków P-2. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie.

Budowę realizował będzie Wykonawca wybrany w przetargu nieograniczonym. Wartość robót brutto wynosi – 10 357 622,57 PLN.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

71520000-9	Usługi nadzoru budowlanego,

71521000-6	Usługi nadzorowania placu budowy.

Do zadań Inżyniera Kontraktu należeć będą obowiązki określone w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane, a ponadto:

- prowadzenie na bieżąco rozliczania inwestycji,

- działalności obmiarowo – rozliczeniowe i geodezyjne,

- koordynowanie w porozumieniu z Inwestorem wszelkiej działalności podejmowanej na budowie.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest realizować usługę z zachowaniem należytej staranności, w oparciu o obowiązujące przepisy, zgodnie ze sztuką budowlana i najlepszą praktyką zawodową. Zobowiązany jest również uwzględnić warunki zawarte w umowie wykonawcy robót budowlanych.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ oraz w zakresie czynności Inżyniera Kontraktu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

Roboty budowlane prowadzone będą w oparciu o prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę – Decyzja Nr 19/2010 z dnia 22.01.2010r., znak: AB-7351/293/09 (Starosta Skarżyski).

Dokumentacja projektowa inwestycji oraz Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót objętych umową na roboty budowlane są udostępnione do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Przed przygotowaniem oferty zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie.

IV. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie zastrzega, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

V. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

VI. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia – do dnia 30.06.2013r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Posiadają zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie nadzorowania robót budowlanych. Ocena spełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem (osobami które będą inspektorami nadzoru), którzy sprawowali z należytą starannością nadzór inwestorski (zakończony) w ostatnich 3 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie nad realizacją:

- przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci kanalizacyjnej której długość wynosiła nie mniej niż 1 km. (w jednym zrealizowanym zadaniu),

- robót konstrukcyjno – budowlanych o łącznej wartości brutto robót konstrukcyjno – budowlanych nie mniejszej niż 200 tyś. zł. (w jednym zrealizowanym zadaniu),

- nad budową dróg, których wartość brutto robót budowlanych w jednym roku kalendarzowym wynosiła nie mniej niż 200 tyś. zł,

- przynajmniej jednej roboty budowlanej w zakresie sieci i instalacji elektrycznej której wartość brutto wynosiła nie mniej niż 70 tyś. zł.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

Ocena spełnienia warunku posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca musi wykazać, że dysponuje odpowiednio wykwalifikowanym personelem, osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które będą inspektorami nadzoru w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej. Osoby te tj. inspektorzy nadzoru winni posiadać co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania uprawnień. Osoby te winny przynależeć do właściwej izby samorządu zawodowego.

Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

IX. Oświadczenia i dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz zawierający dane dotyczące nadzorowanych robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że nadzór inwestorski był pełniony z należytą starannością – załącznik nr 5 do SIWZ,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadające co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe liczone od daty otrzymania uprawnień, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności (w celu realizacji zamówienia) – załącznik nr 4 do SIWZ,

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – na druku wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ.

2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ,

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy określone w pkt. 2.

3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

3.1). dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

## 4) Inne dokumenty

- formularz oferty wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

- dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,

- dokumenty potwierdzające że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane do nadzorowania robót w specjalności: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej – uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

Wszystkie dokumenty winny być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem można dokonać w dwojaki sposób tj.:

- na każdej stronie dokumentu lub

- w przypadku dokumentów wielostronicowych, każdy dokument oddzielenie można poświadczyć „za zgodność z oryginałem” na pierwszej stronie z podaniem ilości stron tego dokumentu.

X. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

XI. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w Pzp.

- Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie I. SIWZ.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zebrania zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego. Informację z zebrania, Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana SIWZ skutkować będzie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona koniecznej zmiany.

XII. Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Katarzyna Ptaszek w godz. od 9.00 do 15.00.

XIII. Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium.

XIV. Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

XV. Opis sposobu przygotowania ofert

- Wymogi formalne:

  - oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

  - oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia,

  - wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę , wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych do oferty przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y/ upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w punkcie IX. SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączone do oferty dokumenty należy składać w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

  - Dołączone do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

  - na opakowaniu Wykonawca umieszcza napis: „Oferta na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap z dopiskiem „Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert”.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem wyznaczonym do otwarcia ofert w przypadku, gdy Wykonawca opisze opakowanie oferty niezgodnie z postanowieniami w/w punktów.

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 1 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2010 r. do godz. 10.00.

- Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona wykonawcy.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A pokój nr 15a w dniu 15.07.2010 r. o godz. 10.15.

- Otwarcie ofert jest jawne.

XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Wykonawca określi cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia po zapoznaniu się z warunkami zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, terenem planowanej budowy oraz dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowej inwestycji.

- Cenę oferty należy wykazać na druku „OFERTA WYKONANIA”,

- Wykonawca uwzględni w cenie oferty wszystkie czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia,

- W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, jak również cenę netto cyfrowo i słownie.

- W przypadku gdy wykonawca nie jest podatnikiem podatku VAT, w ofercie podaje tylko cenę brutto cyfrowo i słownie, dołączając do oferty oświadczenie, że nie jest podatnikiem podatku VAT. Jeśli w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zostanie podatnikiem podatku VAT, cena brutto oferty nie ulegnie zmianie.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny.

XVIII. Kryteria, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx=CnCof.b×100×100%

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

XIX. Waluta oferty

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

XX. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

XXI. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XXII. Istotne dla stron postanowienia, które dotyczą zawieranej umowy

- Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- Umowa zostanie zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 7 do niniejszej SIWZ.

- Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której zostanie dokonany wybór wykonawcy.

XXIII. Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

- Zmiana danych stron umowy, w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.

- Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.

- Zmiana personelu Wykonawcy w szczególności inspektorów nadzoru, osób posiadających wymagane uprawnienia do nadzorowania budowy w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej w przypadku śmierci, choroby lub długotrwałej niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach.

- Zmiana terminów oraz zmiana nadzorowanego zakresu inwestycji w przypadku wprowadzenia zmian do umowy na budowę. Zmiany te nie wpłyną na zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu i będą prowadzone w sposób umożliwiający należyte zakończenie budowy i dokonanie odbioru końcowego inwestycji.

5)	Ponadto umowa będzie mogła ulec zmianie w przypadku:

a) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

b) gdy zaistnieje inna niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze SIWZ.

6)	Pozostałe okoliczności dokonania zmian w umowie:

a)	siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ,

b)	zmiana obowiązującej stawki VAT. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kwoty brutto umowy,

c)	w przypadku gdy wykonawca który nie jest podatnikiem podatku VAT stanie się w trakcie realizacji umowy w sprawie pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu płatnikiem podatku VAT ulegnie zmianie sposób rozliczania. Zmiana ta nie wpłynie na wysokość kwoty brutto umowy,

d)	zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian w zawartej przez Zamawiającego umowie o dofinansowanie projektu lub wytycznych realizacji projektu (inwestycji).

Zmiany mogą być dokonywane na pisemny wniosek stron umowy wraz z uzasadnieniem, w formie sporządzonego na piśmie aneksu.

Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie.

XXIV. Pouczenie o środkach ochrony prawnej

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

XXV. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

XXVI. Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

XXVII. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

XXVIII. Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

XXIX. Projekt pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap aplikuje o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013 oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej, działanie 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

XXX. Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

XXXI. Wykaz załączników:

- Formularz oferty wykonania – załącznik nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. – załącznik nr 3,

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za realizację umowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 4,

- Wykaz dotyczący sprawowanego nadzoru inwestycyjnego w wymaganym zakresie - załącznik nr 5,

- Zakres czynności Inżyniera Kontraktu – załącznik nr 6,

- Projekt umowy – załącznik nr 7.

Załącznik nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy

# OFERTA WYKONANIA

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 4/2010: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za następującą cenę:

netto: ................................ PLN

(słownie:......................................................................................................................................)

podatek VAT …….. % tj. ............................................. PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

brutto: ................................PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

Cena uwzględnia wszystkie czynności, które są niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia wynikające ze SIWZ, z wniosków po zapoznaniu się z terenem planowanej budowy oraz z dokumentacji technicznej dotyczącej przedmiotowej inwestycji.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że zamierzamy/nie zamierzamy* powierzyć Podwykonawcom następujące/żadnych* części zamówienia: ............................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych zapisanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - …………………………………………..

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Nr 4/2010: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap.

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

- posiadam wiedzę i doświadczenie, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, *

- nie posiadam wiedzy i doświadczenia lecz przedstawiam pisemne zobowiązanie innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, *

...................................................... 			...................................................................

Data 					podpis/y/ osob/y uprawnionej/ych do 							reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 4/2010: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

...................................................... 			...................................................................

data					podpis/y/ osob/y uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za realizację umowy wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, niezbędnych do wykonania zamówienia

Nr 4/2010 : Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

| Lp. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych – opis uprawnień | Doświadczenie zawodowe (liczone od dnia otrzymania uprawnień na nadzór) | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do nadzorowania inwestycji w specjalnościach: sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnej, konstrukcyjno – budowlanej, drogowej, sieci i instalacji elektrycznej.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

data: ...................................				Podpisano................................................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 5

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz dotyczący sprawowanego nadzoru inwestorskiego w wymaganym zakresie

Nr 4/2010 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

| Lp. | Nadzór inwestorski nad: | Pełniący nadzór – specjalność | Wartość robót nad którymi sprawowano nadzór w tyś. zł. brutto | Okres realizacji | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że personel (osoby) sprawowały nadzór inwestorski (zakończony) z należytą starannością.

Data: …..................................

Podpisano

...........................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 6

ZAKRES CZYNNOŚCI INŻYNIERA KONTRAKTU

dla zadania Nr 4/2010

na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego

Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap

A. Postanowienia ogólne:

1. Inżynier Kontraktu i jego Zespół Nadzoru jako Przedstawiciel Zamawiającego:

- działa w jego imieniu i odpowiada za kompleksową i terminową realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz warunkami określonymi w umowie (KONTRAKCIE) zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, jak również zgodnie z umową o dofinansowanie tej inwestycji ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007–2013,

- podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
w szeroko pojętych sprawach dotyczących akceptacji lub oceny wypełniania warunków KONTRAKTU przez Wykonawcę oraz w sprawach właściwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniałych faktów i zdarzeń na budowie,

- Inżynier Kontraktu spełnia swoją funkcję przy pomocy Zespołu (Personelu) wieloosobowego, którym kieruje i za pracę którego odpowiada.

2. Inżynier Kontraktu zapewni pobyt na budowie osób przewidzianych do bezpośredniego nadzorowania robót. Obowiązuje system nadzoru ciągłego, w czasookresach odpowiadających wykonaniu i rozliczeniu poszczególnych robót branżowych przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zamówienia.

3. Inżynier Kontraktu realizuje zadania wynikające z nadzoru inwestorskiego poprzez Zespół, wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski dla Wykonawcy - wyłącznie na piśmie.

4. Wszystkie ważne informacje przekazywane między Wykonawcą a Inżynierem Kontraktu wymagają formy pisemnej, aby można uznać je za efektywne. Pisma Inżyniera Kontraktu do Wykonawcy winny być w kopii przekazywane do wiadomości Zamawiającemu.

5. Wszystkie czynności nadzoru wykonywane przez Zespół Inżyniera Kontraktu muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Polskiego, w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowie (KONTRAKCIE) i jej załącznikach na realizację robót budowlanych oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji.

B. Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu:

Ogólne:

Inżynier Kontraktu prowadzi nadzór techniczny, finansowy i administracyjny nad robotami, egzekwując od Wykonawcy KONTRAKTU realizację robót zgodnie z KONTRAKTEM, projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem i w ramach planowanych kosztów.

W szczególności :

■ Inżynier Kontraktu poprzez zatrudnionych Inspektorów Nadzoru z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie oraz obsługę geodezyjną, laboratoryjną, BHP i prawną realizuje obowiązki przypisane nadzorowi inwestorskiemu, w szczególności nadzoruje i koordynuje roboty budowlane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych z przypisanymi im zakresami obowiązków i odpowiedzialności (obowiązki i uprawnienia inspektorów nadzoru zgodne z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994), z tym że:

● Inżynier Kontraktu wyznacza Koordynatora który winien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności sieci i instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej uprawniające go do nadzorowania robót dotyczących sieci i instalacji wodociągowo – kanalizacyjnych.

● pozostali inspektorzy nadzoru wchodzący w skład Zespołu Nadzoru pełnią funkcje w zakresie swoich uprawnień.

■ Nadzór nad realizacją zadania, powinien być prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych oraz umową (KONTRAKTEM) z Wykonawcą i warunkami określonymi w dokumentach kontraktowych, z ewentualnymi umowami na roboty dodatkowe, Kodeksem cywilnym oraz warunkami określonymi w umowie o dofinansowanie inwestycji.

■ Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach związanych z jakością robót, oceną jakości materiałów i oceną postępu robót, a ponadto w sprawach związanych z interpretacją dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz sprawach dotyczących akceptacji lub krytycznej oceny wypełniania warunków KONTRAKTU przez Wykonawcę.

■ Inżynier Kontraktu pełni wszelkie obowiązki wymienione w dokumentach przetargowych z wyłączeniem decyzji pociągających za sobą skutki finansowe dla Zamawiającego.

■ Inżynier Kontraktu pełni swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, opinie, zgody, akceptacje i wnioski na piśmie. Jednocześnie prowadzi korespondencję z Zamawiającym.

Zadania i obowiązki Inżyniera Kontraktu:

1. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania inwestycyjnego Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap, obejmuje w szczególności:

a) nadzorowanie robót realizowanych przez Wykonawcę, m.in.:

- budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów polegającej na wykonaniu w szczególności: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem; komory rozdziału ścieków; dwukomorowego reaktora typu SBR z przykryciem; grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego; parterowego, wolnostojącego budynku techniczno-socjalnego z pomieszczeniami stacji dmuchaw, stacji mechanicznego odwodnienia i higienizacji osadu oraz zaplecza socjalnego; silosu magazynowego osadu; placu składowego osadu; kontenerowej stacji zlewczej; zbiornika retencyjno – uśredniającego; instalacji neutralizacji odorów; komory pomiarowej ścieków oczyszczonych; wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kamiennej; agregatu prądotwórczego; komory wodomierzowej; komory zasuw;

wraz

z sieciami technologicznymi i obiektami sieciowymi przeznaczonymi do transportu ścieków i osadów pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi, kanałem ścieków oczyszczonych, przyłączem wodociągowym i siecią wodociągową na terenie oczyszczalni, napowietrzną linią energetyczną, stacją transformatorową zasilającą oczyszczalnię wraz z kablowym zasileniem przepompowni ścieków P-1, kablowym oświetleniem terenu oczyszczalni, kablową linią energetyczną nn do zasilenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni, drogami, chodnikami i placami wewnętrznymi, dwoma wjazdami na teren oczyszczalni, drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków P-1.

- budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Wołów polegającej na wykonaniu w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 7965m; rurociągów tłocznych ciśnieniowych L = 690m; przepompowni ścieków P-1, P-2, P-18 i lokalnej PD; przykanalików L = 3100m; przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) 193 szt./693m; zjazdu oraz drogi dojazdowej do przepompowni ścieków P-2. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie.

pod kątem :

■ ich jakości

■ właściwej kolejności

■ terminowości wykonania

■ zgodności z KONTRAKTEM (umową Wykonawcy robót budowlanych) i dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych poprzez Zespół  inspektorów nadzoru;

- zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowlanych,

- prowadzenie działalności obmiarowo- rozliczeniowej - ilościowy i kosztowy nadzór nad robotami,

- prowadzenie lub podzlecanie kontrolnej obsługi geodezyjnej weryfikującej także pomiary Wykonawcy;

- korzystanie z usług laboratorium, w przypadkach konieczności wyrywkowych badań kontrolnych czy pomiarów Wykonawcy robót;

- weryfikację dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazanie je Zamawiającemu;

- koordynację ewentualnych robót prowadzonych we własnym zakresie i w tym samym czasie przez gestorów sieci;

1a. Roboty dodatkowe:

  - Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przygotowania wszelkiej dokumentacji będącej załącznikami do umów na ewentualne roboty dodatkowe - protokołów konieczności, kosztorysów inwestorskich i ofertowych, protokołów z negocjacji, protokołów z postępowania o zamówienie publiczne, umów uzgodnionych z Radcą Prawnym Zamawiającego, ogłoszeń o udzieleniu zamówienia, etc.

  - Inżynier Kontraktu pełni nadzór nad realizacją robót dodatkowych, dokonuje ich odbioru i rozliczenia wg zasad opisanych w nin. Zakresie czynności.

2. Dokumentacja projektowa:

1.	Inżynier Kontraktu akceptuje istotne zmiany projektowe,

2.	Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelką dokumentację projektową Wykonawcy,

3.	Inżynier Kontraktu wykonuje prace związane z nadzorem autorskim, tj.:

- stwierdza każdorazową konieczność pobytu Projektanta na budowie;

- zawiadamia każdorazowo o tym Zamawiającego i uzyskuje jego akceptację;

- potwierdza obecność Projektanta na budowie i wykonanie przedmiotu nadzoru.

3. Zmiany do dokumentacji Kontraktu:

1. Inżynier Kontraktu opiniuje i przedstawia do akceptacji przez Zamawiającego wszelkie zmiany w dokumentacji KONTRAKTU wnioskowane przez Wykonawcę;

2. Inżynier Kontraktu pomaga Wykonawcy w przygotowaniu wszelkich rysunków dodatkowych, zamiennych do tych znajdujących się w dokumentacji kontraktowej;

3. Inżynier Kontraktu zatwierdza rysunki robocze Wykonawcy i wprowadza niezbędne  korekty tych rysunków, w tym również zatwierdza wytyczania robót oraz wydaje Wykonawcy dyspozycje w tych sprawach.

4. Harmonogram realizacji inwestycji i jego aktualizacja:

- w trakcie trwania budowy Inżynier Kontraktu nadzoruje realizację robót zgodną 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz dba o jego ewentualne uaktualnienia przez Wykonawcę, zgodnie z warunkami KONTRAKTU;

- Inżynier Kontraktu ma prawo wstrzymać płatności faktur o ile Wykonawca nie przedstawi uaktualnionego harmonogramu.

5. Sprawdzenia dokonywane przez Inżyniera Kontraktu:

Inżynier Kontraktu sprawdza i zatwierdza zestawienia dotyczące urządzeń, sprzętu,  rachunki, faktury i inne wykazy oraz, jeżeli trzeba, ma prawo dokonywać w nich korekt.

6. Personel Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu wydaje w uzasadnionych przypadkach Kierownictwu  Wykonawcy dyspozycje dotyczące usunięcia z terenu budowy pracowników Wykonawcy, podwykonawców.

7. Podwykonawcy:

Inżynier Kontraktu weryfikuje czy podwykonawcy zatrudnieni przez Wykonawcę na budowie wykonują rzeczywiście takie roboty, które Wykonawca w swej ofercie deklarował jako roboty planowane do wykonania przez podwykonawców, co znalazło odzwierciedlenie w umowie (KONTRAKCIE). W przypadkach podzlecania przez Wykonawcę innych robót niż te wynikające z KONTRAKTU podwykonawcom, Inżynier Kontraktu na wniosek Wykonawcy weryfikuje i przedstawia do zatwierdza przez Zamawiającego zmiany podwykonawców lub wprowadzenia dodatkowych podwykonawców.

8. Ubezpieczenia:

Inżynier Kontraktu sprawdza czy zapewniona jest przez Wykonawcę robót ochrona mienia i ludzi na terenie budowy.

9. Wykopaliska:

Inżynier Kontraktu powiadamia stosowne władze w przypadku odkrycia wykopalisk.

10. Przekazanie placu budowy i dostęp do niego:

Inżynier Kontraktu przekazuje teren budowy w imieniu Zamawiającego.

11. Przesunięcie terminu zakończenia kontraktu:

Inżynier Kontraktu analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu uzasadnienie do przesunięciu terminu zakończenia robót na warunkach KONTRAKTU.

12. Przyspieszenie terminu zakończenia kontraktu na wniosek Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu akceptuje proponowane przez Wykonawcę przyspieszenie robót 
w uzgodnieniu z Zamawiającym.

13. Opóźnienia zalecone przez Inżyniera:

Inżynier Kontraktu w uzgodnieniu z Zamawiającym może nakazać Wykonawcy 
w uzasadnionych i udokumentowanych przypadkach opóźnienie rozpoczęcia lub postępu robót.

14. Jakość materiałów:

Inżynier Kontraktu i jego Zespół Nadzoru prowadzi kontrole jakości wszystkich wykonywanych prac zgodnie z procedurami i obowiązującymi normami, wbudowanych materiałów i wyrobów, a w szczególności zapobiega zastosowaniu wyrobów wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie:

a) weryfikuje i zatwierdza Wykonawcy wszelkie źródła pozyskiwania materiałów;

b) decyduje o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, w tym m.in. betonów do wszystkich elementów, sprzętu, urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy normy, i wymagania sformułowane w warunkach kontraktu, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonanie i odbioru robót budowlanych;

c) Inżynier Kontraktu ma obowiązek podjąć decyzję w sprawie zatwierdzeń jakości materiałów w okresie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

15. Jakość sprzętu Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu decyduje o dopuszczeniu do pracy sprzętu, urządzeń i narzędzi przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy, normy techniczne, i inne wymagania sformułowane w warunkach KONTRAKTU, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w przepisach BHP i ppoż.

16. Jakość wykonywanych robót:

Inżynier Kontraktu przy pomocy Zespołu kontroluje i dba o należytą jakość wykonywanych robót przez Wykonawcę. Sprawdza pracę i wszelkie roboty Wykonawcy na budowie oraz powiadamia Wykonawcę o wszelkich stwierdzonych wadach, usterkach i uchybieniach.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do:

a) sprawdzenia punktów głównych wytyczonych obiektów;

b) zlecenia usunięcia robót niewłaściwych i wykonanych poniżej obowiązującego standardu;

c) kontrolowania wykonania robót w zakresie zgodności z rysunkami, specyfikacjami technicznymi i warunkami KONTRAKTU;

d) zlecania, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odsłonięcia ukończonych robót i/lub usunięcia i zastąpienia właściwymi materiałami i/lub robotą;

e) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających;

f) w sytuacjach budzących wątpliwości odnośnie wyników badań Wykonawcy oraz w celu zapewnienia należytej kontroli wykonywanych robót, do dokonania kontrolnych badań.

17. Inne kontrole:

Inżynier Kontraktu ma obowiązek uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Nadzór Budowlany i inne organy uprawnione do kontroli oraz zobowiązany jest do dopilnowania realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli.

18. Wystąpienia Wykonawcy:

Inżynier Kontraktu przyjmuje wystąpienia Wykonawcy o jakimkolwiek żądaniu dodatkowej zapłaty i w porozumieniu z Zamawiającym wydaje Wykonawcy dyspozycje co do dalszych środków, jakie ma przedsięwziąć.

19. Dziennik Budowy:

Inżynier Kontraktu kontroluje prowadzenie Dziennika Budowy, będzie rejestrował wszelkie wydarzenia odnoszące się do kontroli robót, zarządzania KONTRAKTEM (umową), żądania Wykonawcy, polecenia dawane Wykonawcy i wszelkie inne informacje, które w późniejszym czasie mogą być pomocne przy rozstrzyganiu wątpliwości.

20. Bezpieczeństwo:

a) Inżynier Kontraktu winien upewnić się przed rozpoczęciem robót, że spełnione zostały wymagania dotyczące bezpieczeństwa na budowie. Inżynier Kontraktu zatwierdza plan robót lub rysunki przygotowywane przez Wykonawcę, po spełnieniu wszystkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa ruchu na budowie i dojazdach do niej;

b) Inżynier Kontraktu udziela Wykonawcy porad w sprawach dotyczących bezpieczeństwa na terenie budowy;

c) Inżynier Kontraktu wydaje polecenia Wykonawcy do podjęcia niezbędnych przedsięwzięć, jakie mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia lub przylegającego majątku oraz  powiadamia o tym Zamawiającego w możliwie krótkim terminie.

21. Narady:

Inżynier Kontraktu organizuje rady budowy z udziałem Wykonawcy, Podwykonawców i przedstawicieli Zamawiającego, sporządza z nich protokóły i przekazuje je zainteresowanym stronom w terminie 5 dni po naradzie.

Inżynier Kontraktu organizuje narady koordynacyjne z personelem Wykonawcy i Podwykonawców, na których winien omawiać wszystkie bieżące problemy budowy. Protokoły z ustaleniami z tych narad przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni po naradzie.

22. Sprawozdania:

W czasie trwania zlecenia Inżynier Kontraktu będzie dostarczał Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach następujące sprawozdania i dokumenty:

a) sprawozdania oraz inne dokumenty wynikające z umowy o dofinansowanie inwestycji,

b) raport końcowy.

23. Usuwanie wad:

W sytuacji zaistnienia wady Inżynier Kontraktu poleca Wykonawcy jej usunięcie.

24. Rozliczanie robót:

I. Rozliczanie Kontraktu (Umowy) :

  - Inżynier Kontraktu po zawiadomieniu przez Wykonawcę o gotowości robót do odbioru odbiera  roboty i potwierdza  te fakty podpisując przedłożone im przez Wykonawcę protokoły odbioru częściowego robót bądź protokoły odbioru końcowego wraz z dołączonymi do nich wszelkimi niezbędnymi załącznikami,

  - Inżynier Kontraktu sprawdza przedłożone  przez Wykonawcę dokumenty pod kątem wielkości zakończonych i odebranych robót i zgodności cen jednostkowych z KONTRAKTEM oraz potwierdza ilości robót w tych zestawieniach w danym okresie i należne Wykonawcy kwoty do zapłaty,  w ciągu 3 dni od złożenia zestawienia przez Wykonawcę.

  - Dokumenty te przedstawia Zamawiającemu do zatwierdzenia.

II. Roboty dodatkowe:

- W przypadku wystąpienia zamówień dodatkowych (robót dodatkowych) w rozumieniu art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych nie objętych zamówieniem podstawowym, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu KONTRAKTU, Inżynier Kontraktu zweryfikuje otrzymany od Wykonawcy kosztorys ofertowy na roboty dodatkowe w terminie 5 dni od daty otrzymania kosztorysu i przedłoży go Zmawiającemu do akceptacji. Po zaakceptowaniu tego kosztorysu przez Zamawiającego, Inżynier Kontraktu sporządzi w uzgodnieniu z Zamawiającym i Radcą Prawnym Zamawiającego umowę na te roboty.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do odbioru robót dodatkowych wg zasad opisanych w niniejszym zakresie czynności Inżyniera Kontraktu.

- Należy uwzględnić zapisy art. 66 i 67 ustawy Prawo zamówień publicznych dla zastosowania trybu  z wolnej ręki oraz  KONTRAKTU (umowy) z Wykonawcą.

- Sposób określenia wynagrodzenia robót dodatkowych:

- jeśli roboty w ramach robót dodatkowych odpowiadają opisowi robót pozycji kosztorysu ofertowego Wykonawcy do obliczenia ceny robót dodatkowych, posłużyć się należy ceną jednostkową zawartą w kosztorysie ofertowym,

-	jeżeli roboty nie są ujęte w żadnej z pozycji kosztorysu ofertowego, roboty będą wykonane za wynagrodzeniem kosztorysowym wg stawek robocizny, wskaźników narzutów kosztów zakupu, kosztów pośrednich, zysku oraz cen materiałów wg stawek kalkulacyjnych kosztorysu ofertowego Wykonawcy, a w przypadku materiałów nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wg udokumentowanych cen zakupu.

- Przed podpisaniem umowy na roboty dodatkowe Inżynier Kontraktu sporządzi protokół konieczności, w którym zawarte będą dane wyjściowe do kosztorysowania - uzgodnione w formie protokołu między Wykonawcą i Zamawiającym dane techniczne, technologiczne i organizacyjne oraz inne niezbędne do kalkulacji kosztorysowej ustalenia. Roboty dodatkowe nie mogą być realizowane przed podpisaniem stosownej umowy pod rygorem odmowy zapłaty za roboty nie objęte dodatkową umową.

We wszystkich tych przypadkach należy uwzględnić zapisy ustawy z dn.29.01.2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.)

III. Płatności częściowe:

Inżynier Kontraktu w ciągu 3 dni od otrzymania od Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury częściowej wraz z niezbędnymi załącznikami za wykonane i odebrane przez Inżyniera Kontraktu roboty weryfikuje ją pod względem merytorycznym i rachunkowym.

W przypadkach uzasadnionych Inżynier Kontraktu ma prawo do wnioskowania o dokonanie zmian pozycji zaliczonych już w poprzednich fakturach.

25. Zakończenie robót:

Inżynier Kontraktu po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót dokonuje odbioru wszelkich robót przewidzianych KONTRAKTEM:

a) przeprowadza odbiór wewnętrzny robót z udziałem Zamawiającego, sporządza listę usterek i wyznacza termin ich usunięcia przez Wykonawcę;

b) stwierdza zakończenie robót;

c) kompletuje 3 egzemplarze archiwalne dokumentacji powykonawczej Projektu z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi, sprawdza ich kompletność i prawidłowość i przedkłada je Zamawiającemu;

d) sprawdza ostateczną kwotę należną Wykonawcy, ustala ewentualne korekty wyliczeń (zgodnie z KONTRAKTEM) Wykonawcy i przedstawia Zamawiającemu w celu podjęcia decyzji o ostatecznej wysokości kwoty (w ciągu 5 dni od otrzymania rozliczenia Wykonawcy);

e) odbiera wraz z  Zamawiającym usunięte usterki wg listy usterek i w sytuacji ich całkowitego usunięcia sporządza raport usunięcia usterek oraz przedstawia Zamawiającemu i Wykonawcy potwierdzenie zakończenia robót;

f) wyznacza termin odbioru końcowego robót w terminie określonym KONTRAKTEM i powiadamia o tym wszystkie zainteresowane strony.

26. Odbiór końcowy robót:

Inżynier Kontraktu wraz ze swym Zespołem Nadzoru uczestniczy w odbiorze  końcowym robót. W przypadku ewentualnego zaistnienia kolejnych usterek, czy zastrzeżeń i uwag zgłoszonych przez innych uczestników odbioru końcowego, Inżynier Kontraktu wystawia Wykonawcy zaświadczenie o odbiorze, a natychmiast po usunięciu tych usterek przez Wykonawcę wystawia Wykonawcy certyfikat zakończenia robót.

27. Wycena przy wypowiedzeniu lub odstąpieniu od KONTRAKTU:

Inżynier Kontraktu wystawia potwierdzenie finansowe za roboty wykonane do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od KONTRAKTU.

28. Rozliczenie końcowe i ocena techniczna KONTRAKTU:

Inżynier Kontraktu potwierdza i przekazuje do Zamawiającego rozliczenie budowy.

29. Kontakt z Projektantem:

Inżynier Kontraktu ma prawo do uzyskania od Projektanta wyjaśnień na wątpliwości dotyczące projektu i zawartych w nich rozwiązań.

30. Kontakt z Zamawiającym:

Inżynier Kontraktu zawiadamia Zamawiającego o wszelkich sprawach odnoszących się do wykonania umów, w tym również ustaleń dotyczących roszczeń Wykonawcy.

31. Korespondencja:

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję zewnętrzną. Zajmuje stanowisko na piśmie wobec stron, mieszkańców, gestorów sieci w sprawach związanych z realizacją KONTRAKTU.

32. Respektowanie decyzji i uzgodnień administracyjnych:

Inżynier Kontraktu sprawdza realizację warunków ustalonych w decyzji o pozwoleniu na budowę i w innych decyzjach i uzgodnieniach opiniujących realizację Inwestycji i jest za realizacje tych warunków odpowiedzialny.

33. Kontakty z władzą terenową, administracją dróg i stronami trzecimi:

a) Inżynier Kontraktu prowadzi całość spraw dotyczących budowy z władzami terenowymi , stronami trzecimi  (m.in. ludnością miejscową);

b) Inżynier Kontraktu współpracuje z administracją dróg w zakresie prawidłowego utrzymania dróg w rejonie budowy, dróg przyległych do terenu budowy jak i dojazdowych;

34. Współpraca Inżyniera Kontraktu z Zamawiającym:

Następujące sprawy będą wymagały akceptacji Zamawiającego, po wcześniejszym zajęciu stanowiska przez Inżyniera Kontraktu:

a) wprowadzanie zmian w robotach i dokumentacji projektowej;

b) akceptowanie po zatwierdzeniu przez Inżyniera Kontraktu wszelkiej dokumentacji projektowej wykonanej przez Wykonawcę;

c) zlecanie robót zwiększających koszt inwestycji;

d) postanowienie o przedłużeniu KONTRAKTU;

e) usunięcie Kierownika budowy z terenu budowy;

f) postanowienie o wykonaniu zamówienia dodatkowego;

g) potwierdzenie zakończenia robót.

35. Inżynier Kontraktu ma prawo do samodzielnych decyzji i odpowiada za ich wydanie:

a) przekazywać swe wnioski dotyczące usunięcia z terenu budowy osób niekompetentnych lub innych osób zatrudnionych przez Wykonawcę,

b) wyrażać zgodę na wykonywanie przez Wykonawcę prac w nocy i w dni wolne od pracy, a także na wydłużoną zmianę;

c) wnioskować o niezbędne ekspertyzy i badania techniczne, jeśli zachodzi taka konieczność;

d) wstrzymywać roboty w przypadku prowadzenia ich niezgodnie z przepisami BHP, ppoż oraz innymi dot. bezpieczeństwa;

e) uzyskiwać od Projektanta wyjaśnień wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań;

f) wydawać polecenia Wykonawcy dotyczące wszelkich robót lub podejmować niezbędne przedsięwzięcia, jakie jego zdaniem mogą być konieczne, aby uniknąć lub zmniejszyć ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii, mającej wpływ na bezpieczeństwo życia, robót, lub przylegającego majątku i powiadamiać o tym Zamawiającego jak najwcześniej;

g) zlecać Wykonawcy usuwanie robót niewłaściwych lub wykonanych poniżej wymaganego standardu;

h) zlecać, jeżeli zajdzie taka potrzeba, odsłonięcie ukończonych robót i ich usunięcie i zastąpienie właściwym materiałem lub robotą;

i) wnioskować zmiany oznakowania i organizacji ruchu w trakcie trwania robót;

36. Korespondencja:

Inżynier Kontraktu prowadzi korespondencję z Kierownikiem KONTRAKTU Wykonawcy, 
z Zamawiającym oraz ze stronami i ludnością miejscową.

37. Obsługa prawna:

Inżynier Kontraktu prowadzi czynności związane z prawną obsługą inwestycji – skargi, interwencje, pozwy skierowane przeciwko Zamawiającemu w zawiązku z realizacją inwestycji, a wytoczone przez strony czy osoby trzecie, Wykonawcę, Podwykonawców.

C. Kontrola właściwego wypełniania obowiązków przez Zespół Inżyniera Kontraktu.

Zamawiający będzie kontrolował jakość prac Inżyniera Kontraktu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia części należnego wynagrodzenia Inżynierowi Kontraktu stosując kary przewidziane w umowie z Inżynierem Kontraktu.

D. Płatność wynagrodzenia za usługi Inżyniera Kontraktu przez Zamawiającego:

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie płacone w formie 12 rat po zakończeniu każdego kwartału. Pierwsza rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu III kwartału 2010r., natomiast ostatnia rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Kontraktu oraz po dostarczeniu Zamawiającemu dokumentów przewidzianych w umowie.

- Rozliczenie ostateczne (końcowe) nastąpi po sporządzeniu protokołu zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w okresie realizacji KONTRAKTU i ewentualnych robót dodatkowych. Protokół ten będzie podpisany przez Zamawiającego po dostarczeniu przez Inżyniera Kontraktu następujących dokumentów:

a) protokołu końcowego odbioru robót Wykonawcy w zakresie robót objętych KONTRAKTEM jak i ewentualnych zamówień (robót) dodatkowych,

b) protokołu usunięcia usterek,

c) końcowego (ostatecznego) rozliczenia finansowego KONTRAKTU jak i ewentualnych umów na zamówienia (roboty) dodatkowe,

d) raportu końcowego,

e) dokumentacji powykonawczej,

f) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wykonanej przez Wykonawcę robót budowlanych objętych Kontraktem,

g) dokumentacji fotograficznej robót objętych KONTRAKTEM jak i ewentualnych robót  dodatkowych,

h) projektu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ wraz z załącznikami.

Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich terminów i warunków wynikających z niniejszego Zakresu czynności oraz z KONTRAKTU.