załącznik nr 7

U M O W A

zawarta w dniu ........................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Aliny Ołownia

a ……............................................................................................................................................

……………...................................................................................................................................

posiadającym NIP ..................................., REGON .........................................

zwanym dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym dalej „Inżynierem Kontraktu”

o następującej treści:

( 1

1. Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego nr 4/2010 z dnia ............................ r. zamawiający powierza, a Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pełnić funkcję Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn, Gmina Bliżyn – I etap.

W szczególności Zamawiający zleca Inżynierowi Kontraktu:

- nadzorowanie robót wykonawcy realizującego inwestycję i zatwierdzanie wszelkich materiałów, technik i technologii budowlanych oraz jakości wykonywania zgodnie z Umową Wykonawcy robót budowlanych (zwaną dalej KONTRAKTEM) i dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, wszystkich robót objętych zadaniem inwestycyjnym, w szczególności nadzór nad:

- budową oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów zaprojektowanej na 50% docelowych przepływów (docelowo średni dopływ ścieków surowych Qśrd = 840 m3/d) z obiektami i urządzeniami dostosowanymi dla pełnej przepustowości. Budowa oczyszczalni polega na wykonaniu w szczególności: stacji mechanicznego oczyszczania ścieków z sitem i piaskownikiem; komory rozdziału ścieków; dwukomorowego reaktora typu SBR z przykryciem; grawitacyjnego zagęszczacza osadu nadmiernego; parterowego, wolnostojącego budynku techniczno-socjalnego z pomieszczeniami stacji dmuchaw, stacji mechanicznego odwodnienia i higienizacji osadu oraz zaplecza socjalnego; silosu magazynowego osadu; placu składowego osadu; kontenerowej stacji zlewczej; zbiornika retencyjno – uśredniającego; instalacji neutralizacji odorów; komory pomiarowej ścieków oczyszczonych; wylotu ścieków oczyszczonych do rzeki Kamiennej; agregatu prądotwórczego; komory wodomierzowej; komory zasuw;

wraz

z sieciami technologicznymi i obiektami sieciowymi przeznaczonymi do transportu ścieków i osadów pomiędzy zasadniczymi obiektami technologicznymi, kanałem ścieków oczyszczonych, przyłączem wodociągowym i siecią wodociągową na terenie oczyszczalni, napowietrzną linią energetyczną, stacją transformatorową zasilającą oczyszczalnię wraz z kablowym zasileniem przepompowni ścieków P-1, kablowym oświetleniem terenu oczyszczalni, kablową linią energetyczną nn do zasilenia w energię elektryczną obiektów oczyszczalni, drogami, chodnikami i placami wewnętrznymi, dwoma wjazdami na teren oczyszczalni, drogą dojazdową do oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków P-1.

- budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bliżyn, Wojtyniów i Wołów polegającej na wykonaniu w szczególności: kanałów grawitacyjnych L = 7965m; rurociągów tłocznych ciśnieniowych L = 690m; przepompowni ścieków P-1, P-2, P-18 i lokalnej PD; przykanalików L = 3100m; przyłączy kanalizacyjnych (instalacji wewnętrznych w nieruchomości odbiorcy usług) 193 szt./693m; zjazdu oraz drogi dojazdowej do przepompowni ścieków P-2. Realizacja poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych nastąpi po akceptacji ich wykonania przez Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. Ilość i długość przyłączy kanalizacyjnych do wykonania może ulec zmianie.

- prowadzenie działalności obmiarowo – rozliczeniowej,

- zatwierdzanie wszelkich materiałów i technologii robót,

- korzystanie z usług laboratorium, w przypadkach konieczności wyrywkowych badań kontrolnych, czy pomiarów wykonawcy robót,

- prowadzenie lub podzlecanie kontrolnej obsługi geodezyjnej weryfikującej także pomiary Wykonawcy robót,

- weryfikację dokumentacji powykonawczej sporządzonej przez Wykonawcę robót budowlanych i przekazanie jej Zamawiającemu,

- koordynację ewentualnych robót prowadzonych we własnym zakresie w ramach prowadzonej inwestycji i w tym samym czasie przez gestorów sieci.

( 2

- Inżynier Kontraktu oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności,

  - informowania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

( 3

  - Do obowiązków Inżyniera Kontraktu należy w szczególności:

1) prowadzenie nadzoru technicznego, finansowego i administracyjnego nad robotami, egzekwowanie od wykonawcy realizacji robót zgodnie z Kontraktem, projektem budowlanym, specyfikacją techniczną, pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy technicznej, harmonogramem i w ramach planowanych kosztów,

2) przekazanie wykonawcy robót, w imieniu Zamawiającego, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę oraz placu budowy w terminach określonych w KONTRAKCIE,

3) sprawdzanie, czy zapewniona jest przez Wykonawcę robót ochrona mienia i ludzi na terenie budowy,

4) badanie i zatwierdzanie projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów, jakie zgodnie z warunkami KONTRAKTU, winny być przedkładane przez wykonawcę robót,

5) wydawanie instrukcji i poleceń administracyjnych dotyczących prawidłowej realizacji KONTRAKTU, obejmujących między innymi datę rozpoczęcia realizacji KONTRAKTU, harmonogramu, zarządzania ewentualnych zmian przeprowadzania prób i inspekcji,

6) regularne sprawdzanie wpisów wykonawcy robót do dziennika budowy, potwierdzanie ich lub korygowanie,

7) koordynowanie prac ewentualnych innych, dodatkowych wykonawców na budowie,

8) prowadzenie narad na budowie i sporządzanie protokołów z narad,

9) kontrolowanie dokumentów wystawianych przez wykonawcę robót, poświadczanie płatności oraz wystawianie wymaganych dokumentów, protokołów, certyfikatów,

10) rozstrzyganie sporów, proponując sposoby ich rozwiązania,

11) sporządzanie wszelkich niezbędnych dokumentów, stosownie do postanowień KONTRAKTU i/lub wymagań Zamawiającego i/lub  instytucji finansujących,

12) przeprowadzenie ostatecznego rozliczenia KONTRAKTU,

13) profesjonalne doradztwo i świadczenie Zamawiającemu stałych usług doradczych związanych z prawidłową realizacją KONTRAKTU.

- Inżynier Kontraktu, na polecenie Zamawiającego, wykona wszelkie inne czynności nie wymienione w niniejszej umowie i/lub w KONTRAKCIE, jakie okażą się niezbędne dla prawidłowego przebiegu realizacji KONTRAKTU i zabezpieczenia interesów Zamawiającego;

- Inżynier Kontraktu zorganizuje pracę personelu w taki sposób, aby wykonanie KONTRAKTU przebiegało zgodnie z harmonogramem robót.

4.	Inżynier Kontraktu  zapewni wsparcie i pomoc techniczną personelowi ze strony innych specjalistów ze swojej firmy.

5.	Szczegółowy zakres czynności Inżyniera Kontraktu określa Zakres czynności Inżyniera Kontraktu, będący załącznikiem do niniejszej umowy.

( 4

- Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych.

- Integralną część umowy stanowią:

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

- zakres czynności Inżyniera Kontraktu,

- oferta wykonania.

3.	Zobowiązania Inżyniera Kontraktu zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy.

( 5

- Umowa niniejsza wykonywana będzie w trakcie realizacji KONTRAKTU oraz do czasu jego końcowego rozliczenia.

- Zamawiający i Inżynier Kontraktu zakładają, że końcowe rozliczenie Kontraktu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2013r.

( 6

Zamawiający dostarczy Inżynierowi Kontraktu:

- kopię KONTRAKTU,

- dokumentację projektową,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,

- kopię pozwolenia na budowę.

§ 7

- Inżynier Kontraktu dysponuje kluczowym personelem wykazanym w załączniku nr 4 do oferty wykonania, celem pełnienia funkcji wymienionych w Wykazie oraz zapewni pełną obsadę personalną zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Zamawiający zatwierdzi każdą zmianę kluczowego personelu tylko wówczas, jeśli jego kwalifikacje i zdolności będą takie same lub lepsze niż umiejętności personelu wymienionego w Wykazie.

- Zamawiający ma prawo żądać zmian personelu w przypadku naruszenia warunków niniejszej umowy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązany jest do pełnienia obowiązków umownych bez powodowania jakiegokolwiek przestoju w prowadzeniu robót przez Wykonawcę robót budowlanych. Godziny pracy nadzoru muszą być dostosowane do czasu pracy Wykonawcy robót, z uwzględnieniem dwuzmianowego czasu pracy oraz w dni wolne od pracy.

- Inżynier Kontraktu zobowiązuje się do zapewnienia z nim w każdym dniu tygodnia całodobowego kontaktu telefonicznego.

( 8

- Funkcję koordynatora zespołu Inżyniera Kontraktu pełnić będzie ………………………..……………………………….….

2.	Uprawnionym do kontaktów z Inżynierem Kontraktu z ramienia Zamawiającego jest Katarzyna Ptaszek.

3.	Zamawiający zastrzega  możliwość zmiany osób uprawnionych do kontaktów z Inżynierem Kontraktu.

( 9

      - Inżynier Kontraktu realizował będzie przedmiot umowy samodzielnie przy pomocy osób zdolnych do wykonania zamówienia lub przy udziale podwykonawców.

      - Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za zakres robót, który realizuje poprzez podwykonawców.

      - Na żądanie Zamawiającego Inżynier Kontraktu udzieli mu wszystkich informacji dotyczących podwykonawców.

( 10

- Za wykonanie prac stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie ryczałtowe ogółem w kwocie:

Netto: ……………….. PLN (słownie: ……………………………………………………….),

podatek VAT ……%, tj. ……………… PLN, (słownie: ……………………………………),

Brutto: …………….. PLN (słownie: ………………………..………….……………………).

- Wynagrodzenie za pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu będzie płacone w formie 12 rat po zakończeniu każdego kwartału.

- Pierwsza rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu III kwartału 2010 r., natomiast ostatnia rata wynagrodzenia wypłacona zostanie po zakończeniu realizacji Kontraktu oraz po dostarczeniu Zamawiającemu następujących dokumentów:

- protokołu zakończenia robót budowlanych i wykonania przedmiotu Kontraktu,

- protokołu odbioru końcowego i ostatecznej decyzji na użytkowanie obiektu,

- protokołu zakończenia pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu.

- projektu wniosku o płatność do Instytucji Zarządzającej RPOWŚ wraz z wymaganymi załącznikami.

- Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy KONTRAKTU lub wykonywanie robót dodatkowych w ramach KONTRAKTU, nie spowoduje zmiany wysokości wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu.

- Podstawą wystawienia przez Inżyniera Kontraktu faktury będzie udokumentowany zakres wykonanych w danym okresie rozliczeniowym czynności, w szczególności miesięczne zestawienie prowadzonych czynności przez Inżyniera Kontraktu oraz sprawozdanie o postępie robót.

- Podane w ust. 1 wynagrodzenie brutto nie podlega waloryzacji.

- W szczególności wynagrodzenie to zawiera w sobie wszelkie wydatki, jakie ewentualnie Inżynier Kontraktu poniesie w celu należytego wykonania niniejszej umowy.

- Inżynier Kontraktu nie może bez pisemnej – pod rygorem nieważności – i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią żadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy.

- Płatności będą dokonywane przelewem na podstawie faktur/rachunków na konto Wykonawcy Nr …………………….. w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

(11

- Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części usługi z podwykonawcami.

- Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje działania.

(12

  - Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

  - Strony postanawiają, że Inżynier Kontraktu zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Inżynier Kontraktu, w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 umowy,

b) za nieterminowe dokonanie odbioru robót zanikających i/lub poszczególnych elementów robót branżowych określonych w Kontrakcie z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu - w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki,

c) za nieterminowe dokonanie odbioru końcowego robót z przyczyn zależnych od Inżyniera Kontraktu - w wysokości 3 000 zł za każdy dzień zwłoki,

d) za nieterminowe sporządzanie i/lub sprawdzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których postanowienia KONTRAKTU z Wykonawcą robót oraz Zakres czynności Inżyniera Kontraktu przewidują określone terminy – w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sprawdzony lub sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia,

e) za nie wzięcie udziału w naradzie i/lub spotkaniu organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę robót - w wysokości 500 zł za każdą nieobecność,

f) za nieterminowe sporządzanie dokumentów przez Inżyniera Kontraktu, dla których przepisy prawa lub postanowienia umowy o dofinansowanie ze środków wspólnotowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013 przewidują określone terminy - w wysokości 500 zł za każdy nieterminowo sporządzony dokument lub brak jego sporządzenia.

3.	Naprawienie szkody wyrządzonej innymi zdarzeniami niż określone w ust. 2 następować będzie na zasadach ogólnych.

4.	Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

( 13

- Zamawiający może w każdym przypadku i każdym czasie odstąpić od niniejszej umowy, a w szczególności w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, płacąc Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonanej części umowy do dnia odstąpienia. Wynagrodzenie wypłacone zostanie według stawki dziennej wyliczonej dla danego kwartału.

- Z chwilą wygaśnięcia lub rozwiązania niniejszej umowy, a także wcześniej, na każde żądanie Zamawiającego, Inżynier Kontraktu przeniesie na Zamawiającego wierzytelności i prawa, które nabył na jego rachunek i wszystko co przy wykonywaniu niniejszej umowy dla niego uzyskał.

( 14

Inżynier Kontraktu jest w granicach umocowania określonego niniejszą umową przedstawicielem Zamawiającego w ramach zawartej umowy KONTRAKTU z Wykonawcą robót.

( 15

Inżynier Kontraktu odpowiada jak za własne działanie lub zaniechanie, za działania lub zaniechania osób, którymi posługuje się przy realizacji umowy.

( 16

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Inżyniera Kontraktu, Zamawiający poniesie szkodę, to Inżynier Kontraktu zobowiązuje się pokryć tę szkodę w pełnej wysokości.

( 17

Zmiana treści umowy może nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z uwzględnieniem zapisów art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie przewidzianym w niniejszej umowie oraz SIWZ.

( 18

Inżynier Kontraktu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego swoich danych osobowych zawartych w niniejszej umowie dla celów wynikających z jej realizacji.

Inżynier Kontraktu ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych oraz kontroli ich przetwarzania.

( 19

- Przy realizacji niniejszej Umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.

- Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej Umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach; 2 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

# ZAMAWIAJĄCY					WYKONAWCA