Specyfikacja Istotnych

Warunków Zamówienia

Na zadanie nr 11/2010 pod nazwą

Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

Zatwierdzam

Dnia 26.11.2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie nr 11/2010

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Bliżyn 
26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a 
woj. Świętokrzyskie, pow. Skarżyski
Tel. 41-254-11-72, fax 41-254-12-36
www.ugblizyn.bip.doc.pl

- Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223 poz. 1655 z 2007 r. – tekst jednolity z późn. zm.)

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi dojazdowej do pól na istniejącym śladzie drogi tłuczniowej o szerokości 4.1 m, na długości 302 m. Przewiduje się wbudowanie materiału kamiennego o grubości warstwy 15 cm ułożonego na uprzednio wykonanej 10 cm warstwie odsączającej z piasku gruboziarnistego. Wykonanie warstwy odsączającej oraz nawierzchni kamiennej spowoduje podniesienie niwelety drogi o około 20 cm w stosunku do stanu istniejącego z miejscową redukcją grubości na włączeniu do drogi powiatowej w istniejącą nawierzchnię bitumiczną. Przewiduje się ułożenie warstwy odsączającej oraz warstwy nawierzchni tłuczniowej z 2% spadkiem jednostronnym w kierunku rowu bocznego. Odwodnienie drogi zostanie zrealizowane poprzez pogłębienie istniejącego lewostronnego rowu bocznego z nadaniem jednokierunkowego spadku w kierunku zgodnym z przyrostem kilometracji drogi. W kilometrze 0+233 przewiduje się wykonanie przepustu o średnicy 60 cm długości 7 m z wykonaniem rowu odprowadzającego. W km 0+233 do 0+302 przewiduje się wykonanie lewostronnego rowu bocznego. Skarpy rowu bocznego o nachyleniu 1:1 zostaną pokryte humusem i obsiane trawą. W obrębie planowanych robót planowane jest wykonanie 2 zjazdów do posesji o szerokości 5 m każdy. Usytuowanie wysokościowe zjazdów powinno być dostosowane do zaprojektowanej niwelety drogi. Zjazdy należy wykonać z rur Ø 40 z prefabrykowanymi głowicami przepustowymi.

Wspólny Słownik Zamówień Publicznych CPV:

45000000-7 	Roboty budowlane

45233225-2	Drogi jednopasmowe

- Termin wykonania zamówienia:

Do dnia 20. grudnia 2010 r.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

- Wykonawca winien posiadać zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania robót budowlanych w specjalności drogowej. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Wykonawca winien zrealizować z należytą starannością w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej 3 roboty budowlane o podobnym zakresie i charakterze. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien dysponować sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej. Ocena pełnienia tego warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3 do SIWZ

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. 2.

- Dokumenty podmiotów zagranicznych

  - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

- Inne dokumenty

- formularz oferty wykonania wg załącznika nr 1 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu– załącznik nr 2 do SIWZ,

- pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów.

- dokument wskazujący pełnomocnika w przypadku Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się udzielenie zamówienia,

- w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia spółki cywilnej należy przedłożyć umowę spółki, dokument, z którego będzie wynikać sposób reprezentowania spółki (w przypadku gdy oferta i dokumenty w ofercie będą podpisane przez nie wszystkich członków spółki) oraz aktualne dokumenty, o których mowa w pkt 2 lit b, c, d dotyczące wszystkich członków spółki,

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

- Dokumenty lub informacje przekazywane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie (tj. w ciągu 3 dni) potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w Pzp.

- Zamawiający przekaże Wykonawcom treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować na adres Zamawiającego podany w punkcie I SIWZ.

- Zamawiający może zwołać zebranie wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ. Informację o terminie zabrania zamieści także na stronie internetowej Zamawiającego. Informację z zebrania, Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz udostępni na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany SIWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniona została SIWZ.

- W przypadku, gdy zmiana SIWZ skutkować będzie koniecznością zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający dokona koniecznej zmiany.

- Osobą uprawnioną do udzielania informacji i kontaktu z Wykonawcami jest Renata Ślęzak – Kałuża w godzinach 8.00 – 15.00

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie będzie pobierał wadium

- Termin związania ofertą:

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin ten może zostać przedłużony w sposób określony w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

- Wymogi formalne:

  - oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w niniejszej SIWZ,

  - ofertę wykonania należy sporządzić na druku stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ,

  - wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,

  - do oferty należy dołączyć wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SIWZ,

  - każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, wówczas jego oferty zostaną odrzucone,

  - oferta ma być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności z zachowaniem formy pisemnej,

  - wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki muszą być podpisane przez osobę/y/ uprawnione do podpisania oferty. Upoważnienie do podpisania oferty musi być załączone do oferty, o ile nie wynika to z innych dokumentów dołączonych przez Wykonawcę,

  - w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W tym celu powinny być dołączone w osobnej wewnętrznej kopercie (odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie) oznaczonej: „Tajemnica przedsiębiorstwa”,

  - wszystkie strony oferty winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta. Niespełnienie tego warunku nie będzie skutkować odrzuceniem oferty,

  - oferta winna być podpisana przez Wykonawcę – osobę/y upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym,

  - wszystkie dokumenty przedstawione przez Wykonawcę winny być dołączone w formie określonej w punkcie VI SIWZ.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę informacji.

  - Dołączane do oferty pełnomocnictwa oraz inne dokumenty nie wymienione w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane należy składać w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. Pełnomocnictwa, w zależności od ich treści (dotyczące postępowań administracyjnych) winny być opatrzone opłatą skarbową w wysokości zgodnej z przepisami o opłacie skarbowej.

- Opakowanie oferty:

  - ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzejrzystym opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Opakowanie oferty musi być oznaczone pieczęcią firmową wykonawcy wraz z adresem i nr telefonu,

  - na opakowaniu Wykonawca umieszcza napis: „Oferta na – Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze”.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem wyznaczonym do otwarcia ofert w przypadku, gdy Wykonawca opisze opakowanie oferty niezgodnie z postanowieniami w/w punktów.

- Zmiana i wycofanie oferty.

  - Wykonawca może zmienić lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmiany lub o wycofaniu oferty przed upływem terminu do składania ofert, określonym w niniejszej SIWZ,

  - Powiadomienie powinno być dostarczone w zamkniętej kopercie, oznaczonej nazwą przedmiotu zamówienia, pieczęcią firmową Wykonawcy i dodatkowo określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

  - Zwrot wycofanej oferty nastąpi bez jej otwierania po terminie otwarcia ofert.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A, sekretariat – pokój nr 1 (piętro).

- Ofertę należy złożyć do dnia 10.11.2010 r. do godz. 8.45.

- W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożenia oferty po terminie. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy po upływie terminy do wniesieniu odwołania.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Bliżyn, 26-120 Bliżyn ul. Kościuszki 79A pokój nr 15a w dniu 10.11.2010 r. o godz. 9.00.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

Cenę należy określić dla każdej części zamówienia. Cenę oferty należy obliczyć poprzez wypełnienie druku Kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik do oferty. Ceną oferty będzie sumą iloczynów cen jednostkowych i jednostek przedmiarowych robót przewidzianych do wykonania. Jednostki przewidziane do wykonania będące podstawą do określenia ceny oferty są określone na druku kosztorysu ofertowego. Obliczoną cenę należy wykazać na druku „OFERTA WYKONANIA”. W ofercie należy podać cenę brutto cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT, jak również cenę netto cyfrowo i słownie. Ceny jednostkowe określone dla każdej pozycji kosztorysu ofertowego wchodzące w skład zadania są cenami ryczałtowymi netto i obejmują wszystkie koszty związane z wykonywaniem danej jednostki obmiarowej.

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oznakowania robót, a także obsługę geodezyjną, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Walutą obowiązującą dla oferty jest PLN. Wszystkie kwoty oferty winny być wyrażone w PLN.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie oferowana najniższa cena oferty - 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną spośród ofert nie odrzuconych. Oferta ta otrzyma 100 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej według wzoru:

Cx=CnCof.b×100×100%

Cx – liczba punktów badanej oferty

Cn- najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych

Cof.b- cena oferty badanej nie odrzuconej

100 – wskaźnik stały

100% - procentowe znaczenie kryterium ceny

Obliczenia dokonywane będą z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty:

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli ofertę, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska , siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Informacja o której mowa w ust. 1 pkt. 1 zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bliżynie.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które dotyczą zawieranej umowy:

  - Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

  - Umowa zostaną zawarta na warunkach określonych w załączniku nr 6 do niniejszej SIWZ.

  - Wzór umowy zawiera zapisane warunki zmiany umowy dotyczące zwiększenia lub zmniejszenia zakresu rzeczowego i finansowego robót jeżeli są one niezbędne do realizacji operacji zgodnie z umową. Ponadto Zamawiający dopuszcza zmianę zakresu rzeczowego i finansowego robót, jak również zmianę terminu wykonania umowy w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (tzw. siła wyższa). Zakres rzeczowy i finansowy robót zostaną wówczas określone w protokole konieczności sporządzonym przez Wykonawcę i inspektora nadzoru, zatwierdzonym przez Zamawiającego na podstawie faktycznej ilości robót koniecznych do wykonania. W przypadku wystąpienia siły wyższej termin wykonania umowy zostanie zmieniony w taki sposób aby umożliwić zakończenie wykonania operacji.

  - Umowa zostanie zawarta w terminie przewidzianym w art. 94 ustawy Prawo zamówień  publicznych od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w umowie:

- Zmiana danych stron umowy: w tym: firmy, osób wchodzących w skład organu, siedziby. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie aktualnych wpisów do właściwego rejestru, zaświadczeń itp.

- Zmiany numerów kont stron umowy. Zmiany te zostaną dokonane na podstawie pisemnego wniosku strony umowy.

- Zamiana personelu Wykonawcy tj. kierownika budowy oraz Zamawiającego tj. inspektora nadzoru w przypadku śmierci lub niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę/zlecenie ze stroną umowy, niemożliwości wykonywania przyjętej funkcji w innych uzasadnionych przypadkach. Kierownik budowy i inspektor nadzoru winni legitymować się co najmniej równoważnymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o których mowa w Prawie budowlanym i SIWZ.

- Zamiana terminów oraz zmiana zakresu rzeczowego i finansowego w przypadku:

  - wystąpienia klęski żywiołowej,

  - wystąpienia warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdzeń oraz dokonywania odbiorów,

  - wystąpienia nieprzewidzianych w SIWZ warunków geologicznych, archeologicznych, w szczególności: występowanie skały, gruntów nawodnionych, niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,

  - konieczność wykonania dodatkowych badań, ekspertyz, analiz,

  - wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji,

  - konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości niektórych robót objętych przedmiarem, pominięcia niektórych robót, wykonania dodatkowej pracy niezbędnej do zakończenia robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót (zmiana technologii, w szczególności konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, rozliczenie końcowe robót),

  - konieczności zmian zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, wykonania prac wynikających z zaleceń organów uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

Jeżeli interes prawny wykonawców, a także innych osób w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługują im środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający nie będzie stosował dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie będzie zwracał wykonawcom kosztów poniesionych za udział w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie tylko dla wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.

- Projekt „Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

- Postanowienia końcowe

W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

- Wykaz załączników:

- Formularz oferty wykonania – załącznik nr 1,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. – załącznik nr 3,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych  - załącznik nr 4

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, niezbędnych do wykonania zamówienia załącznik nr 5,

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia – załącznik nr 7

- Projekt umowy – załącznik nr 7,

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 8

Załącznik nr 1

Nazwa i adres Wykonawcy

## OFERTA WYKONANIA

Po zapoznaniu się z warunkami przetargu nieograniczonego na zadanie Nr 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze oferujemy wykonanie robót, objętych przetargiem za następującą cenę:

netto: ................................ PLN

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

podatek VAT 22 %  tj. ............................................. PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

brutto: ................................PLN,

(słownie:.............................................................................................................................. PLN)

w tym:

W/w kwota została wyliczona przez Wykonawcę w Kosztorysie Ofertowym stanowiącym załącznik do oferty.

Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z przedmiaru robót, jak również koszty wynikające z wniosków z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie i oględzin dokumentacji projektowej, w tym wykonanie: robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oznakowania robót, a także obsługi geodezyjnej, w tym wytyczenia obiektu i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

- Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej i zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową. W związku z powyższym oświadczamy, że uwzględniliśmy warunki w kalkulacji ceny ofertowej.

- Oświadczamy, że zamierzamy / nie zamierzamy* powierzyć Podwykonawcom następujące / żadnych* części zamówienia: ........................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Informujemy, że dane zawarte w ofercie w osobnej kopercie oznaczonej „Tajemnica przedsiębiorstwa” stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (firmy) w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione innym uczestnikom przedmiotowego postępowania.*

- Oferta nasza zawiera ............ kolejno ponumerowanych stron.

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

  - Kosztorys ofertowy

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

  - ..................................................................

Data .....................................

....................................................................

Podpisy osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

* - jeśli nie dotyczy wykreślić cały punkt

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+000 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

| Lp. | SST | Podstawa | Opis | Jedn. obmiaru | Ilość | Cena Jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty przygotowawcze 45 10 00 00 - 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | KNNR-1 1110-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0,302 |  |  |
| 2. | D-01.02.01 | KNNR-1 0102-05 | Mechaniczne karczowanie krzaków. 250*4 | ha | 0,1 |  |  |
| 3. | D-01.02.01 | KNNR-1 0103-03 | Ścinanie mechaniczne drzew o średnicy 26-35 cm | szt. | 13,0 |  |  |
| 4. | D-01.02.02 | KNNR-1 0208-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu gr. 10 cm z odwozem na odl. Do 1 km 71*4,1+231*1,5 | m2 | 637,6 |  |  |
| Roboty ziemne 45 11 00 00 - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0202-04 | Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku w obrębie robót na odległość do 1 km. Wykonanie rowu bocznego w km 0+231÷0+302, wykopu pod przepust w km 0+233 wraz z wykonaniem rowu odprowadzającego na długości 30 m | m3 | 36,0 |  |  |
| 6. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0218-06 | Mechaniczne plantowanie korony drogi zgarniarkami mechanicznymi 4,3*302 | m3 | 1298,6 |  |  |
| 7. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0202-04 | Roboty ziemne mechaniczne z transportem urobku w obrębie robót na odległość do 1 km. Dowóz gruntu dla wykonania 10 cm warstwy odsączającej. 4,3*0,10*302 | m3 | 129,8 |  |  |
| 8. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0237-01 | Zagęszczenie warstwy odsączającej walcami statycznymi. | m3 | 129,8 |  |  |
| 9. | D-02.00.01 D-02.01.01 | KNNR-1 0406-02 | Roboty ziemne mechaniczne poprzeczne dla pogłębienia i oprofilowania rowu bocznego oraz skarp nasypu z odwozem urobku na odległość 1 km | m3 | 81,0 |  |  |
| Nawierzchnia 45 23 32 20 - 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | D-04.01.01 | KNNR-6 0113-01 | Wykonanie dolnej warstwy nawierzchni tłuczniowej gr. 10 cm 302*4,1 | m2 | 1238,2 |  |  |
| 11. | D-04.04.04 | KNNR-6 0113-04 | Wykonanie górnej warstwy nawierzchni tłuczniowej gr. 5 cm 302*4,1 | m2 | 1238,2 |  |  |
| Roboty wykończeniowe 45 23 60 00 - 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | D-09.01.01 | KNNR-1 0507-01 | Humusowanie i obsianie trawą skarp | m2 | 305,0 |  |  |
| 13. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-06 | Wykonanie przepustów f 40 pod zjazdami na posesję w km 0+046, 0+236 | mb | 10,0 |  |  |
| 14. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-01 06 | Wykonanie ławy żwirowej pod ułożenie kręgów f 60 cm w km 0+233 | m3 | 1,0 |  |  |
| 15. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-08 | Wykonanie przepustu f 60 w km 0+233 | mb | 7,0 |  |  |
| 16. | D-06.02.01 | KNNR-6 0605-03 0605-05 | Wykonanie ścianek czołowych kątowych w dla przepustów f 40 cm w km 0+046, 0+062,0+263 oraz ścian płytowych dla przepustów f 60 cm w km 0+050, 0+233 | szt. | 10,0 |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT 22% |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 2

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: Nr 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

- posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia,

- posiadamy wiedzę i doświadczenie,

- dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej.

...................................................... 			...................................................................

Data 					podpis/y/ osob/y uprawnionej/ych do 							reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

............................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych

Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania:

Nr 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

Ja (imię i nazwisko)

.......................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

jako upoważniony przedstawiciel

firmy.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

...................................................... 			...................................................................

data					podpis/y/ osob/y uprawnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz wykonanych robót budowlanych

Nr 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

| Lp. | Robota budowlana - rodzaj | Wartość zamówienia w tyś. zł. | Data realizacji | Miejsce wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Miejscowość i data: ........................................

Podpisano

.............................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 5

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi

niezbędnych do wykonania zamówienia

Nr 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

| Lp. | Imię i nazwisko | Proponowane stanowisko | Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

Należy załączyć dokumenty potwierdzające wymagane prawem uprawnienia i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego.

Miejscowość i data: ...................................

Podpisano.................................................................................................

(upoważniony przedstawiciel wykonawcy)

Załącznik nr 6

..........................................................................

(pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy)

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia

Zadanie nr 11/2010 Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

| Lp. | Wyszczególnienie narzędzi/sprzętu | Informacja o sposobie dysponowania zasobami |
| --- | --- | --- |

Data: …..................................

Podpisano

......................................................................

(osoba uprawniona do reprezentowania

wykonawcy)

Załącznik nr 7

U M O W A

Zawarta w dniu ............................................... roku pomiędzy Gminą Bliżyn

NIP 663-12-57-935, REGON 291009981 reprezentowaną przez

Wójta Gminy Bliżyn – Mariusza Walachnię

Z siedzibą Bliżyn ul. Kościuszki 79 „a” zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a firmą …………………………………………………………..

z siedzibą w ………………………………………………………

zwaną dalej „WYKONAWCĄ

reprezentowanym przez:

……………………………………….

następującej treści:

§ 1.

ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania następujące roboty: Remont drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w miejscowości Zagórze o długości 302 m w km 0+00 do 0+302 na działkach nr 88 i 235 obręb Zagórze

§ 2.

1.Strony ustalają następujące terminy związane z realizacją zadania:

- przekazanie placu budowy:………………...

- rozpoczęcie robót: ………………….

- zakończenie robót: 20.12.2010 r.

2. WYKONAWCA przedstawi ZAMAWIAJĄCEMU przed przekazaniem placu budowy uzgodniony projekt organizacji ruchu. WYKONAWCA ponosi koszty oznakowania i jego utrzymania w okresie trwania robót.

§ 3.

1. ZAMAWIAJĄCY ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru Grzegorza Jasińskiego.

2. WYKONAWCA ustanawia osobę odpowiedzialną za wykonanie robót…………………….

§ 4.

Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się wynagrodzenie umowne:

brutto ……………zł. (słownie kwota brutto:………………………………………………..).

netto ……………zł. (słownie kwota netto:…………………………………………………..).

podatek VAT w wysokości 22 %. tj.: zł. (słownie kwota VAT…………………………….).

zgodnie z ofertą stanowiącą załącznik nr 1 do umowy.

§ 5.

1. ZAMAWIAJĄCY ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót polecać dokonywanie takich zmian, ilości robót lub ich części jakie uzna za niezbędne, a WYKONAWCA zobowiązany jest polecenie to wykonać np.

a) zwiększyć lub zmniejszyć ilość niektórych robót objętych przedmiarem,

b) pominąć niektóre roboty,

c) wykonać dodatkową pracę niezbędną do zakończenia robót.

2. Wprowadzone przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale skutki tych zmian będą stanowić podstawę do zmiany wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami § 6.

3. WYKONAWCA nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6.

1. Jeżeli roboty wynikające ze zmian odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym to cena jednostkowa wymieniona w kosztorysie ofertowym będzie podstawą do obliczenia wartości zmiany.

2. Jeżeli rodzaj robót po zmianie nie odpowiada pozycjom w kosztorysie ofertowym to będą one rozliczane na bazie wskaźników ofertowych oraz cen materiałów i sprzętu zgodnie z kosztorysem ofertowym, a w przypadku ich braku średnich cen " Sekocenbudu " za ostatni kwartał. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji - KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

§ 7.

1. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowe oznakowanie przez cały czas trwania i realizacji zadania.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy z chwilą jego przejęcia.

§ 8.

1. Wykonawca obowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót będących przedmiotem umowy i gotowość do odbioru robót.

2. Komisyjny odbiór zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 10 dni od daty zgłoszenia i potwierdzenia gotowości wykonanych robót przez inspektora nadzoru.

§ 9.

1.Rozliczenie robót może następować fakturami częściowymi potwierdzonymi przez inspektora nadzoru płatnymi w terminie 14 dni od daty przedłożenia.

2. Suma faktur częściowych wystawionych przez wykonawcę nie może przekroczyć 85 % wysokości wynagrodzenia umownego za wykonanie roboty.

3. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową na podstawie protokołu końcowego odbioru robót i usunięciu ewentualnych usterek i wad płatną w terminie 30 dni od daty przedłożenia .

§ 10.

Okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem wynosi 24 miesiące i liczony będzie od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru.

§ 11.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach:

1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

a) za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości kosztorysowej za każdy dzień zwłoki,

b) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia za wadliwie wykonany przedmiot umowy za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego robót pozostających do wykonania.

2) ZAMAWIAJĄCY wypłaci WYKONAWCY kary umowne:

a) za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umowy za każdy dzień zwłoki od terminu ustalonego między stronami.

b) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego robót pozostałych do wykonania.

2. Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie sporządzonego na piśmie aneksu, który stanowić będzie integralną część umowy.

§ 13.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§14.

Spory mogące wyniknąć z realizacji postanowień niniejszej umowy , strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego Sądu wg siedziby Zamawiającego.

§15.

Integralną część umowy stanowi:

Załącznik Nr 1 - oferta wykonania.

§16.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z czego dwa egzemplarze dla ZAMAWIAJĄCEGO a jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY                                    WYKONAWCA

Załącznik nr 8

# Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

(opublikowane w odrębnych plikach)