## X. HARMONOGRAMY REALIZACYJNE 
     NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ,  WYNIKAJĄCYCH 
     ZE STRATEGII ROZWOJU GMINY

Zdefiniowane w poprzednim rozdziale cele strategiczne Gminy Bliżyn wymagają podjęcia szeregu zadań. Zadania te mają różny “ciężar gatunkowy” i ich realizacja zajmie okresy czasu o różnej długości. Ważne jest możliwie szybkie rozpoczęcie działania i późniejszy stały monitoring osiąganych rezultatów. Poniższe zestawienia zawierają najważniejsze zadania, jakie należy podjąć, aby w założonym czasie - do 2010 roku - osiągnąć zamierzone cele.

Treść zadania - zapisana hasłowo - określa pewne strategie wdrażania niezbędne do osiągnięcia celów operacyjnych. Realizacja niektórych zadań (np. rozbudowa infrastruktury) będzie niezbędna do osiągnięcia wszystkich opisanych wyżej celów.

Sposób realizacji - to zestawienie głównych działań, które trzeba podjąć. Część z tych zadań może wykonać gmina. Przy realizacji innych konieczna będzie współpraca z różnymi instytucjami. Zawsze jednak stroną inicjującą i koordynującą zadanie musi być samorząd.

Podmiot realizujący - w tej rubryce podano propozycję instytucji, które z racji swej działalności i obowiązków statutowych, powinny włączyć się w realizację zadania. W niektórych przypadkach można założyć współfinansowanie zadania.

Termin realizacji - szacunkowy termin rozpoczęcia i zakończenia zadania. W niektórych przypadkach działania powinny być prowadzone w sposób ciągły i nie mogą zakończyć się w roku 2010.

Źródła finansowania - w każdym przypadku budżet gminy będzie miał udział w finansowaniu zadania. Gmina musi podjąć starania w celu pozyskania środków „zewnętrznych” na realizację określonych przedsięwzięć.

| Program wspierania rozwoju MŚP |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| ### Treść zadania | Małe i średnie firmy stanowią najbardziej dynamiczny sektor gospodarki. Stworzenie w gminie sprzyjających warunków dla rozwoju tego sektora jest najbardziej skutecznym sposobem wspierania rozwoju gospodarczego i tworzenia nowych miejsc pracy. |  |
| Sposób realizacji | - Szkolenia dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą - System ulg i preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy |  |
| Podmiot realizujący | ### Rada Gminy Bliżyn Urząd Pracy |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program szkoleń dla mieszkańców gminy |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| ### Treść zadania | Umożliwienie mieszkańcom gminy poszerzania wiedzy fachowej i zdobywania nowych kwalifikacji może przynieść efekty w postaci podejmowania nowych form działalności gospodarczej, poszerzania asortymentów produkcji itp. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie szkoleń - Współpraca z instytucjami, działającymi w dziedzinach szkoleń, na które jest zapotrzebowanie - Organizacja systemu szkoleń |  |
| Podmiot realizujący | ### Rada Gminy Bliżyn WODR Urząd Pracy |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program preferencji dla inwestorów |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Pozyskanie inwestorów (osoby i firmy prowadzące działalność gospodarczą, osoby zainteresowane budową domów mieszkalnych i domków letniskowych) wymaga wysłania do nich czytelnego sygnału, że gmina chce nawiązać współpracę. Gminny program preferencji dla inwestorów, odpowiednio rozpropagowany, może spełnić taką rolę. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie gminnego programu preferencji dla inwestorów - Promocja programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2001 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy |  |

| Program pomocy dla rodzin dotkniętych bezrobociem |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| ### Treść zadania | Redukcje zatrudnienia w dużych ośrodkach przemysłowych dotknęły w znacznym stopniu również mieszkańców gmin sąsiadujących z tymi ośrodkami. Poza działaniami, które mają na celu tworzenie nowych miejsc pracy, konieczna jest również doraźna pomoc dla rodzin w najtrudniejszej sytuacji materialnej. Możliwość takiej pomocy (prace interwencyjne i roboty publiczne) powinna być realizowana w ramach bieżącej współpracy Samorządu, Urzędu Pracy i Ośrodka Pomocy Społecznej. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie raportu o stanie rodzin dotkniętych bezrobociem - Opracowanie harmonogramów prac, które mogą być realizowane przez bezrobotnych - Opracowanie programu pomocy dla rodzin dotkniętych bezrobociem |  |
| Podmiot realizujący | ### Rada Gminy Bliżyn Urząd Pracy Ośrodek Pomocy Społecznej |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Modernizacja sieci wodociągowej w gminie |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Gmina Bliżyn zbliża się do końca realizacji systemu wodociągowego. Niektóre odcinki sieci budowane były w latach siedemdziesiątych i w związku z tym należy przewidzieć konieczność ich modernizacji. Zadania te będą umieszczane w planach zadań w miarę pojawiających się potrzeb remontowych. |  |
| Sposób realizacji | ### Analiza stanu sieci wodociągowej w gminie - Opracowanie harmonogramów prac modernizacyjnych |  |
| Podmiot realizujący | ### Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Budowa systemu oczyszczania ścieków |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | System kanalizacji gminy docelowo powinien obejmować wszystkie sołectwa. Opracowana koncepcja powinna określać optymalny dla lokalnych uwarunkowań sposób rozwiązania tego problemu. Duże potrzeby inwestycyjne w tym zakresie będą wymagały pozyskania środków zewnętrznych. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza koncepcji kanalizacji gminy i wybór optymalnego wariantu budowy systemu - Opracowanie harmonogramów realizacji systemu kanalizacyjnego w gminie - Opracowanie dokumentacji technicznej - Pozyskanie środków zewnętrznych na wsparcie inwestycji |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Społeczne Komitety |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Utylizacja odpadów stałych |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Docelowe rozwiązanie problemu utylizacji odpadów stałych powinno zapewniać możliwość pełnej utylizacji śmieci oraz odzyskiwanie surowców wtórnych. Dlatego bardziej ekonomicznym rozwiązaniem są prowadzone wspólnie przez sąsiadujące gminy działania w tym zakresie – budowa dużego, nowoczesnego składowiska. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie koncepcji utylizacji odpadów stałych z terenu gminy - Upowszechnienie systemu zbiórki odpadów na terenie gminy - Likwidacja „dzikich” wysypisk |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Gazyfikacja gminy |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Budowa sieci gazociągowej umożliwia zmianę węglowego systemu ogrzewania na „przyjazny dla środowiska” system gazowy, eliminując m.in. uciążliwość związaną z powstawaniem popiołów. Ma to więc istotny wpływ zarówno na standard życia mieszkańców, jak i stan środowiska naturalnego. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie harmonogramów gazyfikacji poszczególnych sołectw - Opracowanie dokumentacji technicznej - Pozyskanie środków zewnętrznych na wsparcie inwestycji |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Społeczne Komitety |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Telefonizacja gminy |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Dostępność sieci telekomunikacyjnych ma duże znaczenie dla rozwoju gminy – wpływa na standard życia i bezpieczeństwo mieszkańców, jest niezbędna we wszystkich rodzajach działalności gospodarczej, umożliwia korzystanie z internetu itp. Duże zapotrzebowanie na telefony, deklarowane w poszczególnych sołectwach, świadczy o wadze problemu. Duże koszty inwestycji będą powodowały konieczność poszukiwania zewnętrznych źródeł wsparcia tych działań. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie harmonogramów telefonizacji sołectw na terenie gminy - Opracowanie dokumentacji technicznej - Pozyskanie środków zewnętrznych na wsparcie inwestycji |  |
| Podmiot realizujący | Telekomunikacja Polska S.A. |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2002 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Modernizacja sieci elektroenergetycznych w gminie |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Działający w gminie system elektroenergetyczny wymaga modernizacji i dostosowania do aktualnych potrzeb mieszkańców. Jest to również istotne dla planowanego zwiększenia liczby podmiotów gospodarczych i rozwój budownictwa mieszkaniowego i rekreacyjnego na terenie gminy. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza stanu obecnego systemu elektroenergetycznego w gminie - Opracowanie harmonogramów prac modernizacyjnych - Opracowanie dokumentacji technicznej - Realizacja założonych zadań |  |
| Podmiot realizujący | Zakład Energetyczny |  |
| ### Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki Zakładu Energetycznego - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Poprawa stanu systemu komunikacyjnego w gminie |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Położenie przy ważnych szlakach komunikacyjnych (drogowych i kolejowych) stanowi ważny atut gminy Bliżyn. Dla zrównoważonego rozwoju konieczne jest również stałe podnoszenie jakości wewnątrzgminnego systemu drogowego oraz rozbudowa „infrastruktury drogowej” – chodników, parkingów, ścieżek rowerowych itp. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza potrzeb inwestycyjnych i remontowych systemu komunikacyjnego w gminie - Opracowanie harmonogramów prac - Opracowanie dokumentacji technicznej - Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację zadań |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Starostwo Powiatowe |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki Starostwa Powiatowego - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program modernizacji bazy oświatowej |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Warunki, w jakich odbywają się zajęcia szkolne dzieci i młodzieży, świadczą o zaangażowaniu Samorządu w proces edukacji młodego pokolenia. Sieć placówek oświatowych powinna być dostosowana do sytuacji demograficznej w gminie, tak aby środki przeznaczane na oświatę były wydawane efektywnie. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych - Opracowanie harmonogramów prac - Realizacja zadań |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki Kuratorium Oświaty - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Poprawa stanu gminnej służby zdrowia |  | 13 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Podstawowa opieka zdrowotna, prowadzona przez gminne ośrodki zdrowia, powinna zapewniać dostęp do usług medycznych na dobrym poziomie. Wiąże się to z koniecznością dysponowania odpowiednim zapleczem lokalowym, z dobrymi warunkami sanitarnymi. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza potrzeb inwestycyjnych gminnej służby zdrowia - Pozyskanie środków na inwestycje |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Gminny Ośrodek Zdrowia |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program rozbudowy bazy sportowo – rekreacyjnej |  | 14 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Dobra baza sportowo – rekreacyjna, zlokalizowana głównie przy szkołach, jest podstawą do organizacji wolnego czasu młodzieży. Spełnia też ważna rolę w poprawie stanu zdrowotnego, dlatego też działania w tym zakresie są przykładem „inwestowania w młodych”. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza lokalnych potrzeb w zakresie bazy sportowej - Opracowanie harmonogramów inwestycji - Pozyskanie środków na inwestycje - Realizacja programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z funduszy na kulturę fizyczną - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program uzupełniania wyposażenia placówek oświaty i służby zdrowia |  | 15 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Wyrównanie poziomu kształcenia młodzieży w mieście i na wsi zależy w znacznym stopniu od wyposażenia placówek (pracownie komputerowe, pracownie do nauki języków obcych itp.). Konieczne jest więc podjecie starań o poprawę dostępności pomocy naukowych w placówkach na terenie gminy. Posiadane wyposażenie wpływa również na jakość usług medycznych i pozwala na lepszą diagnozę „na miejscu”. Sukcesywne unowocześnianie aparatury w GOZ wpłynie na poprawę sytuacji w tej dziedzinie. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza potrzeb placówek oświatowych w zakresie wyposażenia - Analiza potrzeb placówek służby zdrowia w zakresie wyposażenia - Pozyskanie środków na niezbędna zakupy |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Placówki oświatowe i służby zdrowia |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki Kuratorium Oświaty - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program integracji środowisk lokalnych |  | 16 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Współdziałanie mieszkańców gminy, zwłaszcza w programach mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na inwestycje, jest niezbędne dla osiągnięcia pozytywnych rezultatów. Zdefiniowanie wspólnych problemów i nakreślenie wspólnych celów powinno zaangażować maksymalnie dużą liczbę mieszkańców. Przykładem może tu być praca nad założeniami „Strategii Rozwoju Gminy”. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie gminnego programu integracji środowisk lokalnych - Realizacja programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program rozwoju kultury |  | 17 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | W gminie Bliżyn działają liczne zespoły ludowe. Działalność kulturalną koordynuje Gminny Ośrodek Kultury. Program rozwoju kultury powinien zakładać szersze wykorzystanie istniejących form działalności do promocji gminy i przyciągania turystów. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie programu rozwoju kultury - Wdrożenie programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Gminny Ośrodek Kultury |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Fundacje wspierające kulturę - Środki z budżetu państwa na działalność kulturalną - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program współpracy międzygminnej |  | 18 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Niepełna infrastruktura techniczna to problem, jaki ma do rozwiązania większość samorządów. Współpraca z sąsiednimi gminami może ułatwić pozyskanie środków zewnętrznych na takie inwestycje jak: wysypiska śmieci, kanalizacja, drogi. Wspólne przygotowanie projektów zwiększa szansę na ich pozytywną ocenę. Współpraca międzygminna nie powinna ograniczać się wyłącznie do sąsiadów – poszukiwanie gmin partnerskich w kraju i za granicą daje możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych, „wymianę” młodzieży, prezentację dorobku kulturalnego itp. |  |
| Sposób realizacji | - Utworzenie gminnej komórki ds. współpracy międzygminnej - Opracowanie programu współdziałania z samorządami w kraju i za granicą |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Fundacje i fundusze wspierające współpracę międzygminną - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program przygotowania gminy do współpracy z UE |  | 19 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Korzystanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej oraz z krajowych funduszy wymaga profesjonalnego opracowania wniosków o te środki, prawidłowo prowadzonej sprawozdawczości i rozliczeń. Konieczne jest więc utworzenie w gminie zespołu, składającego się z pracowników samorządowych, który będzie zajmował się tą działalnością. Zespół powinien uczestniczyć w szkoleniach, które będą podnosić kwalifikacje w tym zakresie. |  |
| Sposób realizacji | - Utworzenie w gminie zespołu, którego zadaniem będzie opracowywanie i rozliczanie wniosków o środki pomocowe - Organizacja systematycznych szkoleń dla członków zespołu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Centrum informacji gospodarczej |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Centrum informacji gospodarczej to gminna komórka, której zadaniem będzie zbieranie i przetwarzanie informacji (produkcja rolnicza, działalność gospodarcza, oferta turystyczna, działki pod inwestycje itp.) z terenu gminy oraz ściąganie informacji z zewnątrz, które mogłyby zainteresować lokalne firmy. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie raportu o stanie małych i średnich firm na terenie gminy - Utworzenie gminnego Centrum Informacji Gospodarczej |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Przygotowanie terenów pod inwestycje |  | 21 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Gmina powinna dysponować terenami, które mogłaby oferować potencjalnym inwestorom (działki budowlane i rekreacyjne, tereny pod działalność gospodarczą). Tereny takie będą powstawały w miarę postępów w inwestycjach infrastrukturalnych. Konieczne jest opracowanie i stała aktualizacja gminnej oferty w tym zakresie. |  |
| Sposób realizacji | - Inwentaryzacja potencjalnych terenów, na których możliwe będzie powstawanie podmiotów gospodarczych - Opracowanie harmonogramów zbrojenia terenów - Opracowanie oferty dla inwestorów |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców - Środki inwestorów - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program promocji gminy |  | 22 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Promocja gminnej oferty (tereny inwestycyjne, lokalna produkcja i usługi, agroturystyka i rekreacja, działalność kulturalna) powinna w sposób profesjonalny docierać do potencjalnych klientów. Skuteczność oferty jest wtedy większa, gdy dystrybucja materiałów oparta jest o badania rynku i kierowana do konkretnej grupy odbiorców. |  |
| Sposób realizacji | - Utworzenie gminnego zespołu ds. promocji gminy lub powierzenie prowadzenia promocji profesjonalnej firmie |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy Środki firm z terenu gminy |  |

| Raport o stanie rolnictwa w gminie |  | 23 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Rolnictwo nie jest główną dziedziną gospodarki gminnej, ale znaczna część mieszkańców posiada gospodarstwa rolne. Szczegółowa analiza stanu tego sektora pozwoli na opracowanie propozycji działań restrukturyzacyjnych. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki WODR - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program restrukturyzacji rolnictwa |  | 24 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Słabe gleby i rozdrobnione gospodarstwa rolne to podstawowe bariery dla rozwoju rolnictwa w gminie. Opracowanie, opartego na analizie stanu obecnego rolnictwa, programu restrukturyzacji może przynieść poprawę sytuacji w tym sektorze. Program powinien zawierać m.in. propozycje dotyczące poprawy struktury agrarnej, wprowadzania rodzajów upraw i hodowli odpowiadających warunkom glebowym, tworzenia grup producenckich, przetwórstwa. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie programu restrukturyzacji rolnictwa - Wdrożenie programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki rolników - Środki Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Rozbudowa bazy turystyczno – rekreacyjnej |  | 25 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Baza turystyczno – rekreacyjna powinna rozwijać się w oparciu o kapitał prywatny (miejscowy i zewnętrzny). Zadaniem gminy jest stworzenie odpowiednich warunków dla jej rozwoju – tereny, na których mogą powstać obiekty gastronomiczne, motele itp. powinny być przewidziane w planach zagospodarowania przestrzennego; gmina powinna stosować ulgi i preferencje dla inwestorów z tej branży. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza stanu obecnego bazy turystyczno – rekreacyjnej w gminie - Opracowanie programu rozwoju bazy - Pozyskanie inwestorów |  |
| Podmiot realizujący | Inwestorzy Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki inwestorów - Środki własne gminy |  |

| Program rozwoju agroturystyki |  | 26 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Agroturystyka może stanowić dodatkowe źródło dochodu dla części gospodarstw rolnych, posiadających warunki do założenia gospodarstwa agroturystycznego. Rosnąca popularność takiej formy aktywnego wypoczynku, w połączeniu z atrakcyjnymi turystycznie terenami w gminie, może zapewnić powodzenie tej działalności. |  |
| Sposób realizacji | - Wytypowanie gospodarstw rolnych, spełniających warunki prowadzenia działalności agroturystycznej - Organizacja szkoleń - Dostosowanie budynków do nowych funkcji - Promocja oferty agroturystycznej |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki rolników - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program „małej retencji i budowy małych elektrowni wodnych” |  | 27 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Zwiększenie powierzchni zbiorników wodnych na terenie gminy to inwestycja, która nie tylko poprawi bilans wodny i bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, ale też w znaczącym stopniu podniesie atrakcyjność turystyczną regionu. |  |
| Sposób realizacji | - Analiza możliwości budowy i odtworzenia zbiorników retencyjno – rekreacyjnych w gminie - Opracowanie harmonogramów działań - Opracowanie dokumentacji technicznej - Pozyskanie środków zewnętrznych na realizację inwestycji |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program zalesień |  | 28 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Słabe gleby, których wykorzystanie rolnicze nie przynosi zadowalających efektów, powinny zostać zalesione. Działanie tego rodzaju stanowi „inwestycje w przyszłość” – zwiększy się atrakcyjność turystyczna gminy, a po kilkudziesięciu latach możliwe będzie gospodarcze wykorzystanie lasów. |  |
| Sposób realizacji | - Inwentaryzacja terenów pod zalesienia - Opracowanie harmonogramów zalesień - Realizacja programu |  |
| Podmiot realizujący | Lasy Państwowe Rada Gminy Bliżyn Rolnicy |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki Starostwa Powiatowego - Środki rolników - Środki z budżetu państwa na ochronę środowiska - Środki Unii Europejskiej |  |

| Poprawa estetyki gminy |  | 29 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Estetyka gminy – zarówno wygląd posesji jak i stan lasów i rowów przy drogach – to wizytówka, która może być zachętą dla turystów. Brak starań o estetykę może uniemożliwić rozwój turystyki i agroturystyki. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie programu poprawy estetyki gminy - Likwidacja „dzikich wysypisk” |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn Mieszkańcy |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| ### Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Środki mieszkańców |  |

| Proekologiczny program edukacyjny dla młodzieży |  | 30 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Określone przez uczestników prac nad Strategią Rozwoju Gminy cele strategiczne wymagają podjęcia działań zachowujących środowisko naturalne w dobrym stanie. Proekologiczna edukacja młodzieży powinna być jednym z głównych elementów tego programu. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie proekologicznego programu edukacyjnego - Wdrożenie programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |

| Program popularyzacji inwestycji proekologicznych |  | 31 |
| --- | --- | --- |
| Treść zadania | Stworzenie „dobrej atmosfery” dla ekologii i pobudzenie zapotrzebowania społecznego na takie działania ułatwi przeprowadzenie uzgodnień dokumentacji, uzyskanie pozwoleń na budowę. Poparcie społeczne dla inwestycji proekologicznych jest też dodatkowym argumentem, ułatwiającym pozyskanie środków pomocowych na realizację poszczególnych zadań. |  |
| Sposób realizacji | - Opracowanie programu popularyzacji inwestycji proekologicznych na terenie gminy - Wdrożenie programu |  |
| Podmiot realizujący | Rada Gminy Bliżyn |  |
| Termin realizacji | 2000 – 2010 |  |
| Źródło finansowania | - Środki własne gminy - Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska - Środki z budżetu państwa - Środki Unii Europejskiej |  |