PLAN ZADAŃ GMINY BLIŻYN DO ROKU 2010

Przedstawione w „Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn”, w rozdziale „Harmonogramy realizacyjne najważniejszych zadań” propozycje, zawierają opis głównych obszarów zadaniowych gminy. Poniższe zestawienia definiują wynikające z nich szczegółowe zadania. Poszczególne rubryki w tabelach zawierają następujące dane:

ZADANIE - krótki opis zadania - podstawowe informacje o inwestycji, opis oczekiwanych efektów realizacji zadania.

TERMIN REALIZACJI - przewidywany termin rozpoczęcia i zakończenia zadania

ODPOWIEDZIALNY - w tej rubryce wpisano instytucję lub osobę, która powinna koordynować realizację zadania. W przypadku zadań nie będących w zakresie obowiązków gminy (np. drogi powiatowe i wojewódzkie), a których wykonanie ma znaczący wpływ na realizację misji i celów strategicznych Gminy Bliżyn - jako odpowiedzialnego za zadanie wpisano na pierwszym miejscu instytucję, która zgodnie z kompetencjami powinna zająć się tym problemem. Rolą samorządu gminnego będzie współpraca przy realizacji zadania.

BUDŻET - szacunkowe koszty realizacji inwestycji (według cen z bieżącego roku) lub przewidywane koszty realizacji zadania (według cen z bieżącego roku).

ŹRÓDŁA ŚRODKÓW - instytucje, fundacje, fundusze, które potencjalnie mogą współfinansować realizację zadania.

| L.p. | 1.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Organizacja cyklu szkoleń dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | Rocznie 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 1.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie gminnego systemu ulg i preferencji dla osób i firm tworzących nowe miejsca pracy |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 2.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza potrzeb mieszkańców gminy w zakresie szkoleń |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 2.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Organizacja szkoleń |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 3.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie gminnego programu preferencji dla inwestorów |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 3.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Promocja i wdrożenie gminnego programu preferencji dla inwestorów |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 4.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie raportu o sytuacji rodzin dotkniętych bezrobociem |
| TERMIN | 2000 - 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Urzędu Pracy |

| L.p. | 4.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie harmonogramów prac, które mogą być realizowane przez bezrobotnych |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Urzędu Pracy |

| L.p. | 4.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu pomocy dla rodzin dotkniętych bezrobociem |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Urzędu Pracy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 5.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza stanu technicznego sieci wodociągowej w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 5.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie harmonogramów prac modernizacyjnych sieci wodociągowej |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gmin |

| L.p. | 5.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja elementów systemu wodociągowego w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 6.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza koncepcji kanalizacji gminy i wybór optymalnego wariantu budowy systemu |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 6.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa oczyszczalni ścieków w Wojtynowie i systemu kanalizacji dla okolicznych miejscowości |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 6.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa oczyszczalni ścieków w Kucębowie i systemu kanalizacji dla okolicznych miejscowości |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 6.4. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa oczyszczalni ścieków w Wołowie i systemu kanalizacji dla okolicznych miejscowości |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 6.5. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa oczyszczalni ścieków w Płaczkowie i systemu kanalizacji dla okolicznych miejscowości |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 7.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Udział gminy Bliżyn w budowie międzygminnego wysypiska odpadów |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 7.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych z ich wstępną segregacją |
| TERMIN | 2002 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 7.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu likwidacji „dzikich” wysypisk na terenie gminy |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie harmonogramów budowy gazociągów w niezgazyfikowanych sołectwach |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 4.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 8.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Sorbinie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Górkach |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.4. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Kucembowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.5. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Odrowążku |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.6. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Nowkach |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.7. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Kopciu |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.8. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Gilowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.9. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Gostkowie Górnym |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.10. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Płaczkowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.11. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Wojtyniowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.12. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Rędocinie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.13. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Bliżynie ul. Henryków |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.14. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Jastrzębiej |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.15. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Zagórzu |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.16. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Wołowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.17. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Ubyszowie Płatkach |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 8.18. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa gazociągu w Sobótce |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki mieszkańców Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 9.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie harmonogramów telefonizacji sołectw na terenie gminy |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Telekomunikacja Polska S.A . |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki TP S.A . |

| L.p. | 9.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja centrali telefonicznej w Bliżynie (zwiększenie pojemności o 1200 numerów) |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Telekomunikacja Polska S.A . |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki mieszkańców Środki TPSA Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 9.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Podłączenie telefonów zainteresowanym mieszkańcom w miejscowościach: Bliżyn, Bugaj, Brzeście, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów, Mroczków, Nowki, Pięty, Płaczków, Rędocin, Sobótka, Odrowążek, Nowy Odrowążek, Sorbin, Ubyszów, Wojtyniów, Wołów, Zbrojów, Zagórze. |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Telekomunikacja Polska S.A . |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki mieszkańców Środki TP S.A . Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 10.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza stanu obecnego systemu elektroenergetycznego w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zakład Energetyczny |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego |

| L.p. | 10.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie harmonogramów modernizacji sieci elektroenergetycznej |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zakład Energetyczny Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego Środki własne gminy |

| L.p. | 10.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja poszczególnych odcinków sieci |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zakład Energetyczny |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Zakładu Energetycznego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 10.4. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych (przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych) |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn Starostwo Powiatowe GDDK Kielce |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki starostwa powiatowego Środki Urzędu Marszałkowskiego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie analizy stanu dróg. Opracowanie rocznych harmonogramów remontów i modernizacji dróg na terenie gminy |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Starostwa Środki GDDK Kielce Środki Urzędu Marszałkowskiego Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja drogi krajowej nr 746 |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | GDDK Kielce |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki GDDK Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa chodników na terenach zabudowanych przy drodze krajowej |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | GDDK Kielce |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki GDDK Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej Środki własne Gminy |

| L.p. | 11.4. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja dróg powiatowych: # 15644 Samsonów – Odrowąż – Niekłań – Boków (5,0km) # 15648 Mroczków – Rędocin (5,0 km) # 15649 Gostków – Gilów (3,5 km) # 15650 Bliżyn – Ubyszów (5,2 km) # 15651 Wojtyniów–Wołów–Brzeście–Gostków (9,7 km) # 15652 Wojtyniów – Jastrzębia – Zbrojów (7,6 km) # 15653 Bliżyn – Sorbin – Odrowążek (8,4 km) # 15654 Nowy Odrowążek – Kopcie (1,4 km) # 15655 Stąporków–Pardołów-Świerczów-Nowki-Sorbin (2,0 km) # 15658 Krasna – Gustawów – Odrowążek (1,0 km) # 15659 Krasna – Luta – Kucębów (2,5 km) # 15699 Ubyszów – Brzask– Skarżysko Kamienna (5,2 km) |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Starostwo Powiatowe |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Starostwa Powiatowego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.5. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa parkingu samochodowego w pobliżu Urzędu Gminy w Bliżynie |
| TERMIN | 2001 – 2005 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 11.6. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych przy drogach powiatowych |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Starostwo Powiatowe |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki Starostwa Powiatowego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.7. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenach zabudowanych przy drogach gminnych |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.8. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja dróg gminnych: # 1521001 Bugaj przez wieś # 1521002 Brzeście – Bliżyn 1521003 Zagórze – Ubyszów 1521004 Wołów przez wieś 1521005 Jastrzębia przez wieś 1521006 Gostków – Gilów 1521007 Zbrojów w kierunku lasu 1521008 Gilów przez wieś 1521009 Górki – Barwinek – Olszyny 1521010 Mroczków – Kapturów 1521011 Płaczków – Płaczków Piechotne – Płaczków Kolonia – Pięty 1521012 Kucębów Dolny – Kucębów Górny 1521013 Kucębów Odcinek – Kucębów Górny 1521014 Nowy Odrowążek przez wieś 1521015 Bliżyn –ul. Zafabryczna –Henryków Bliżyn – ul. Wąska ul. Szkolna ul. VI Wieków Bliżyna ul. Jana Opary ul. Sobieskiego ul. Rudowskiego ul. Zgodna ul. Piaskowa ul. Poprzeczna ul. Kamienna ul. 1-Maja ul. Leśna ul. Boczna ul. Przechodnia ul. Planty ul. Towarowa ul. Nadrzeczna ul. Podleśna Bliżyn ul. Zgodna – Gostków Dolny Sobótka – Kamionka Gostków przez wieś Górki – Barwinek – Zapowiedź Górki – Podgórki Kamionka przez wieś Mroczków – Barwinek – Nowiny Mroczków – Sobótka Kucębów Borek przez wieś Dojazd do wsi Kopcie z drogi powiatowej Nowki przez wieś Brzeście – Cmentarz Drożdżów przez wieś Szczurów przez wieś Przedpole – Ubyszów Ubyszów – Żabów – Barwinek Ubyszów Płatki Wołów za torami |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |
| L.p. | 11.9. |
| ZADANIE | Remonty i modernizacja mostów: # Płaczków – Mroczków Bliżyn – Odrowążek Brzeście – Wołów Wojtynów ul. Kamienna Zbrojów – Płaczków Bliżyn – Jastrzębia Gilów Wojtynów ul.Spacerowa |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn Starostwo Powiatowe |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Starostwa Powiatowego Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 11.10. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa ścieżek rowerowych: - wzdłuż drogi krajowej nr 746 - zbiornik Gilów – zbiornik Bliżyn |
| TERMIN | 2004 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 12.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza potrzeb w zakresie modernizacji i rozbudowy placówek oświatowych |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 12.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja placówek w : Bliżynie, Mroczkowie, Sorbinie, Odrowążku |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 13.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza potrzeb inwestycyjnych gminnej służby zdrowia |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 13.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Modernizacja placówek w : Bliżynie, Mroczkowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 14.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza potrzeb gminy w zakresie bazy sportowej |
| TERMIN | 2000 – 2003 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 14.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa sali sportowej w Bliżynie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 14.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa boiska w Bliżynie, Mroczkowie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 15.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówek oświatowych |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 15.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza potrzeb w zakresie wyposażenia placówek ochrony zdrowia |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 15.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Uzupełnienie wyposażenia placówek oświatowych |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 15.4. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Uzupełnienie wyposażenia placówek służby zdrowia |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 16.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie gminnego programu integracji środowisk lokalnych |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 17.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie gminnego programu rozwoju kultury |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające kulturę Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 18.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Utworzenie zespołu ds. współpracy międzygminnej |
| TERMIN | 2000 – 2003 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 10.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające współpracę międzygminną Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 18.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu współpracy międzygminnej |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające współpracę międzygminną Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 19.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Utworzenie samorządowego zespołu ds. środków pomocowych |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 10.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 19.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Organizacja szkoleń dla członków zespołu ds. środków pomocowych |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | Rocznie 10.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 20.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie raportu o stanie sektora MŚP w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 20.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Utworzenie Centrum Informacji Gospodarczej |
| TERMIN | 2001 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające rozwój MŚP Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 20.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu działania Centrum Informacji Gospodarczej |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające rozwój MŚP Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 21.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Inwentaryzacja potencjalnych terenów pod działalność gospodarczą i budownictwo |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 21.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie oferty dla inwestorów |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | Rocznie 3.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 22.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Utworzenie gminnego zespołu ds. promocji |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 20.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 22.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu promocji gminy |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki firm z terenu gminy |

| L.p. | 23.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie raportu o stanie rolnictwa w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 24.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie gminnego programu restrukturyzacji rolnictwa |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 25.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie raportu o stanie bazy turystyczno – rekreacyjnej w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2002 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 25.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu rozwoju bazy turystyczno – rekreacyjnej |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Inwestorzy Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki inwestorów Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 26.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza możliwości rozwoju agroturystyki w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 26.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Popularyzacja działalności agroturystycznej wśród rolników |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 27.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Analiza możliwości budowy i odtworzenia zbiorników retencyjno – rekreacyjnych na terenie gminy |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 3.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy |

| L.p. | 27.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Budowa zbiorników retencyjnych i elektrowni wodnych - Sołtyków (30 ha) - Płaczków (6 ha) - Górki (84 ha) - Mroczków (6 ha) - Gilów (8 ha) - Wołów (100 ha) - Bliżyn (20 ha) - Sorbin (43 ha) - Zbrojów (23 ha) |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET |  |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 28.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Inwentaryzacja terenów pod zalesienia |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn Lasy Państwowe |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Lasy Państwowe |

| L.p. | 28.2. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie harmonogramów zalesień |
| TERMIN | 2000 – 2001 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn Lasy Państwowe |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 28.3. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Zalesianie wyznaczonych terenów |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn Lasy Państwowe Rolnicy |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki Starostwa Powiatowego Środki rolników Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 29.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu poprawy estetyki gminy |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | współfinansowanie |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 30.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie proekologicznego programu edukacyjnego dla młodzieży |
| TERMIN | 2000 – 2003 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn Placówki Oświatowe |
| BUDŻET | 5.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

| L.p. | 31.1. |
| --- | --- |
| ZADANIE | Opracowanie i wdrożenie programu popularyzacji inwestycji proekologicznych w gminie |
| TERMIN | 2000 – 2010 |
| ODPOWIE DZIALNY | Zarząd Gminy Bliżyn |
| BUDŻET | 4.000,- zł |
| ŹRÓDŁA ŚRODKÓW | Środki własne gminy Fundacje i fundusze wspierające ekologię Środki z budżetu państwa Środki Unii Europejskiej |

OCZEKIWANE EFEKTY DŁUGOFALOWE   REALIZACJI STRATEGII

Podjęcie  działań, które zostały opisane w „Strategii Rozwoju Gminy”, zapewni gminie wzrost poziomu życia mieszkańców, ułatwi dostęp do infrastruktury komunalnej i ukształtuje charakter Gminy.

Oczekuje się, że:

- nastąpi ożywienie gospodarcze Gminy,

- powstaną nowe miejsca pracy, co spowoduje ograniczenie bezrobocia,

- nastąpi poprawa dostępności infrastruktury technicznej dla mieszkańców i inwestorów,

- poprawi się stan telekomunikacji, zarówno pod względem jakości, jak i ilości podłączeń,

- poprawi się w Gminie  gospodarka odpadami stałymi,

- ulegnie poprawie stan dróg gminnych,

- nastąpi rozwój drobnej przedsiębiorczości,

- nastąpi ożywienie działalności szkoleniowej i samokształceniowej,

- ulegnie poprawie zaplecze gospodarcze i logistyczne oraz turystyczne,

- nastąpi rozwój  agroturystyki i bazy turystyczno - wypoczynkowej,

- poprawi się stan opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa publicznego,

- ulegnie poprawie stan bazy lokalowej oświaty i służby zdrowia,

- poprawi się stan informacji i promocji gminy,

- zmniejszy się ilość nieużytków rolnych, a zwiększy się obszar zalesiony gminy.