### Załącznik do uchwały

Nr XVIII/161/04

Rady Gminy Bliżyn

z dnia 14 grudnia 2004r.

Urząd Gminy

w Bliżynie

PLAN ROZWOJU LOKALNEGO GMINY BLIŻYN

NA LATA 2004-2006

Bliżyn listopad 2004 r.

# SPIS TREŚCI

Wstęp .................................................................................................................... 3

I.	OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO ............. 6

II. 	AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO–GOSPODARCZA NA OBSZARZE

OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU ................................................................. 8

1. Położenie, powierzchnia, ludność ..................................................................... 9

2. Środowisko przyrodnicze ............................................................................... 11

3. Infrastruktura techniczna gminy ..................................................................... 19

4. Obiekty dziedzictwa kulturowego .................................................................. 29

5. Zatrudnienie w danych sektorach – struktura – trendy ................................... 30

6. Warunki i jakość życia mieszkańców, w tym poziom bezpieczeństwa .......... 31

7. Analiza SWOT ................................................................................................ 36

III.	ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI

W GMINIE BLIŻYN ......................................................................................... 37

1. Główne cele i priorytety realizacyjne ............................................................. 38

2. Planowane zadania i projekty w latach 2004-2006 ........................................ 38

3. Planowane długoterminowe zadania inwestycyjne w latach 2007-2013 ....... 55

IV.	POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI

REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU/WOJEWÓDZTWA	 ............. 79

V.	OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU

LOKALNEGO .................................................................................................... 81

VI.	PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE)

I NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNE) ........................... 83

VII.	SYSTEM WDRAŻANIA ................................................................................... 88

VIII.	SPOSOBY MONITOROWANIA,

OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ...................................................... 91

# WSTĘP

Wymóg opracowania niniejszego Planu Rozwoju Lokalnego wnika z obowiązku przyjętej procedury tworzenia dokumentów w kontekście wdrażania procesu absorbcji funduszy strukturalnych. Plan Rozwoju Lokalnego realizowany będzie w ramach jednego z działań Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego z dwóch funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Opracowany Plan ma odzwierciedlenie w poszczególnych dokumentach programowych takich jak:.

Narodowy Plan Rozwoju (NPR) – określający strategię społeczno-gospodarczą Polski w pierwszych latach członkostwa w Unii Europejskiej. Celem NPR`u jest „rozwijanie konkurencyjnej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zdolnej do długofalowego, harmonijnego rozwoju, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz poprawę spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym”.

Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) – dokument przyjęty przez Komisję Europejską w uzgodnieniu z rządem polskim zawierającym strategię i priorytety działań. PWW wdrażane są przez programy operacyjne.

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa.

Program ten przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w ścisłej współpracy z samorządami wszystkich województw.

Uzupełnienie ZPORR – dokument wdrażający strategię i priorytety programu, zawierającym informacje na temat działań realizowanych w ramach tego programu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego wdrażający strategię i priorytety strategiczne województwa świętokrzyskiego.

Strategia Rozwoju Gminy Bliżyn– dokument prezentujący misję oraz poszczególne cele strategiczne gminy oraz kierunki jej rozwoju. Dokument został opracowany na drodze społecznych konsultacji.

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego powinna być oparta na priorytecie 3 - Rozwój lokalny i ukierunkowana na „wspieranie ośrodków gospodarczych poprzez realizację projektów z zakresu infrastruktury technicznej, zwłaszcza połączeń transportowych pomiędzy centrami regionalnymi, infrastruktury środowiskowej, lokalnej infrastruktury turystycznej, kulturowej i rekreacyjnej, edukacyjnej i ochrony zdrowia, tworzenia i rozwoju lokalnych mikroprzedsiębiorstw, infrastruktury służącej działalności gospodarczej oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich, poprzemysłowych i powojskowych”.

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem otwartym, którego celem jest zapewnienie koncentracji i efektywności wykorzystania środków na strategiczne działania samorządu.

Informacje zawarte w Planie prezentują aktualną sytuację społeczno-gospodarczą Gminy Bliżyn oraz ukazują kierunki jej rozwoju w kontekście absorbcji środków z funduszy unijnych nie tylko w ramach ZPORR`u. Odniesienie realizacji przyszłych zadań do celów „Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn” umożliwia porównanie spójności podejmowanych działań w szerokim czasookresie.

Przyjęte wskaźniki osiągnięć PRL odnoszą się do działań realizowanych w ramach przyjętych i przyszłych zadań wynikających z programu operacyjnego. Natomiast przyjęte systemy wdrażania i monitorowania mają na celu usprawnić właściwe wdrażanie niniejszego dokumentu.

Niezmiernie ważną częścią Planu jest system finansowania zadań w przyjętych okresach programowania Unii Europejskiej tj. lata 2004-2006 oraz 2007-2013. Opracowany schemat źródeł finansowania zadań obejmuje tylko okres pierwszy, gdyż nie znana jest alokacja środków w przyszłym programowaniu. Procentowy udział poszczególnych źródeł finansowania zadań jest szacunkowy, gdyż każde finansowanie przyznawane jest do określonych maksymalnych wartości np. do 75% ogólnych kwalifikowanych kosztów projektu.

Otwarty charakter dokumentu umożliwia wprowadzenie korekt przyjętego Planu wynikających z procesu transformacji społeczno-gospodarczych oraz zmian hierarchii priorytetów przyjętych przez Władze Gminy.

### Rozdział pierwszy:

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Poniższy dokument, opracowany na podstawie „Strategii Rozwoju Gminy Bliżyn”, jest prezentacją Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn na lata 2004 – 2006.

### Obszarem realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie Gmina Bliżyn. Plan rozwoju lokalnego obejmuje lata 2004-2013, z uwzględnieniem podziału na dwa okresy: lata 2004-2006 oraz lata 2007-2013.

Rozdział drugi:

# AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO - GOSPODARCZA 
NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU

## 1. POŁOŻENIE, POWIERZCHNIA, LUDNOŚĆ

Gmina Bliżyn położona jest w centralnie północnej części województwa świętokrzyskiego, należy do powiatu skarżyskiego. Graniczy z:

- województwem mazowieckim od północy (i położoną w nim gminą Chlewiska 
i Szydłowiec),

- powiatem koneckim od zachodu (i położoną w nim gminą Stąporków),

- powiatem kieleckim (i położoną w nim gminą Zagnańsk),

- gminą Łączna od południowego – zachodu, miastem i gminą Suchedniów 
i Skarżysko – Kamienna od wschodu.

Powierzchnia gminy Bliżyn wynosi 14 116 ha. Swoim obszarem obejmuje 23 sołectwa. Około 70 % powierzchni gminy (9 860 ha) zajmują lasy.

Powierzchnię gminy i liczbę mieszkańców z podziałem na sołectwa przedstawia tabela.

Powierzchnia gminy i liczba mieszkańców z podziałem na sołectwa 
(stan na 31.12.2003 r.)

| Lp. | Sołectwo | Powierzchnia w ha | Liczba ludności |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bliżyn | 574,4191 | 2015 |
| 2. | Brzeście | 199,7373 | 277 |
| 3. | Bugaj | 81,1466 | 232 |
| 4. | Drożdżów | 46,5718 | 154 |
| 5. | Gilów | 147,9372 | 396 |
| 6. | - Gostków | 193,9220 | 341 |
| 7. | Górki | 777,4495 | 449 |
| 8. | Jastrzębia | 490,7678 | 85 |
| 9. | Kopcie | 3212,3326 | 149 |
| 10. | Kucębów | 805,2968 | 334 |
| 11. | Mroczków | 247,5852 | 619 |
| 12. | Nowki | 168,6639 | 114 |
| 13. | Nowy Odrowążek | 183,6502 | 261 |
| 14. | Odrowążek | 902,3302 | 506 |
| 15. | Płaczków | 841,2554 | 867 |
| 16. | Sobótka | 938,0600 | 220 |
| 17. | Rędocin | 43,0000 | 98 |
| 18. | Sorbin | 764,4600 | 553 |
| 19. | Ubyszów | 793,4742 | 383 |
| 20. | Wojtyniów | 238,2984 | 261 |
| 21. | Wołów | 1495,6877 | 281 |
| 22. | Zagórze | 763,0623 | 80 |
| 23. | Zbrojów | 207,1900 | 233 |
| Razem: |  | 14 116,2972 | 8 908 |

Gmina Bliżyn liczy ogółem 8 908 mieszkańców przy gęstości zaludnienia 
63 osoby/km2. Przyrost naturalny w 2003 r. był ujemny i wyniósł - 26 osób, ale generalnie w poprzednich latach można było zaobserwować tendencje spadkową liczby ludności. Ludność w wieku produkcyjnym do 31.12.2003 r. stanowiła 60 % (5 339 osoby), przedprodukcyjnym 23 % (2 055 osoby), poprodukcyjnym 17 % (1 514 osób).

Charakterystyka demograficzna gminy Bliżyn

| Nazwa cechy | stan na 31.12.2003 r. |
| --- | --- |
| Powierzchnia ogółem | 14 116 ha |
| Sołectwa ogółem | 23 |
| Ludność wg miejsca zamieszkania | 8 908 |
| Urodzenia żywe ogółem | 74 |
| Zgony ogółem | 100 |
| Przyrost naturalny | - 26 |
| Ludność w wieku produkcyjnym | 5 339 |
| Ludność w wielu przedprodukcyjnym | 2 055 |
| Ludność w wieku poprodukcyjnym | 1 514 |

Dane: UG Bliżyn

Poniższe zestawienie przedstawia strukturę ludności według płci i wieku zamieszkujących w gminie Bliżyn na koniec 2002 i 2003 roku.

na dzień 2002.12.31

| wiek | 0-6 |  | 7-15 |  | 16-18 |  | 19-65 |  | 19-60 |  | pow. 65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płeć | M | K | M | K | M; | K | M | K | M | K | M | K | M+K |
| liczba | 303 | 281 | 578 | 528 | 217 | 211 | 2812 | 2494 | 447 | 1068 | 4357 | 4582 | 8939 |

na dzień 2003.12.31

| wiek | 0-6 |  | 7-15 |  | 16-18 |  | 19-65 |  | 19-60 |  | pow. 65 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| płeć | M | K | M | K | M; | K | M | K | M | K | M | K | M+K |
| liczba | 294 | 277 | 570 | 495 | 212 | 207 | 2816 | 2518 | 456 | 1063 | 4348 | 4560 | 8908 |

Dane: GOPS Bliżyn

| Ruch naturalny i migracja w latach 1995 - 2003 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LATA | Liczba urodzeń | Liczba zgonów | Liczba zameldowań | Liczba wymeldowań |
| 1995 | 101 | 91 | 76 | 108 |
| 1996 | 96 | 102 | 102 | 132 |
| 1997 | 106 | 109 | 104 | 111 |
| 1998 | 85 | 118 | 95 | 119 |
| 1999 | 86 | 96 | 95 | 82 |
| 2000 | 97 | 95 | 67 | 65 |
| 2001 | 73 | 114 | 50 | 78 |
| 2002 | 62 | 8 | 113 | 88 |
| 2003 | 75 | 101 | 110 | 104 |

Dane: UG Bliżyn

Zasoby mieszkaniowe

Liczba mieszkań w gminie Bliżyn wynosi 2512 (Rocznik statystyczny 2003), ogółem jest to 171 326 m2 powierzchni użytkowej. Na 1 mieszkańca przypada ok. 15,8 m2 powierzchni użytkowej.

Liczba izb wynosi 9 432, na 1 izbę przypada 0,94 osoby.

Zasoby mieszkaniowe w gminie Bliżyn

| Liczba mieszkań ogółem | 2512 |
| --- | --- |
| w tym wyposażonych w: |  |
| wodociąg | 2094 |
| ustęp spłukiwany | 1409 |
| łazienkę | 1466 |
| instalację ciepłej wody | 1271 |
| gaz z sieci | 908 |
| gaz z butli | 1255 |
| Liczba izb w mieszkaniach | 9432 |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań ogółem | 171326 m2 |

## 2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Na terenie gminy Bliżyn występują różnorodne obszarowe i indywidualne formy ochrony przyrody funkcjonujące w ramach Wielkoprzestrzennego Systemu Obszarów Chronionych. Tworzą je: Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy oraz 
3 rezerwaty przyrody: Ciechostowice, Świnia Góra i Dalejów. Ponadto na obszarze gminy występuje obszar chronionego krajobrazu: Konecko-Łopuszański Obszar Chronionego Krajobrazu oraz wiele pomników przyrody, użytków ekologicznych 
i zabytków kultury.

Parki krajobrazowe

Suchedniowsko-Oblęgorski Park Krajobrazowy położony jest na zachód drogi 
nr 7 i obejmuje centralno – południową część gminy Bliżyn. Park ten obejmuje ochroną unikatowe zasoby przyrodnicze rejonu świętokrzyskiego oraz liczne obiekty Staropolskiego Okręgu Przemysłowego.

Rezerwaty przyrody

Na obszarze gminy Bliżyn znajdują się 3 rezerwaty przyrody żywej: Świnia Góra, Dalejów i Ciechostowice, które najlepiej reprezentują wielogatunkowe i prawie naturalne lasy dawnej Puszczy Świętokrzyskiej.

Wykaz rezerwatów gminy Bliżyn

| Lp. | Nazwa rezerwatu | Gmina miejscowość | Typ rezerwatu i przedmiot ochrony | Pow. (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świnia Góra | Bliżyn Kucębów | Leśny; fragment lasu z naturalnymi drzewostanami mieszanymi | 50,78 |
| 2 | Dalejów | Bliżyn Jastrzębia | Wielogatunkowe drzewostany z udziałem modrzewia polskiego | 87,58 |
| 3 | Ciechostowice | Bliżyn Mroczków | Fragment lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego, występującego w różnych stadiach rozwoju | 7,43 |

Pomniki przyrody, użytki ekologiczne

Na terenie gminy Bliżyn ochroną konserwatorską objęte zostały także pomniki przyrody, użytki ekologiczne.

Wykaz pomników przyrody, użytków ekologicznych na terenie gminy Bliżyn 
(stan na 31.12.2002r.)

| Lp | Gmina | Nazwa obiektu | Data utworzenia i podstawa prawna | Szczegółowa lokalizacja | Opis obiektu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  | Śródleśne bagno U-021 | 19.02.2002 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 19/2002 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Świnia Góra oddział 183d | śródleśne bagno o powierzchni 1,07 ha |
| 2. |  | Śródleśne bagno U-019 | 19.02.2002 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 19/2002 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 49s, 61d | śródleśne bagno o powierzchni 2,52 ha |
| 3. |  | Jodła pospolita 103 | 24.12.1986 Zarz. Wojew. Kieleckiego Nr 26/86 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys.1,3 m – 3,91 m |
| 4. |  | Buk pospolity 331 | 30.12.1994 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 17/94 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys.1,3 m – 3,57 m |
| 5. | BLIŻYN | Buk pospolity 328 | 30.12.1994 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 17/94 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys.1,3 m – 3,75 m |
| 6. |  | Buk pospolity 330 | 30.12.1994 Orz. Prez. WRN Nr 17/94 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys.1,3 m – 3,16 m |
| 7. |  | Modrzew Polski 329 | 30.12.1994 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 17/94 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Odrowążek pododdział 75c | obwód pnia na wys.1,3 m – 4,28 m |
| 8. |  | Buk zwyczajny 003 | 02.12.1952 Orz. Prez. WRN Nr 4/52 | Nadleśnictwo Suchedniów Obręb Bliżyn Leśnictwo Odrowążek pododdział 64b | obwód pnia na wys.1,3 m – 4,73 m |
| 9. |  | Dąb na „Stawidłach” Szypułkowy 037 | 28.10.1954 Orz. Prez. WRN Nr 74/54 | Nadleśnictwo Suchedniów Obręb Suchedniów Leśnictwo Kopcie pododdział 64a | obwód pnia na wys.1,3 m – 5,21 m |
| 10. |  | Podmokłe pastwisko U-037 | 24.10.1997 Uchwała Rady Gminy Nr 22/186/97 w Bliżynie | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Szałas oddział 37 a | podmokłe pastwisko o powierzchni 5,55 ha |
| 11. |  | Klon zwyczajny 318 | 30.12.1993 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 13/93 | ul. Kościuszki 39 | obwód pnia na wys.1,3 m – 4,05 m |
| 12. |  | Profil geologiczny 130 | 02.10.1987 Dz. U. Woj. Kiel. Nr 23/87 | ok. 350 m na NNE od linii kolejowej Skarżysko-Końskie | wapień muszlowy – trias środkowy |
| 13. |  | Skałki „Piekło Dalejowskie” 131 | 02.10.1987 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 23/87 | Nadleśnictwo Suchedniów Obręb Bliżyn Leśnictwo Jastrzębia pododdział 176 b,c,f | formy skalne dolnotriasowe |
| 14. |  | „Brama Piekielna” 009 | 02.12.1952 | Nadleśnictwo Suchedniów Obręb Bliżyn Leśnictwo Jastrzębia pododdział 176 b,c,f | szer. 0,8 m wys. 1,6 m |
| 15. | BLIŻYN | Śródleśne bagno U-021 | 18.12.1995 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 15/95 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Dalejów pododdział 60c | śródleśne bagno o powierzchni 0,86 ha |
| 16. |  | Śródleśne bagno U-020 | 18.12.1995 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 16/95 | Nadleśnictwo Suchedniów Leśnictwo Jastrzębia pododdział 173c, 174b | bagno o powierzchni 3,52 ha |
| 17. |  | Śródleśne bagno U-064 | 15.06.1999Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 19/99 | Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna Leśnictwo Ciechostowice podod. 144a, działka 347/144 | bagno o powierzchni 3,33 ha |
| 18. |  | Modrzewie Polskie (3 sztuki) 044 | 03.01.1955 Orz. Prez. WRN Nr 89/55 | Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna Obręb Skarżysko-Kamienna Leśnictwo Ciechostowice podod. 133d | obwód pnia na wys.1,3 m – 3,62 m obwód pnia na wys. 1,3 m – 3,82 m obwód pnia na wys. 1,3 m – 4,05 m |
| 19. |  | Bagno śródleśne U-063 | 19.02.2002 Roz. Wojew. Kieleckiego Nr 19/2002 | Nadleśnictwo Skarżysko-Kamienna Leśnictwo Pogorzałe pododz. 125j,l Zagórze działka Nr 125/Ls | bagno o powierzchni 2,65 ha |

###### Obszary chronionego krajobrazu

Konecko-Łopuszniański Obszar Chronionego Krajobrazu znajduje się 
w północnej części gminy Bliżyn. Prawie 50 % tego obszaru zajmują duże kompleksy 
o charakterze naturalnym z wielogatunkowymi drzewostanami, z przewagą jodły i sosny z domieszką dębu, świerka, buku i grabu. W północno-wschodniej i północnej części obszaru występują siedliska borowe.

Ukształtowanie terenu

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego omawiany teren należy do prowincji Wyżyna Małopolska, podprowincji Wyżyna Środkowo – Małopolska, makroregionu Wyżyna Kielecko – Sandomierska, mezoregionu Płaskowyż Suchedniowski. Gmina Bliżyn obejmuje środkową część Płaskowyżu Suchedniowskiego, granicząc na północy z mezoregionem Garb Gielniowski, na południu z mezoregionem Góry Świętokrzyskie.

W morfologii tego terenu dominują tereny wyniesione. Tereny obniżone ograniczają się w zasadzie do dolin głównych cieków. Najwyższe kulminacje znajdują się na północnym – zachodzie i wynoszą 360,25 m n.p.m. w rejonie Góry Altana i 408 m n.p.m. już poza granicą gminy Bliżyn oraz na południowym – wschodzie – 397,5 m n.p.m. (w rejonie Skalna Góra). Najniższe punkty obszaru gminy znajdują się w dolinie Kamiennej – Grabowiec (240,0 m n.p.m.) na środkowo – wschodnim odcinku granicy Bliżyna oraz w dolinie dopływu Krasnej – Kucębów (270,0 m n.p.m.) na środkowo- zachodnim odcinku granicy gminy. Deniwelacje omawianego terenu wynoszą około 160 m. Generalnie obszar nachylony jest z północnego – zachodu na południowy – wschód. Spadki terenu są małe, od 0 do 2 % w dolinach głównych cieków, średnie w przedziałach 2 – 5 % i 5 – 8 % na całym obszarze oraz duże 8 – 12 % w partiach wyższych wzniesień oraz na terenach antropogenicznych (terenach eksploatacji surowców pospolitych). W rzeźbie terenu wyróżnia się gęsta sieć dolin i dolinek okresowych.

### Klimat

###### Temperatura powietrza – średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,6º C. Średnia ilość dni gorących w roku wynosi od 30 do 40, natomiast dni z mrozem około 45, w tym dni bardzo mroźnych około 25. Najcieplejszym miesiącem jest lipiec, 
a najchłodniejszymi styczeń i luty. Okres wegetacyjny trwa od kwietnia do listopada przez 200 do 210 dni.

Opady – średnia roczna suma opadów przekracza 600 mm, w Bliżynie wynosi 774 mm. Najwyższe opady notuje się w czerwcu (100 mm), lipcu (99 mm) i sierpniu (73 mm), najniższe zaś w lutym (27 mm), listopadzie (31 mm) i styczniu (32 mm).

Pokrywa śnieżna – ilość dni z pokrywą śnieżną waha się w granicach 42 – 70 dni przy średniej grubości pokrywy wynoszącej 8,9 – 11,4 cm.

Wiatry – przeważają wiatry z kierunków zachodnich (z zachodu 17,8% i południowego – zachodu 11,4 %). Z kierunku wschodniego wieje 12,4 % rocznej sumy, a z północy 11,4 %. Wiatry o dużych prędkościach (powyżej 10 – 15 m/s) występują w okresie zimy, wiosny i późnej jesieni, łącznie około 20 dni w roku. Najczęściej jednak wieją wiatry o niewielkich prędkościach, tj. poniżej 4,0 m/s.

Hydrografia

Gmina Bliżyn znajduje się w obrębie zlewni Wisły (I – go rzędu), zlewni Kamiennej 
(II – go rzędu) oraz do zlewni dopływów Kamiennej jak Kobylanka (Kobyła), Kuźniczka, Bernatka i innych bezimiennych cieków (zlewnia III – go rzędu).

Gwałtowne opady w 2002 r. spowodowały zniszczenie zbiornika wodnego na rzece Kamiennej w Bliżynie.

###### Zbiorniki wodne

Obecnie na terenie gminy istnieje 1 zbiornik wodny w sołectwie Zbrojów, pełniący funkcję przeciwpożarową. Gwałtowne opady w 2002 r. spowodowały zniszczenie zbiornika zaporowego na rzece Kamiennej w Bliżynie. Planowana jest odbudowa tego zbiornika jak również budowa dwóch innych w miejscowości Mroczków i Zbrojów a w przyszłości również Sorbin, Gilów, Górki, Płaczków, Sołtyków, Wołów o łącznej powierzchni zalewów 320 ha.

### Gleby

###### Na obszarze gminy dominują gleby wytworzone na piaskach, piaskach ze żwirem oraz piaskach gliniastych. Są to: gleby bielicowe (wyługowane i kwaśne), bagienne (gleje, torfy murszowe i murszowate), aluwiale (mady), rędziny. Dominują gleby IV, V oraz VI kompleks przydatności rolniczej, czyli żytni bardzo dobry, żytni dobry oraz żytni słaby.

###### Oceny jakości gleb i ziemi oraz obserwacji zmian (zgodnie z art. 109 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska 
w pięciostopniowej skali stopnia zanieczyszczenia: od 0 – stan naturalny do V – bardzo silnie zanieczyszczone.

#### Lasy

Naturalnym bogactwem gminy Bliżyn są lasy, które zajmują powierzchnię 9860 ha, tj. około 70 % powierzchni gminy, w tym lasy państwowe zajmują 8538 ha, 
a prywatne 1322 ha. Do najbardziej zalesionych należą sołectwa: Kopcie, Wołów, Sobótka, Zagórze i Płaczków. Lasy państwowe należą do Nadleśnictw: Skarżysko – Kamienna, Suchedniów oraz Stąporków.

Południowy kompleks leśny stanowi pozostałość kompleksu leśnego Puszczy Świętokrzyskiej.

Typy siedliskowe lasu są zróżnicowane i powstały w ścisłej zależności od typów gleb:

- na glebach brunatnych – siedliska żyzne lasu świeżego, lasu mieszanego wyżynnego, lasu wyżynnego oraz lasu wilgotnego;

- na glebach bielicowych – siedliska boru świeżego, boru wilgotnego, boru mieszanego wilgotnego oraz mieszanego świeżego oraz mieszanego wilgotnego;

- na glebach torfowych i murszowych – siedliska olsów typowych, boru bagiennego 
i lasu mieszanego wilgotnego.

Dominującymi gatunkami drzew są: sosna (głównie w siedliskach borowych i lasu mieszanego), jodła (w siedliskach lasowych świeżych i wilgotnych), natomiast gatunkami towarzyszącymi są brzoza, osika, dąb, klon i olsza. Osobliwością jest modrzew polski.

Na terenie gminy większość lasów stanowi własność Skarbu Państwa. W posiadaniu indywidualnym znajduje się 1322 ha.

###### Turystyka

Obecnie ruch turystyczny na terenie gminy Bliżyn nie jest zorganizowany. Występuje nasilenie ruchu pieszego i rowerowego w okresie letnim wzdłuż szlaków turystycznych oraz drogą Bliżyn – Rezerwat Świnia Góra – Odrowążek, a także Suchedniów – Zbrojów. W okresie zimowym rozwija się turystyka narciarska.

Obszar gminy stanowi z racji zasobów przyrodniczych i kulturowych atrakcyjne tereny dla turystyki krajoznawczej i wypoczynku w formie agroturystyki i ekoturystyki. W ramach promowania gminy i rozwoju turystyki należy poprawić niekorzystne proporcje pomiędzy zasobami przyrodniczymi i kulturowymi terenów gminy, 
a wyposażeniem w bazę noclegową, gastronomiczną, urządzenia rekreacyjne.

# 3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA GMINY

### System wodociągowy

Na terenie gminy funkcjonują dwa układy wodociągowe:

- wodociąg „Gostków” – o wydajności ujęcia 120 m3/h – zaopatrujący w wodę miejscowości Bliżyn, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Kopcie, Kucębów, Mroczków, Nowki, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Płaczków, Sobótka, Sorbin, Ubyszów, Wojtyniów, Zbrojów. Ujęcie wody składa się z dwóch studni awaryjnej nr 1 i zasadniczej nr 2. Dla wyrównania nierównomierności rozbiorów chwilowych oraz dla zgromadzenia zapasu wody gospodarczej i pożarowej na ujęciu znajduje się zbiornik wyrównawczy. Odpływ wody z wodociągu odbywa się grawitacyjnie. Wsie Gostków i Ubyszów zasilane są w wodę za pośrednictwem hydroforów. Woda ujmowana w Gostkowie nie wymaga uzdatniania, istnieje jednak możliwość chlorowania.

- wodociąg „Bugaj” – o wydajności ujęcia 167 m3/h – zaopatrujący w wodę miejscowości Brzeście, Bugaj, Zagórze, Wołów oraz miasto Skarżysko - Kamienna. Ujęcie składa się z trzech studni głębinowych. Eksploatowana jest tylko jedna studnia, eksploatacja dwóch pozostałych studni wiąże się z budową Stacji Uzdatniania Wody. Jednostka administrującą wodociągiem z ujęcia „Bugaj” jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Skarżysku – Kamiennej.

Stopień zwodociągowania gminy Bliżyn wynosi 89 %. Długość sieci wodociągowej wynosi 124,2 km, przyłączonych jest 1972 budynków mieszkalnych. Pobór wody w gminie wyniósł w 2003 roku 215 tys. m3 z ujęcia wody w Gostkowie i 826,3 tys. m3 z ujęcia wody Bugaj. Obecnie nie są zwodociągowane wsie Jastrzębia i Rędocin. Mieszkańcy tych wsi borykają się z problemem wysychania studni i złej jakości wody.

System wodociągowy gminy Bliżyn

| Ujęcie wody | Zasięg wodociągu | Długość wodociągu (w km) | Ilość przyłączy | Rzeczywisty pobór wody |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ujęcie wody Gostków | Bliżyn | 23,2 | 443 | 215 tys.m3 |
|  | Drożdżów | 2,2 | 32 |  |
|  | Gilów | 9,1 | 88 |  |
|  | Gostków | 5,6 | 79 |  |
|  | Górki | 2,9 | 48 |  |
|  | Kopcie | 3,3 | 34 |  |
|  | Kucębów | 7,3 | 93 |  |
|  | Mroczków | 6,1 | 133 |  |
|  | Nowki | 1,5 | 27 |  |
|  | Nowy Odrowążek | 2,9 | 61 |  |
|  | Odrowążek | 5,4 | 123 |  |
|  | Płaczków | 4,9 | 135 |  |
|  | Sobótka | 1,5 | 38 |  |
|  | Sorbin | 6,7 | 120 |  |
|  | Ubyszów | 4,3 | 97 |  |
|  | Wojtyniów | 4,6 | 82 |  |
|  | Zbrojów | 2,6 | 39 |  |
| ujęcie wody Bugaj | Brzeście | 8,2 | 85 | 826,3 tys. m3 w tym miasto Skarżysko |
|  | Bugaj | 2,6 | 64 |  |
|  | Zagórze | 5,4 | 71 |  |
|  | Wołów | 3,1 | 80 |  |

Dane: UG Bliżyn

### System kanalizacyjny

W gminie Bliżyn brak jest zbiorowego systemu kanalizacji i gminnej oczyszczalni ścieków. Funkcjonuje lokalna kanalizacja w Bliżynie (długość kanalizacji wynosi 1 km, a ilość przyłączy 10) oraz dwie oczyszczalnie ścieków: podczyszczalnia Zakładów Farb i Lakierów „Polifarb” w Bliżynie oraz oczyszczalnia typu BIOCLERE przy Szkole Podstawowej w Odrowążku.

Podczyszczalnia Zakładów Farb i Lakierów „Polifarb” obsługuje 4 bloki mieszkalne przyzakładowe, budynki socjalno – biurowe i administracyjne ZFiL „Polifarb”, dawne budynki po przedszkolu i kinie oraz obecny Gminny Ośrodek Kultury. Składa się ze zbiornika osadczego trzykomorowego oraz 4 poletek osadczych o pojemności 560 m3, 1230 m3, 3740 m3 i 1540 m3.

Oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna ścieków typu Bioclere obsługuje rejon szkoły i mieszkań, które się znajdują w budynku szkoły. Oczyszczalnia posiada pozwolenie wodnoprawne na eksploatację i odprowadzanie oczyszczonych ścieków: Oczyszczalnia BIOCLERE - OS.I. – 6210/40/95 wydane przez Urząd Wojewódzki.

W zakresie kanalizacji istnieje pilna potrzeba budowy systemów kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków.

Gmina Bliżyn posiada opracowaną koncepcję programową kanalizacji całego obszaru istniejącej i projektowanej zabudowy znajdującej się w granicach administracyjnych gminy, obejmującą III warianty:

- Wariant I – to taki układ sieci kanalizacyjnej, który pozwoli na odprowadzanie ścieków z całej gminy na przewidywaną oczyszczalnię ścieków na terenie gminy Bliżyn. Oczyszczalnia ta położona byłaby na prawym brzegu rzeki Kamiennej, w rejonie wsi Wojtyniów.

- Wariant II – to dwa niezależne układy sieci kanalizacyjnej: jeden z odprowadzeniem ścieków na oczyszczalnię zlokalizowaną na terenie gminy Bliżyn – dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia w Gostkowie i drugi z odprowadzaniem ścieków do kanalizacji miasta Skarżysko – Kamienna – dla miejscowości zaopatrywanych w wodę z ujęcia Bugaj.

- Wariant III – układ sieci kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki z terenu całej gminy Bliżyn do kanalizacji miasta Skarżysko – Kamienna i poprzez tę kanalizację na oczyszczalnię w Skarżysku.

W chwili obecnej podjęto działania zmierzające do budowy oczyszczalni ścieków w Wojtyniowie wraz z budową systemu sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Zgodnie z bilansem ścieków sporządzonym dla celów wymiarowania sieci kanalizacyjnej, na przewidywaną oczyszczalnię ścieków w Wojtyniowie dopływać będzie docelowo z całej gminy Qmax. = 68,2 l/s ścieków rzeczywistych. Na wody przypadkowe i infiltracyjne, a także ze względu na konieczność przewietrzania kanałów doliczono dodatek w wysokości 100 % ścieków rzeczywistych. W ramach wariantu I przewiduje się wybudowanie ogółem 135 km sieci kanalizacyjnej, w tym 108,5 km kanałów grawitacyjnych i 26,5 km rurociągów tłocznych z 58 przepompowniami sieciowymi. Należy dodać, że poza projektowanym układem sieci kanalizacyjnej mogą znajdować się pojedyncze gospodarstwa lub posesje. W takich przypadkach mogłoby się okazać nieekonomicznym prowadzenie do nich sieciowej kanalizacji. Wówczas nie wyklucza się innych rozwiązań technicznych wraz z budową np.: oczyszczalni przydomowych w uzasadnionych ekonomicznie przypadkach.

Planowany termin rozpoczęcia budowy kanalizacji to 2005 rok. Obecnie trwają prace dotyczące wykupu gruntów pod oczyszczalnię w miejscowości Wojtyniów oraz planowane jest opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Wojtyniów oraz kanalizacji w miejscowości Wojtyniów i Bliżyn.

## Sieć gazociągowa

Przez teren gminy przebiega wysokoprężny gazociąg  350 CN 4,0 relacji Lubienia – Końskie.

Na omawianym obszarze znajduje się 15 zgazyfikowanych sołectw: Bliżyn, Bugaj, Brzeście, Drożdżów, Gilów, Gostków, Górki, Płaczków, Mroczków, Sobótka, Ubyszów, Wojtyniów, Zbrojów, Sorbin, Wołów (sołectwa Wołów i Sorbin zgazyfikowane są w bardzo małym zakresie). Długość sieci gazociągowej średnioprężnej wynosi 51,981 km, a przyłączonych jest 863 gospodarstwa domowe. Stacja redukcyjna znajduje się w miejscowości Bliżyn przy ul. Szydłowieckiej.

W chwili obecnej brak jest zainteresowania ze strony potencjalnych klientów 
w zakresie rozbudowy sieci rozdzielczej gazu. W przypadku wykazania inicjatywy ze strony mieszkańców istnieje możliwość rozbudowy sieci na warunkach ustalonych przez przedsiębiorstwo gazownicze.

## Sieć elektroenergetyczna i teletechniczna

###### Sieć elektroenergetyczna

Gmina Bliżyn jest obsługiwana jest przez RZE w Skarżysku – Kamiennej oraz RZE w Końskich.

Stan ilościowy urządzeń energetycznych

| Wyszczególnienie | RZE Skarżysko - Kamienna | RZE Końskie |
| --- | --- | --- |
| dł. linii niskiego napięcia napowietrznych | 87,7 km | 6,2 km |
| dł. linii kablowej niskiego napięcia | 3,1 km | 0,1 km |
| dł. linii kablowej średniego napięcia | 0,9 km | brak |
| dł. linii średniego napięcia napowietrznych | 46,5 km | 16 km |
| liczba stacji trafo napowietrznych SN/nn | 47 sztuk | 11 sztuk |
| liczba stacji trafo wnętrzowych SN/nn | 2 sztuki | - |

Źródło: Strategia rozwoju gminy Bliżyn

###### Sieć teletechniczna

Gmina Bliżyn obsługiwana jest przez Rejon Telekomunikacji w Skarżysku – Kamiennej oraz Rejon Telekomunikacji w Końskich.

Na terenie gminy zlokalizowane są 3 anteny telefonii komórkowej zainstalowane na kominie położonym na terenie ZFiL „Polifarb” w miejscowości Bliżyn: CENTERTEL, PLUS GSM i ERA GSM (dane: UG Bliżyn).

Układ komunikacyjny

Układ drogowy

Do dróg krajowych zalicza się:

- nr 42 Namysłów - Radomsko – Końskie – Skarżysko Kamienna – Rudnik.

Do dróg powiatowych zalicza się następujące drogi:

- nr 0437 T (15644) Samsonów – Odrowąż – Niekłań – Boków,

- nr 0441 T (15648) Mroczków – Rędocin,

- nr 0442 T (15649) Gostków – Gilów,

- nr 0443 T (15650) Bliżyn – Ubyszów,

- nr 0444 T (15651) Wojtyniów – Wołów – Brzeście – Gostków,

- nr 0445 T (15652) Wojtyniów – Jastrzębia – Zbrojów,

- nr 0446 T (15653) Bliżyn – Sorbin – Odrowążek,

- nr 0447 T (15654) Nowy Odrowążek – Kopcie,

- nr 0448 T (15655) Stąporków – Pardołów – Świerczów – Nowki – Sorbin,

- nr 0451 T(15658) Krasna – Gustawów – Odrowążek,

- nr  0452 T (15659) Krasna – Luta - Kucębów,

- nr 0495 T (15699) Ubyszów – Brzask – Skarżysko Kamienna.

Do dróg gminnych zalicza się drogi:

| ###### Lp. | ###### Przebieg drogi | Początek | Koniec |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bugaj - Brzeście | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 w m-ci Bugaj | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 w m-ci Brzeście |
| 2. | Brzeście – Bliżyn | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 |
| 3. | Zagórze – Ubyszów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | granica lasu |
| 4. | Wołów przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów Cyganów – Wołów” |
| 5. | Jastrzębia przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 Zbrojów |
| 6. | Gostków Górny – Gilów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15649 | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Barwinek – Mroczków” |
| 7. | Górki – Gilów | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | granica wsi Górki |

| 8. | Gilów przez wieś | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15649 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9. | Górki – Barwinek – Mroczków | skrzyżowanie z drogą gminną „Gostków Górny – Gilów” | skrzyżowanie z drogą wewnętrzną w m-ci Mroczków |
| 10 | Mroczków – Kapturów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15648 | granica lasu |
| 11. | Płaczków – Pięty | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | stacja kolejowa w m-ci Sołtyków |
| 12. | Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15659 | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” |
| 13. | Kucębów Odcinek | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” | granica lasu |
| 14. | Odrowążek Nowy przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15658 | granica lasu |
| 15. | ul. Zafabryczna – Henryków - Drożdżów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 w m-ci Drożdżów |
| 16. | Sobótka | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15648 | skrzyżowanie z drogą gminną „Sobótka II” |
| 17. | Górki – Górki Olszyny | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Barwinek – Mroczków” |
| 18. | Górki za torami | skrzyżowanie z drogą krajową nr 42 | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Górki Olszyny” |
| 19. | Nowki przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15655 | granica lasu |
| 20. | Kucębów – Borek | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” | granica gminy |
| 21. | Kucębów Górny | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15644 | skrzyżowanie z drogą gminną „Kucębów Dolny – Kucębów Odcinek” |
| 22. | Kopcie do wsi | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15644 | skrzyżowanie z drogą gminną „Kopcie przez wieś” |
| 23. | Kopcie przez wieś | granica lasu | granica lasu |
| 24. | Kopcie do leśniczówki | skrzyżowanie z drogą gminną „Kopcie przez wieś” | granica lasu |
| 25. | Ubyszów Płatki | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 | granica posesji |
| 26. | Brzeście Górne – Gostków | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 |
| 27. | Zagórze przez wieś | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 |
| 28. | Wołów Cyganów – Wołów | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów przez wieś” | granica lasu |
| 29. | ul. Leśna | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | granica lasu |
| 30. | ul. Boczna | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15652 | skrzyżowanie z ul. Zafabryczną |
| 31. | Bliżyn ul. Opary – ul. Henryków | skrzyżowanie z ul. Zafabryczną | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 |
| 32. | ul. Zafabryczna – ul. Henryków | skrzyżowanie z drogą gminną „ul. Zafabryczna – Henryków – Drożdżów” | skrzyżowanie z drogą gminną „Bliżyn ul. Opary – ul. Henryków” |
| 33. | Drożdżów przez wieś | skrzyżowanie z ul. Zafabryczną | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 |
| 34. | Ubyszów – Żabów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15650 | granica lasu |
| 35. | Górki – Barwinek | skrzyżowanie z drogą gminną „Górki – Barwinek – Mroczków” | granica lasu |
| 36. | Gilów – Górki | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15649 | granica lasu |
| 37. | ul. Rudowskiego | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15653 |
| 38. | ul. Sobieskiego | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | do końca ulicy |
| 39. | ul. Towarowa | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | do końca drogi (tereny kolejowe) |
| 40. | ul. Kamienna i ul. Podleśna | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | granica lasu |
| 41. | ul. Poprzeczna | skrzyżowanie z drogą gminną „ul. Kamienna i ul. Podleśna” | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 |
| 42. | ul. Zgodna | granica lasu | koniec drogi (naprzeciw dworca PKP) |
| 43. | ul. Piaskowa | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 |
| 44. | Ubyszów – Szczurów | skrzyżowanie z drogą powiatową 15699 | skrzyżowanie z drogą powiatową 15650 |
| 45. | ul. 1-go Maja | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | granica posesji |
| 46. | ul. Szkolna | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | skrzyżowanie z ul. Piaskową |
| 47. | ul. VI Wieków Bliżyna | skrzyżowanie z drogą krajową nr42 | Ośrodek Zdrowia |
| 48. | Bugaj I | granica lasu | skrzyżowanie z drogą gminną Bugaj – Brzeście |
| 49. | Brzeście II – Bliżyn | skrzyżowanie z drogą gminną „Brzeście – Bliżyn” | skrzyżowanie z drogą gminną „Brzeście Górne – Gostków” |
| 50. | Zagórze – Ubyszów | skrzyżowanie z drogą gminną Zagórze - Ubyszów | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15699 |
| 51. | Wołów Skały – Wołów Cyganów | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów przez wieś” | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów Cyganów – Wołów” |
| 52. | Gostków | skrzyżowanie z drogą gminną „Gostków Górny - Gilów” | koniec drogi |
| 53. | Płaczków – Pięty I | skrzyżowanie z drogą gminną „Płaczków - Pięty” | koniec zabudowań |
| 54. | Sobótka I | skrzyżowanie z drogą gminną „Sobótka” | koniec drogi |
| 55. | Sobótka II | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów przez wieś” | koniec drogi |
| 56. | Zagórze I | skrzyżowanie z drogą powiatową nr 15651 | granica lasu |
| 57. | Wołów Cyganów – Wołów I | skrzyżowanie z drogą gminną „Wołów Cyganów - Wołów” | ciek wodny (granica lasu) |
| 58. | ul. Wąska | skrzyżowanie z drogą gminną „ul. Zgodna” | skrzyżowanie z droga krajową nr 42 |

Odcinki o złym stanie nawierzchni:

- droga powiatowa nr 0437 T w miejscowości Kucębów, Odrowążek, Nowy Odrowążek,

- droga powiatowa nr 0446 T w miejscowości Sorbin, Odrowążek,

- droga powiatowa nr 0445 T w miejscowości Jastrzębia, Zbrojów

- droga powiatowa nr 0444 T w miejscowości Zagórze,

- droga powiatowa nr 0444 T w miejscowości Wołów,

- droga powiatowa nr 0495 T w miejscowości Zagórze, Ubyszów,

- droga powiatowa nr 0448 T  w miejscowości Nowki,

- droga gminna Bugaj – Brzeście w miejscowości Brzeście,

- droga gminna Brzeście – Bliżyn w miejscowości Bliżyn,

- droga gminna Kucębów Górny w miejscowości Kucębów,

- droga gminna Zagórze – Ubyszów w miejscowości Zagórze,

- droga gminna Zagórze I w miejscowości Zagórze,

- droga gminna Zagórze przez wieś w miejscowości Zagórze,

- droga wewnętrzna Brzeście – Wojtyniów – Wołów (Stary Gostków) w miejscowości Brzeście, Wojtyniów, Wołów),

- droga wewnętrzna Brzeście III w miejscowości Brzeście, Wołów,

- droga gminna Mroczków – Kapturów w miejscowości Mroczków,

- droga wewnętrzna Sobótka – Mroczków w miejscowości Mroczków,

- droga gminna Górki – Barwinek – Mroczków w miejscowości Górki, Mroczków,

- droga gminna Górki – Gilów w miejscowości Górki, Gilów,

- droga wewnętrzna Płaczków – Piechotne w miejscowości Płaczków,

- droga wewnętrzna Gilów – Górki – Płaczków – Zbrojów w miejscowości Płaczków.

Układ komunikacyjny gminy zapewnia podstawowe połączenia:

- z siedzibą gminy w Bliżynie,

- ze stacjami kolejowymi w Bliżynie, Gilowie, Sołtykowie i przystankiem w Brzasku,

- miejscowości gminnych między sobą,

- z sąsiednimi gminami:

  - Szydłowcem i Chlewiskami (woj. mazowieckie),

  - Stąporkowem (powiat konecki),

  - Skarżyskiem - Kamienną (siedziba powiatu), Łączną, Suchedniowem,

  - Zagnańskiem (powiat kielecki).

Łączna długość dróg publicznych na terenie gminy Bliżyn wynosi 229,3 km, w tym dróg o nawierzchni utwardzonej jest 92,8 km (40,47%), a dróg o nawierzchni gruntowej 136,5 km (59,53%).

Kolej

Przez teren gminy Bliżyn przebiega niezelektryfikowana linia kolejowa relacji Łódź Kaliska - Dębica ze stacjami kolejowymi w Bliżynie i Sołtykowie oraz przystankiem osobowym w Brzasku. Jej długość w granicach gminy wynosi ok. 8,5 km.

## 4. OBIEKTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

###### Zabytki kultury

Oprócz walorów przyrodniczych na obszarze gminy Bliżyn znajdują się zabytki kultury materialnej.

Do rejestru zabytków wpisany został (wykaz z rejestru zabytków WSOZ) :

- zespół kościoła p.w. św. Zofii w Bliżynie:

- kościół drewniany, z 1818 r., gruntownie restaurowany w latach 1987 – 1990 
(Rej. nr 269),

- ogrodzenie, murowane z I połowy XIX w,

- cmentarz,

- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Ludwika w Bliżynie:

- kościół, murowany, z lat 1869 – 1900 (architekt: Antoni Hutten – Czapski), 
nie dokończona wieża wg projektu K. Mierzanowskiego, remontowany w 1970 r.,

- plebania, murowana, z końca XIX wieku, remontowana w 1976 r.,

- ogrodzenie murowano – żelazne z ok. 1900 r.

- zespół pałacyku Platerów w Bliżynie:

- pałacyk, murowany, z ok. 1870 r., przebudowany w 1976 r., obecnie siedziba Gminnego Ośrodka Kultury,

- oficyna, murowana, z ok. 1870 r., obecnie własność prywatna,

- stajnia, murowana z ok. 1870 r., obecnie własność prywatna,

- pozostałości parku z II połowy XIX wieku, przekształcony na początku XX w. (Rej. nr 575).

- ul. Kościuszki 81 w Bliżynie (obecnie właściciel prywatny)

- dom urzędników, murowany, z początku XX wieku,

- zespół osiedla odlewni żeliwa, ul. Kościuszki w Bliżynie

- hotel, restauracja, budynek drewniany z końca XIX wieku (uległ spaleniu ok. 10 lat temu),

- domy urzędnicze, domy robotnicze, drewniane, z końca XIX wieku

- odlewnia żeliwa, obecnie Fabryka Farb i Lakierów, ul. Staszica w Bliżynie, murowana, z początku XX wieku, gruntownie przebudowana i rozbudowana

- młyn motorowy, obecnie elektryczny, ul. Kościuszki 47 w Bliżynie, drewniany, 
z początku XX wieku

- zespół kościoła parafialnego p.w. św. Rocha w Mroczkowie

- kościół, drewniany, z początku XIX wieku, (Rej. nr 27-II-13),

- dzwonnica, drewniana, z ok. 1950r.,

- cegielnia w Płaczkowie, obecnie nie użytkowana, murowana, z 1916 r.

5. ZATRUDNIENIE W DANYCH SEKTORACH – STRUKTURA – TRENDY

Wg stanu na koniec 2003 r. liczba osób pracujących wynosiła 301. Struktura zatrudnienia kształtowała się następująco (dane GUS Kielce)

- pracujący ogółem – 301,

- pracujące kobiety – 179,

- rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo – 12

- przemysł – 50

- budownictwo – 22

- handel i naprawy – 4

- transport, składowanie i łączność – 13

- edukacja – 109

- ochrona zdrowia i opieka społeczna – 39

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2003 r. wyniosła ogółem 1542 osoby, w tym:

- kobiet – 795

- absolwentów – 42

- nie posiadających prawa do zasiłku – 1319

- zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy – 63

Stopa bezrobocia w Powiecie Skarżyskim wynosiła w 2003 r.  – 14,4%

Najistotniejszym problemem wpływającym na całą sytuację społeczno ekonomiczną gminy wydaje się być strukturalne bezrobocie, będące efektem głębokiej recesji, jaka dotknęła największe zakłady przemysłowe powiatu skarżyskiego, reprezentujące branże przemysłu ciężkiego: metalową, maszynową i zbrojeniową.

Obecnie na terenie gminy Bliżyn zarejestrowanych jest 354 podmioty gospodarcze. Są to m.in.:

- Stacja Paliw ORLEN Petro Tank w Bliżynie,

- Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „NOFAR” (wydobywanie, wytwarzanie uszlachetnianie kruszyw i glin) w Mroczkowie,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „Termobet” w Górkach zajmujące się wyrobem elementów betonowych,

- ROWATEX (produkcja tkanin dekoracyjnych) w Bliżynie,

- Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „SEMKO”( wytwarzanie wyrobów z drutu) w Zagórzu,

- Zakład obróbki kamienia „MEANDER” w Kopciach,

- Produkcja obuwia w miejscowości Gilów,

| Główne kierunki działalności gospodarczej w latach 1994-2003 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rodzaj działalności | 1989 | 1990 |  | 1991 |  | 1992 |  | 1993 |  | 1994 |  | 1995 |  | 1996 |  | 1997 |  | 1998 |  | 1999 |  | 2000 |  | 2001 |  | 2002 |  | 2003 |  |  |
| handel | 5 | 43 |  | 63 |  | 51 |  | 34 |  | 40 |  | 38 |  | 37 |  | 40 |  | 35 |  | 15 |  | 28 |  | 22 |  | 20 |  | 18 |  |  |
| transport | 4 | 1 |  | 6 |  | 10 |  | 6 |  | 5 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 7 |  | 4 |  | 4 |  | 8 |  | 5 |  | 4 |  |  |
| stolarstwo | 6 | 8 |  | 3 |  | 7 |  | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 1 |  | 4 |  | 6 |  | 1 |  | 3 |  |  |
| murarstwo | 3 | - |  | - |  | 4 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usługi budowlane | 4 | 1 |  | 4 |  | - |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 11 |  | 9 |  | 7 |  | 11 |  | 10 |  | 4 |  |  |
| Ślusarstwo | 2 | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
| Mechanika pojazdowa | 4 | - |  | - |  | 2 |  | - |  | 2 |  | - |  | 2 |  | 2 |  | - |  | 1 |  | 3 |  |  |  | 2 |  | 1 |  |  |
| Betoniarstwo | 5 | - |  | 2 |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piekarstwo | - | - |  | 1 |  | 1 |  | - |  | - |  | 1 |  | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usługi leśne | - | - |  | - |  | - |  | - |  | 1 |  | 4 |  | 2 |  | 1 |  | 1 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inne | 15 | 16 |  | 21 |  | 28 |  | 20 |  | 13 |  | 14 |  | 28 |  | 24 |  | 16 |  | 21 |  | 14 |  |  |  | 7 |  | 9 |  |  |
| Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych | 48 | 71 |  | 100 |  | 105 |  | 65 |  | 67 |  | 70 |  | 78 |  | 77 |  | 73 |  | 55 |  | 62 |  | 69 |  | 46 |  | 40 |  |  |

6. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW, W TYM POZIOM BEZPIECZEŃSTWA

Zdrowie i opieka społeczna

Obsługę gminy w zakresie usług zdrowotnych pełni Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bliżynie, Ośrodek Zdrowia w Sołtykowie (podległy pod SPZOZ w Bliżynie) oraz punkt stomatologiczny w Mroczkowie i 1 apteka w Bliżynie.

Obsługę w zakresie ochrony zdrowia zapewnia 5 lekarzy, 2 stomatologów i 
10 pielęgniarek. Ponadpodstawową obsługę w zakresie ochrony zdrowia sprawuje Szpital Powiatowy w Skarżysku – Kamiennej.

Opieka społeczna zapewniana jest poprzez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bliżynie. Realizuje on zadania zlecone i własne gminy.

W zakresie zadań własnych gminy w 2003 roku na dożywianie dzieci w szkole przeznaczono kwotę 73 677 zł. w ramach tych środków dożywianiem objęto 349 dzieci w szkołach gminy. Pomoc celową otrzymało 411 rodzin, wydano 614 decyzji na kwotę 50.427 zł. Usługi opiekuńcze świadczone były dla 23 rodzin na kwotę 117 998 zł.

W ramach zadań własnych i zleconych bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę pomoc otrzymało 858 rodzin, a liczba osób, którym przyznano decyzją świadczenie wyniosła 1041. Powody przyznania pomocy to niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa, bezrobocie, długotrwała choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Pomocy udzielono również rodzinom w formie pracy socjalnej (poradnictwo, kierowanie do poradni specjalistycznych, psychologa, kuratora). Gminny Ośrodek Pomocy społecznej współpracuje również z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci.

Wydatki na opiekę społeczną w latach 1994-2003

| ROK | Zadania zlecone – zasiłki |  | Zadania własne - zasiłki |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ilość osób | Kwota | Ilość osób | Kwota |
| 1994 | 146 | 33000 | 1346 | 96881 |
| 1995 | 221 | 49879 | 639 | 110466 |
| 1996 | 75 | 22960 | 404 | 103040 |
| 1997 | 363 | 140323 | 468 | 119323 |
| 1998 | 354 | 144074 | 550 | 143299 |
| 1999 | 339 | 229189 | 465 | 147788 |
| 2000 | 408 | 291036 | 326 | 142432 |
| 2001 | 241 | 198829 | 642 | 159529 |
| 2002 | 182 | 16351 | 650 | 227158 |
| 2003 | 227 | 99601 | 637 | 210298 |

Zakres pomocy społecznej w 2003 roku.

| Przyczyny | Liczba rodzin objętych pomocą | Liczba osób objętych pomocą |
| --- | --- | --- |
| Ubóstwo | 158 | 602 |
| Sieroctwo | - | - |
| Bezdomność | - | - |
| Ochrona macierzyńska | 48 | 165 |
| Bezrobocie | 157 | 795 |
| Niepełnosprawność | 167 | 678 |
| Choroba | 46 | 186 |
| Bezradność | 40 | 136 |
| Alkoholizm | 20 | 20 |
| Zakład karny | - | - |
| Klęska żywiołowa | - | - |
| RAZEM | 636 | 2.582 |

Oświata i wychowanie

W gminie Bliżyn funkcjonuje szkolnictwo podstawowe oraz gimnazjalne, czynne są szkoły podstawowe w Mroczkowie, w Sorbinie, w Odrowążku, oraz Zespół Szkół w Bliżynie w skład, którego wchodzą Szkoła Podstawowa w Bliżynie i Gimnazjum w Bliżynie. W szkołach podstawowych naukę pobiera 721 dzieci natomiast w Gimnazjum - 350 dzieci. Należy nadmienić, że w skład Zespołu Szkół wchodzi również Liceum Ogólnokształcące w Bliżynie. Z względu na brak naboru uczniów do klasy pierwszej w roku szkolnym 2004/2005, a także w latach poprzednich trwają rozmowy w sprawie rozwiązania porozumienia zawartego z Powiatem Skarżyskim na prowadzenie przez Gminę Bliżyn liceum.

Brak jest przedszkoli – zarówno publicznych jak i nie publicznych. System tzw. „zerówek” odbywa się w szkołach podstawowych.

Stan organizacyjny placówek oświatowych w latach 1994 – 2004 przedstawia zestawienie

| Rok | SP |  |  |  |  |  | Ilość sal gimnastycznych przy szkołach |  |  |  |  | Ilość przedszkoli |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w budynkach sprzed 1930 |  |  | w nowych budynkach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1994 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1995 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1996 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1997 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1998 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 1999 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2000 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 1 do 31.08.2000 r. |  |  |
| 2001 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2002 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| 2003 | 0 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Stan organizacyjny oświaty na szczeblu podstawowym w roku szkolnym 2003/2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i siedziba szkoły (obwód szkolny) |  |  | Liczba sal lekcyjnych |  | Liczba oddziałów |  |  | Liczba uczniów |  | Liczba nauczycieli |  |  | Liczba pracowników obsługi |  |
| SP Mroczków |  |  | 11 |  | 7+2 |  |  | 169+31 |  | 17 |  |  | 5,5+4 sez. |  |
| SP Sorbin |  |  | 10 |  | 6+1 |  |  | 68+15 |  | 11 |  |  | 3+4 sez. |  |
| SP Odrowążek |  |  | 9 |  | 6+1 |  |  | 94+21 |  | 13 |  |  | 2+4 sez. |  |
| Zespół Szkół w Bliżynie w tym |  |  | 23 |  | 28 |  |  | 701 |  | 70 |  |  | 13 |  |
| SP Bliżyn |  |  |  |  | 12+ 2 (klasy 0) |  |  | 280+47 |  | 31 |  |  | 6 |  |
| Gimnazjum w Bliżynie |  |  |  |  | 13 |  |  | 350 |  | 34 |  |  | 7 |  |
| Liceum Ogólnokształcące w Bliżynie |  |  |  |  | 1 |  |  | 24 |  | 5 |  |  |  |  |
| Liczba zatrudnionych nauczycieli w szkołach w przeliczeniu na pełne etaty wg stopnia awansu zawodowego w latach 2000- 2004 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | stażysta |  |  |  | kontraktowy |  |  | mianowany |  | dyplomowany |  |  |  |
| 2000 |  | 7,71 |  |  |  | 9,72 |  |  | 66,41 |  | 0 |  |  |  |
| 2001 |  | 7,05 |  |  |  | 17,92 |  |  | 68.74 |  | 0 |  |  |  |
| 2002 |  | 2,27 |  |  |  | 17,62 |  |  | 68,33 |  | 0 |  |  |  |
| 2003 |  | 4,45 |  |  |  | 16,14 |  |  | 68,32 |  | 5 |  |  |  |
| 2004 |  | 3,35 |  |  |  | 10,32 |  |  | 68,12 |  | 10 |  |  |  |

Kultura

W gminie funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie oraz 2 biblioteki 
o łącznej ilości 31.616 woluminów.

Gminny Ośrodek Kultury to prężnie działająca instytucja kultury, która prowadzi szeroko zakrojoną działalność animatorską, artystyczną, etnograficzną oraz sportowo – rekreacyjną. Siedziba wielu znanych w regionie zespołów artystycznych np.: chór Lutnia, Kapela Ludowa „Bliżej serca”, Zespół Ludowy „Sobótka”. W ośrodku działają teatrzyki dziecięce, zespół recytatorski Klub Dziecka z cyklem działań interdyscyplinarnych o charakterze plastycznym, teatralnym i ruchowym, klub plastyczny, ognisko muzyczne.

Administracja i łączność

Obsługę administracyjną gminy w zakresie podstawowym zapewnia Urząd Gminy w Bliżynie. W zakresie szczebla ponadpodstawowego gminę Bliżyn obsługują instytucje powiatowe w Skarżysku – Kamiennej i wojewódzkie w Kielcach.

W Bliżynie funkcjonuje Urząd Pocztowy i centrala telefoniczna.

Policja

Na terenie gminy Bliżyn funkcjonuje Posterunek Policji, terytorialnie obsługuje teren całej gminy. Posterunek podlega pod Powiatową Komendę Policji w Skarżysku – Kamiennej. Wyposażenie sprzętowe to: 2 samochody (Polonez i UAZ).

Do najczęściej występujących przestępstw i wykroczeń na terenie gminy należą: rozboje, podpalenia, kradzieże samochodów, kradzież drzewa z lasu, włamania do obiektów handlowych.

Ochotnicze Straże Pożarne

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy działa 6 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej współpracujących z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej. Jednostki OSP z Bliżyna i Sorbina działają w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. Większość pożarów to pożary lasów, poszycia leśnego i traw na nieużytkach. Przyczynami tych pożarów najczęściej bywa nieostrożność osób dorosłych lub podpalenie.

7. ANALIZA SWOT

Dokonanie analizy poprzez identyfikacje mocnych i słabych stron gminy oraz przeanalizowanie szans i zagrożeń wynikających z otoczenia pozwoli na sformułowanie podstawowych celów, jakie należy osiągnąć, aby pobudzić rozwój lokalny gminy.

MOCNE STRONY

•Walory krajobrazowo- turystyczne

•Duża lesistość

•Bliskość dużych ośrodków miejskich

•Potencjał ludzki, tania, wykwalifikowana siła robocza

•Potencjalne tereny pod inwestycje

•Dobra infrastruktura techniczna

•Szkolnictwo kultura, służba zdrowia

SŁABE STRONY

•Wysoki poziom bezrobocia

•Brak kapitału na miejscu

•Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków

•Niskie dochody mieszkańców

•Rozdrobnienie gospodarstw, słaba klasa ziemi

•Słabe przygotowanie terenów inwestycyjnych

•Emigracje młodych ludzi

SZANSE

•Promocja walorów gminy

Fundusze strukturalne UE

•Tworzenie, inicjowanie współpracy związków międzygminnych

•Odtworzenie i budowa zbiorników wodnych

•Napływ kapitału zagranicznego

ZAGROŻENIA

•Bezrobocie

•Degradacja środowiska naturalnego

•Migracja młodzieży do dużych miast

•Zła polityka kredytowa państwa i banków komercyjnych

•Zła polityka państwa wobec samorządów

•Rosnąca przestępczość i patologie społeczne

•Niestabilność przepisów prawa

•Zła sytuacja gospodarcza Polski

Rozdział trzeci:

ZADANIA POLEGAJĄCE NA POPRAWIE SYTUACJI W GMINIE BLIŻYN

1. Główne Cele i priorytety realizacyjne

Głównym celem rozwoju Gminy Bliżyn jest zapewnienie jego mieszkańcom wysokiego poziomu życia poprzez wpływ na tworzenie miejsc pracy i dogodnych warunków zamieszkania, ochronę zdrowia i bezpieczeństwa oraz zwiększenie dostępu do edukacji, kultury i sportu.

W wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczono następujące priorytety i cele realizacyjne:

I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej.

1. Budowa, remonty i modernizacja dróg.

2. Budowa i remonty chodników.

3. Budowa i remonty oświetleń ulicznych.

4. Budowa i remonty sieci wodociągowych.

5. Budowa i remonty sieci gazowniczych.

II. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury społecznej.

1. Infrastruktura ochrony zdrowia.

2. Infrastruktura edukacyjna.

III. Ochrona i poprawa stanu środowiska.

1. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej i kanalizacyjnej.

2. Poprawa stanu gospodarki odpadami.

3. Ochrona środowiska przyrodniczego.

2. PLANOWANE ZADANIA I PROJEKTY W LATACH 2004-2006

Zadanie nr 1

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej Gostków Górny – Gilów w miejscowości Gostków ok. 1 km. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2004 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 470.000 PLN |

Zadanie 2

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej Kucębów - Borek w miejscowości Kucębów ok. 1 km. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2004 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 430 000 PLN |

Zadanie 3

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej Kamionka – Sobótka w miejscowości Mroczków i Sobótka ok. 670 mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2004 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 300 000 PLN |

Zadanie nr 4

| Nazwa działania | Przebudowa drogi gminnej Kucębów Górny w kilometrze 0+000 do 1+162 w miejscowości Kucębów |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2004 -2005 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 725 000 PLN |

Zadanie nr 5

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej Górki- Barwinek - Mroczków w miejscowości Górki ok. 1,1 km. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2005 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 450 000 PLN |

Zadanie nr 6

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bliżyn, Wojtyniów ok. 450mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 150 000 PLN |

Zadanie nr 7

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej Bugaj - Brzeście w miejscowości Bugaj ok. 750 mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2005 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 500 000 PLN |

Zadanie nr 8

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej Zagórze - Ubyszów w miejscowości Zagórze ok. 615 mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 450 000 PLN |

Zadanie nr 9

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bliżyn, Brzeście ok. 700mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2005 - 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 500 000 PLN |

Zadanie nr 10

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej w Bliżynie ul. Skrajna ok. 335 mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 350 000 PLN |

Zadanie nr 11

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej w Bliżynie ul. Zgodna ok. 600 mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 350 000 PLN |

Zadanie nr 12

| Nazwa działania | Budowa drogi gminnej w Bliżynie ul. Boczna miejscowości ok. 950 mb. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 700 000 PLN |

Zadanie 13

| Nazwa działania | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m-ci Wojtyniów i Bliżyn i oczyszczalni ścieków w m- ci Wojtyniów. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska naturalnego |
| Realizacja | 2005- 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 6.000.000 PLN |

Zadanie nr 14

| Nazwa działania | Budowa wodociągu w miejscowości: Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul. Podleśna wraz z przyłączami i pompownią wody z przyłączem energetycznym |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa zdrowia mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców wsi |
| Realizacja | 2004-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2.650.000 PLN |

Zadanie nr 15

| Nazwa działania | Budowa wodociągu w m-ci Gilów – Górki, Bliżyn |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości życia mieszkańców wsi |
| Realizacja | 2005-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 300.000PLN |

Zadanie nr 16

| Nazwa działania | Budowa ujęcia wody i wodociągu w m-ci Rędocin |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa zdrowia mieszkańców, poprawa jakości życia mieszkańców wsi |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 250.000 PLN |

Zadanie nr 17

| Nazwa działania | Budowa wodociągu w miejscowości Rędocin z podłączeniem do wodociągu gminy Chlewiska |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 250.000 PLN |

Zadanie nr 18

| Nazwa działania | Kontynuowanie oczyszczania środowiska gruntowo- wodnego przy dawnym Zakładzie Farb i Lakierów „Polifarb” w Bliżynie. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości środowiska naturalnego |
| Realizacja | 2002-2005 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn Powiat |
| Nakłady finansowe | 250.000 PLN |

Zadanie nr 19

| Nazwa działania | Odbudowa zniszczonego zbiornika „Bliżyn” na rzece Kamiennej. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2005 - 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn WFOŚiGW WZGW w Warszawie, Inspektorat w Ostrowcu |
| Nakłady finansowe | 3 000 000 PLN |

Zadanie nr 20

| Nazwa działania | Modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Spadek kosztów stałych Niższe koszty ogrzewania |
| Realizacja | 2005 - 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 80.000 PLN |

Zadanie 21

| Nazwa działania | Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku oraz poprawa bezpieczeństwa uczniów |
| Realizacja | 2005-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 7.500 PLN |

Zadania nr 22

| Nazwa działania | Wymian okien w sali nr 1 i 5, w korytarzu I piętra w ilości 9 sztuk do budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego i estetyki budynku |
| Realizacja | 2005-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 16.000 PLN |

Zadanie 23

| Nazwa działania | Remont i modernizacja w Szkole Podstawowej w Sorbinie: (remont dachu na budynku szkoły wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą rynien(30.000zł), częściowy remont instalacji CO (1000 zł), założenie systemu alarmowego w pracowni komputerowej (2.000zł), wykonanie betonowej wylewki w pracowni komputerowej (1.000 zł)) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego budynku |
| Realizacja | 2004-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 34.000 PLN |

Zadanie 24

| Nazwa działania | Budowa sali gimnastycznej wolnostojącej wraz z adaptacją pomieszczeń na łącznik do sali w Szkole Podstawowej w Odrowążku oraz budowa obiektów sportowych wokół szkoły |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bazy edukacyjnej |
| Realizacja | 2005-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 1.230.000 PLN |

Zadanie 25

| Nazwa działania | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczkowie: (wymiana okien 60 szt. okien(40.000 zł), wymiana pokrycia dachowego (75.00 zł), ogrodzenie terenu szkoły (10.000 zł), wygospodarowanie miejsca na szatnię(10.000 zł), wymiana podłogi na korytarzu dolnym i górnym (30.000zł)) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego budynku |
| Realizacja | 2005-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 165.000 zł |

Zadanie 26

| Nazwa działania | Remont i modernizacja budynku Zespołu Szkół w Bliżynie (budowa sali gimnastycznej (2.000.000 zł) (Wymiana okien –28 szt.(33.600 zł), docieplenie budynku szkoły (1.500.000 zł), ogrodzenie (22.000 zł), nakładka asfaltowa na boisko szkolne (25.000 zł) kocioł CO. w budynku przedszkola (20.000 zł) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego budynku oraz bezpieczeństwa uczniów |
| Realizacja | 2004-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 3.600.600 zł |

Zadanie 27

| Nazwa działania | Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Autoklaw z pakietownicą (22.000 zł), Aparat EKG (4.000 zł), Komputer do księgowości (3.000zł), Lampa bezcieniowa (1.000 zł), Szafki kartotekowe (3.000 zł), |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości usług medycznych |
| Realizacja | 2004-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 33.000 zł |

Zadanie 28

| Nazwa działania | Remonty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (Remont orynnowania na budynku Ośrodka Zdrowia w Bliżynie i budynkach garaży (2.000 zł), Zmiana systemu grzewczego w OZ w Bliżynie z węglowego na gazowe (120.000 zł) Wymiana okien w budynku OZ w Bliżynie i Sołtykowie (20.000 zł) Utwardzenie nawierzchni podwórka w OZ w Bliżynie (1.000 zł) Remont schodów wejściowych do poradni D-1 od strony południowej OZ w Bliżynie (3.000 zł) Wymiana głównych drzwi wejściowych OZ w Bliżynie (4.000 zł) Konserwacja ogrodzenia OZ w Bliżynie (1.000 zł) Umocnienie skarpy (500 zł) Malowanie pomieszczeń piwnicznych OZ w Bliżynie - (2.000 zł) Wymiana drzwi wejściowych poradni D1 i Izolatora Zakaźnego (4.000 zł) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości usług medycznych |
| Realizacja | 2004-2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 157.500 zł |

Zadanie 29

| Nazwa działania | Budowa odwodnienia ul. Sobieskiego w Bliżynie wraz z obiektami technologicznymi przeznaczonymi do oczyszczania wód deszczowych |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| Realizacja | 2004 - 2005 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 450.000 zł |

Zadanie 30

| Nazwa działania | Budowa i remonty oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa warunków życia mieszkańców |
| Realizacja | 2005 - 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 500.000 zł |

Zadanie 31

| Nazwa działania | Budowa i remont dróg powiatowych |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa warunków życia mieszkańców, poprawa bezpieczeństwa ruchu |
| Realizacja | 2005 – 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Skarżyski Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 1.000.000 zł |

Zadanie 32

| Nazwa działania | Wykup gruntów i budowa drogi gminnej łączącej Gostków Dolny z ul. Zgodną w Bliżynie dł. ok. 300 mb |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu Poprawa życia mieszkańców |
| Realizacja | 2005 –2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 1.000.000 zł. |

PLANOWANE ZADANIA I PROJEKTY W LATACH 2007-2013

Zadanie nr 33

| Nazwa działania | Rozbudowa kanalizacji ściekowej w miejscowościach: Brzeście, Bugaj, Drożdżów, Gilów, Górki, Gostków, Jastrzębia, Kopcie, Kucębów, Mroczków, Nowki, Nowy Odrowążek, Odrowążek, Płaczków, Sobótka, Rędocin, Sorbin, Ubyszów, Wołów, Zagórze, Zbrojów |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości środowiska naturalnego |
| Realizacja | 2007 – 2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 74 000 000 PLN |

Zadanie nr 34

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Zbrojów |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i przeciwpożarowego, zwiększenie atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 4.000 000 PLN |

Zadanie 35

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Mroczków |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2009 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 800 000 PLN |

Zadanie 36

| Nazwa działania | Modernizacja kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Sorbinie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Spadek kosztów stałych Niższe koszty ogrzewania |
| Realizacja | 2006 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 150 000 PLN |

Zadanie 37

| Nazwa działania | Modernizacja kotłowni węglowej w Szkole Podstawowej w Odrowążku |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Spadek kosztów stałych |
| Realizacja | 2007 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 180 000 PLN |

Zadanie 38

| Nazwa działania | Realizacja zadań wynikających z planów rozwoju wsi. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości życia mieszkańców wsi |
| Realizacja | 2004-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 37.400.000 |

Zadanie 39

| Nazwa działania | Remont, modernizacja i budowa oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowej. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa na drogach |
| Realizacja | 2004-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn Powiat Skarżyski |
| Nakłady finansowe | 700 000 PLN |

Zadanie 40

| Nazwa działania | Komasacja gruntów, realizacja gminnego programu zalesień |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie liczby gatunków drzew, krzewów - Ochrona zasobów leśnych - Zwiększenie biologicznej odporności lasów. |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Skarżyski Gmina Bliżyn Nadleśnictwo Skarżysko – Kam, Suchedniów i Stąporków, |
| Nakłady finansowe | 3.000 PLN/ 1ha |

Zadanie 41

| Nazwa działania | Wymiana pozostałych okien na parterze (12 szt.)w Szkole Podstawowej w Odrowążku |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bazy edukacyjnej |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 25.000 PLN |

Zadanie 42

| Nazwa działania | Remont i modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczkowie: (boisko do piłki koszykowej (13.000zł), remont sali gimnastycznej i wymiana parkietu (30.000zł), wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły – (50.000zł), zabezpieczenie budynku gospodarczego przed zniszczeniem w tym: wymiana pokrycia dachowego(5.000 zł) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego budynku i warunków nauki |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 98.000 PLN |

Zadanie 43

| Nazwa działania | Opracowanie harmonogramów prac modernizacyjnych sieci wodociągowej |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego sieci wodociągowej |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 5.000 PLN |

Zadanie 44

| Nazwa działania | Opracowanie i wdrożenie systemu zbiórki odpadów komunalnych z ich wstępną segregacją. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska |
| Realizacja | 2003-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 500.000 PLN |

Zadanie 45

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Sorbinie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 110.000 PLN. |

Zadanie 46

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Kucębowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 67.000 PLN |

Zadanie 47

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Górkach |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 45.000 PLN |

Zadanie 48

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Gilowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 49

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Odrowążku |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 100.000 PLN |

Zadanie 50

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Nowkach |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 23.000 PLN |

Zadanie 51

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Kopciach |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 30.000 PLN |

Zadanie 52

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Gostkowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 10.000 PLN |

Zadanie 53

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Płaczkowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 30.000.PLN |

Zadanie 54

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Wojtyniowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 50.000 PLN |

Zadanie 55

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Rędocinie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 56

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Bliżynie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 40.000PLN |

Zadanie 57

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Jastrzębi |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 58

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Zagórzu |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 59

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Wołowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 56.000 PLN |

Zadanie 60

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Ubyszowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 61

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Sobótce |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 62

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Brześciu |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 40.000 PLN |

Zadanie 63

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Bugaju |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 20.000 PLN |

Zadanie 64

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Drożdźowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 15.000 PLN |

Zadanie 65

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Mroczkowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 40.000 PLN |

Zadanie 66

| Nazwa działania | Budowa gazociągu w Zbrojowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 15.000 PLN |

Zadanie 67

| Nazwa działania | Budowa chodników na terenach zabudowanych przy drodze krajowej. |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 1.000.000 PLN |

Zadanie 68

| Nazwa działania | Modernizacja dróg powiatowych |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Powiat Skarżyski Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2.000.000 PLN |

Zadanie 69

| Nazwa działania | Remonty i modernizacja mostów |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości mostów |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 200.000 PLN |

Zadanie 70

| Nazwa działania | Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Aparat USG (40.000 zł), Unit stomatologiczny (50.000 zł) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości usług medycznych |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 90.000 zł |

Zadanie 71

| Nazwa działania | Remonty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ocieplenie ścian budynku OZ w Bliżynie(40.000 zł), zmiana konstrukcji dachowej OZ w Bliżynie (70.000 zł) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa jakości usług medycznych |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 110.000 zł |

Zadanie 72

| Nazwa działania | Budowa ścieżek rowerowych, pieszych, konnych, narciarskich |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Zwiększenie atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 500.000 PLN |

Zadanie 73

| Nazwa działania | Budowa boiska w Bliżynie, Mroczkowie |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Rozszerzenie oferty w zakresie sportu. |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 150.000 PLN |

Zadanie 74

| Nazwa działania | Remont i modernizacja w Zespole Szkół w Bliżynie remont tarasu (25.000 zł) parking przy bramie wjazdowej (60.000 zł) ścieżka zdrowia – rekracyjno – sportowa (50.000 zł) przesunięcie ogrodzenia od strony Domu Nauczyciela i wykonanie bramy wjazdowej (2.500 zł) nakładki asfaltowe na 2 boiska sportowe (55.000zł)) |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa stanu technicznego budynku oraz bezpieczeństwa uczniów |
| Realizacja | 2007-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 192.500 zł |

Zadanie 75

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Sorbin |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 PLN |

Zadanie 76

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Gilów |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 PLN |

Zadanie 77

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Górki |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 PLN |

Zadanie 78

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Płaczków |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 PLN |

Zadanie 79

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Sołtyków |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 PLN |

Zadanie 80

| Nazwa działania | Budowa zbiornika retencyjnego w m- ci Wołów |
| --- | --- |
| Oczekiwane rezultaty | Poprawa bezpieczeństwa przeciw powodziowego i przeciwpożarowego, poprawa atrakcyjności turystycznej |
| Realizacja | 2008-2013 |
| Zgodność ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bliżyn | TAK |
| Instytucje i podmioty uczestniczące we wdrażaniu | Gmina Bliżyn |
| Nakłady finansowe | 2 000 000 PLN |

Rozdział czwarty:

POWIĄZANIE PROJEKTÓW 
Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE POWIATU /WOJEWÓDZTWA

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem programowym, który integruje potrzeby społeczności lokalnej w zakresie ładu społeczno – gospodarczego. W swoich ustaleniach bazuje na dokumentach i programach planistycznych będących podstawą polityki regionalnej zarówno na poziomie krajowym, wojewódzkim jak i powiatowym. Zgodność Planu Rozwoju Lokalnego ze strategicznymi dokumentami planistycznymi jest warunkiem koniecznym jego skutecznej realizacji.

Zadania, których wdrożenie należy do kompetencji władz samorządowych, jak również inne projekty, których realizacja zależy od zaangażowanie władz powiatowych, lokalnej społeczności lub inwestorów zewnętrznych dotyczą:

- rozwoju infrastruktury,

- aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu skarżyskiego,

- poprawy bezpieczeństwa publicznego poprzez bezpośrednie inwestycje, zmiany organizacyjne, inicjatywy samorządowe itd.

- poprawy stanu zdrowotności mieszkańców przez profilaktykę, walkę z zagrożeniami chorobowymi, podniesienie stanu higieny.

- promocji zasobów powiatu skarżyskiego

- ochrona środowiska naturalnego na terenie powiatu skarżyskiego

Cele i zadania przewidziane do wdrożenia są zbieżne z celami Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa.

Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego jako cel nadrzędny stawia realizację działań służących wielostronnej poprawie warunków życia mieszkańców województwa świętokrzyskiego, w tym aktywizacja gospodarcza i społeczna na obszarach wiejskich. Spójność dokumentów planistycznych na wszystkich poziomach zapewnia zrównoważony rozwój naszego kraju we wszystkich dziedzinach życia.

Rozdział piąty:

OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego będzie poddawana sprawdzeniu na poszczególnych etapach, na koniec każdego okresu programowania (2004-2006, 2007 – 2013) oraz na koniec okresu objętego niniejszym Planem. Kontroli podlegać będzie stopień realizacji poszczególnych celów, monitorowanie postępu wdrażania zaplanowanych działań, ich zgodność z harmonogramem, sposób finansowania oraz rezultaty.

W wyniku wdrożenia działań zaplanowanych w Planie Rozwoju Lokalnego na lata 2004 – 2006 przewiduje się osiągnięcie następujących wskaźników ogólnych:

- poprawa jakości dróg poprzez ich budowę i modernizację,

- poprawa jakości środowiska naturalnego ze względu na zmniejszenie zrzutu ścieków nie oczyszczonych, zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- rozszerzenie oferty w zakresie kultury, sportu i realizacji ze względu na modernizację i remont obiektów kultury,

- poprawa bazy edukacyjnej dla młodzieży w związku z remontem i modernizacją obiektów szkolnych,

- poprawa jakości bazy leczniczej i warunków ekonomicznych funkcjonowania ośrodka zdrowia

- poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę i modernizację oświetlenia,

- poprawa zdrowia mieszkańców w związku z budową sieci wodociągowej,

- tworzenie infrastruktury technicznej sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorczości,

- rozwój infrastruktury niezbędnej dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa poprzez

budowę dróg, wodociągów i kanalizacji.

W Programie Rozwoju Lokalnego Gminy Bliżyn takimi wskaźnikami będą:

- poprawa jakości dróg i mostów,

- poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza,

- poprawa jakości usług medycznych,

- poprawa bazy i oferty edukacyjnej,

- zmniejszenie strukturalnego bezrobocia na terenie gminy.

Rozdział szósty:

PLAN FINANSOWY NA LATA

2004 – 2006 (OBLIGATORYJNIE)

I NASTĘPNE PLANOWANE LATA (FAKULTATYWNIE)

| Planowane inwestycje | ROK 2004 |  |  | ROK 2005 |  |  | Rok 2006 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Razem w zł | Środki własne | ZPORR | Razem w zł | Środki własne | ZPORR | Razem w zł | Środki własne | ZPORR |
| 1.Budowa drogi gminnej Gostków Górny – Gilów w miejscowości Gostków ok. 1 km. | 470.000 | 117.500 | 352.500 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Budowa drogi gminnej Kucębów - Borek w miejscowości Kucębów ok. 1 km. | 430.000 | 107.500 | 322.500 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Budowa drogi gminnej Kamionka – Sobótka w miejscowości Mroczków i Sobótka ok. 670 mb. | 300.000 | 75.000 | 225.000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Przebudowa drogi gminnej Kucębów Górny – w miejscowości Kucębów ok. 1,2 km |  |  |  | 725.000 | 181.250 | 543.750 |  |  |  |
| 5. Budowa drogi gminnej Górki- Barwinek - Mroczków w miejscowości Górki ok. 1,1 km |  |  |  | 450.00 | 112.500 | 337.500 |  |  |  |
| 6. Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bliżyn, Wojtyniów ok. 450mb. |  |  |  |  |  |  | 150.000 | 37.500 | 112.500 |
| 7. Budowa drogi gminnej Bugaj - Brzeście w miejscowości Bugaj ok. 750 km |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 125.000 | 375.00 |
| 8. Budowa drogi gminnej Zagórze - Ubyszów w miejscowości Zagórze ok. 615 mb. |  |  |  |  |  |  | 450.000 | 112.500 | 337.500 |
| 9.Budowa drogi gminnej w miejscowościach Bliżyn, Brzeście ok. 700mb. |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 125.000 | 375.000 |
| 10. Budowa drogi gminnej w Bliżynie ul. Skrajna ok. 335 mb. |  |  |  |  |  |  | 350.000 | 87.500 | 262.500 |
| 11 Budowa drogi gminnej w Bliżynie ul. Zgodna ok. 600 mb. |  |  |  |  |  |  | 350.000 | 87.500 | 262.500 |
| 12. Budowa drogi gminnej w Bliżynie ul. Boczna miejscowości ok. 950 mb. |  |  |  |  |  |  | 700.00 | 175.000 | 525.000 |
| 13. Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w m-ci Wojtyniów i Bliżyn i oczyszczalni ścieków w m- ci Wojtyniów. |  |  |  | 1.000.000 | 250.000 | 750.000 | 5.000.000 | 1.250.000 | 3.750.000 |
| 14. Budowa wodociągu w miejscowości: Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul. Podleśna wraz z przyłączami i pompownią wody z przyłączem energetycznym |  |  |  | 2.650.000 | 662.500 | 1.987.500 |  |  |  |
| 15. Budowa wodociągu w m-ci Gilów – Górki, Bliżyn |  |  |  | 300.00 | 75.000 | 225.000 |  |  |  |
| 16. Budowa ujęcia wody i wodociągu w m-ci Rędocin |  |  |  |  |  |  | 250.000 | 62.500 | 187.500 |
| 17. Budowa wodociągu w miejscowości Rędocin z podłączeniem do wodociągu gminy Chlewiska |  |  |  |  |  |  | 250.000 | 62.500 | 187.500 |
| 18. Kontynuowanie oczyszczania środowiska gruntowo- wodnego przy dawnym Zakładzie Farb i Lakierów „Polifarb” w Bliżynie. |  |  |  | 250.000 | 62.500 | 187.500 |  |  |  |
| 19. Odbudowa zniszczonego zbiornika „Bliżyn” na rzece Kamiennej. |  |  |  | 1.500.000 | 375.000 | 1.125.000 | 1.500.000 | 375.000 | 1.125.000 |
| 20. Modernizacja kotłowni w budynku urzędu gminy |  |  |  | 80.000 | 20.000 | 60.000 |  |  |  |
| 21 Wymiana drzwi wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku |  |  |  | 7.500 | 1.875 | 5.625 |  |  |  |
| 22. Wymian okien w budynku Szkoły Podstawowej w Odrowążku |  |  |  | 16.000 | 4.000 | 12.000 |  |  |  |
| 23 Remont i modernizacja w Szkole Podstawowej w Sorbinie |  |  |  | 34.000 | 8.500 | 25500 |  |  |  |
| 24. Budowa sali gimnastycznej wolnostojącej wraz z adaptacją pomieszczeń na łącznik do sali w Szkole Podstawowej w Odrowążku oraz budowa obiektów sportowych wokół szkoły |  |  |  | 1.500.000 | 375.000 | 1.125.000 | 1.500.000 | 375.000 | 1.125.000 |
| 25. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Mroczkowie: |  |  |  | 165.000 | 41.250 | 123.750 |  |  |  |
| 26. Remont i modernizacja w Zespole Szkół w Bliżynie |  |  |  | 1.600.600 | 400.150 | 1.200.450 | 2.000.000 | 500.000 | 1.500.000 |
| 27. Zakup sprzętu dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej |  |  |  | 33.000 | 8.250 | 24 750 |  |  |  |
| 28. Remonty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej |  |  |  | 157.500 | 39.375 | 118.125 |  |  |  |
| 29. Budowa odwodnienia ul. Sobieskiego w Bliżynie wraz z obiektami technologicznymi przeznaczonymi do oczyszczania wód deszczowych |  |  |  | 450.000 | 112.500 | 337.500 |  |  |  |
| 30. Remonty i budowa oświetlenia przy drogach gminnych, powiatowych i krajowych |  |  |  | 250.000 | 62.500 | 187.500 | 250.000 | 62.500 | 187.500 |
| 31. Remont i budowa dróg powiatowych |  |  |  | 500.000 | 125.000 | 375.000 | 500.000 | 125.000 | 375.000 |
| 32. Wykup gruntów i budowa drogi gminnej łączącej Gostków Dolny z ul. Zgodną w Bliżynie dł. ok. 300 mb |  |  |  | 500.000 | 125.000 | 375.000 | 500.000 | 125.000 | 375.000 |

Podane w tabelach koszty realizacji poszczególnych projektów mają charakter szacunkowy i mogą znacząco odbiegać od ostatecznej wartości z powodu wielu czynników m.in. przyjętych rozwiązań technologicznych, użytych przy realizacji materiałów, zmian zakresu planowanych do realizacji działań, zmian cen itp.

Rozdział siódmy:

SYSTEM WDRAŻANIA PLANU

Plan Rozwoju Lokalnego jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele i programy działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad podnoszeniem jego jakości. Proces jego wdrażania jest złożonym przedsięwzięciem, wymagającym dobrego przygotowania informacyjnego i stałej komunikacji z otoczeniem. Wdrożeniu programu towarzyszyć będzie jego ewaluacja, która będzie się opierać na pozyskiwaniu obiektywnej informacji o jego przebiegu, skutkach 
i publicznym odbiorze.

Ze względu na swój długookresowy charakter wdrażanie założeń Planu Rozwoju Lokalnego jest procesem ciągłym, wymagającym stałego śledzenia zmian prawnych, gospodarczych, politycznych oraz elastyczności w dostosowaniu się do priorytetów 
w zakresie uzyskiwania zewnętrznych środków finansowych.

Poszczególne projekty wdrażane są w oparciu o harmonogram realizacji projektów zawarty we wcześniejszej części niniejszego dokumentu. Realizacja Planu Rozwoju Lokalnego obejmuje następujące podokresy:

- 2004 – grudzień 2006

- Styczeń 2007 – grudzień 2013.

Wdrażaniem Planu Rozwoju Lokalnego zajmował się będzie Wójt Gminy Bliżyn przy pomocy podległych mu referatów, merytorycznie odpowiedzialnych za poszczególne zadania oraz jednostek organizacyjnych gminy. Występować oni będą o środki finansowe na realizację działań, sporządzając właściwe projekty i wnioski. Nazwy działań zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego określają w większości jedynie kierunki działań. W trakcie opracowywania projektu będą ustalane szczegółowe nazwy działań.

Plan jest dokumentem zawierającym konkretne zapisy zadań do realizacji, które zgodnie zawartym w nim harmonogramem będą sukcesywnie wdrażane na przestrzeni lat 2004 – 2006 oraz 2007 – 2013.

Realizacja Planu oparta będzie o zasadę subsydiarności (pomocniczości), co oznacza, że dopełnieniem środków własnych na realizację projektów będzie wsparcie środkami pochodzącymi z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa.

Realizacja Planu uzależniona jest więc od wysokości pozyskanych środków zarówno krajowych jak i z funduszy strukturalnych. Biorąc pod uwagę prognozę dopuszczalnej wysokości zobowiązań w poszczególnych latach i wysokość środków, jakie mogą być wydatkowane bezpośrednio z budżetu, możliwości finansowe gminy wskazują, że na realizację przyjętych celów powinno być zabezpieczone do 25% wkładu w stosunku do uzyskanych środków wspólnotowych.

Numery zadań nie określają kolejności potrzeb ich wykonywania. Zakłada się również, że nie wykonanie wszystkich zadań w latach 2004-2006 spowoduje przesunięcie ich realizacji na lata następne.

# Rozdział ósmy:

# SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Skuteczna realizacja Planu Rozwoju Lokalnego wymaga zapewnienia okresowej kontroli realizacji zadań i sukcesywnego dokonywania ich przeglądu. Proponuje się, aby Rada Gminy corocznie dokonywała przeglądu realizacji projektów i zadań. Na podstawie wniosków z przeglądu, realizacja planu będzie oceniana, uzupełniana i aktualizowana. Ocena Planu Rozwoju Powiatu na lata 2004-2006 ma zapewnić kontrolę efektywnej realizacji przyjętych projektów, osiągniętych rezultatów i wpływu, jaki wywierają podejmowane działania.

Program będzie podlegał ocenie w trzech fazach jego wdrażania: wstępnej, w trakcie realizacji i końcowej.

Komisja ds. monitorowania, oceny i komunikacji społecznej, będzie powołana zarządzeniem Wójta Gminy i przygotuje raport z realizacji Planu, dotyczący roku poprzedniego, który będzie przedstawiony Radzie Gminy do oceny i przyjęcia w terminie do 31 marca. W raporcie tym znajdują się w szczególności informacje o:

- skuteczności - kryterium to pozwala określić czy cele danego zadania (jak i całego Planu) określone na etapie programowania zostały osiągnięte. efektywności - kryterium to porównuje zasoby finansowe zaangażowane przy realizacji zadania i Planu z rzeczywistymi osiągnięciami zadania i Planu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania.

- użyteczności - kryterium to pozwala ocenić faktyczne efekty zadania i Planu na poziomie produktu, rezultatu i oddziaływania w nawiązaniu do wcześniej zdefiniowanych w Planie Rozwoju Lokalnego potrzeb i problemów.

Ocena (wraz z uzasadnieniem) dokonywana będzie na podstawie kryterium stopniowego: od 1 do 5, przy czym ocena 1 to ocena najniższa a 5 to ocena najwyższa.

W raporcie zawarte będą także rekomendacje i proponowane zmiany do Planu Rozwoju Lokalnego. Plan Rozwoju Lokalnego będzie aktualizowany uchwałą Rady Gminy na podstawie rekomendacji i propozycji zmian zawartych w ww. raporcie. Monitoring będzie odbywał się na dwóch płaszczyznach.

Monitoring rzeczowy dostarczy danych obrazujących postęp we wdrażaniu projektu oraz umożliwi ocenę jego wykonania w odniesieniu do celów ustalonych w Planie Rozwoju Lokalnego.

Dane skwantyfikowane, obrazujące postęp we wdrażaniu oraz rezultaty tych działań zostały, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, podzielone na trzy kategorie:

- wskaźniki produktu, które odnosić będą się do rzeczowych efektów działalności. Liczone one będą w jednostkach materialnych, np. długość odbudowanych dróg; itp.

- wskaźniki rezultatu, które będą odpowiadać bezpośrednim i natychmiastowym efektom wynikającym z wdrożenia projektu. Takie mierniki będą mogły przybrać formę wskaźników materialnych lub finansowych.

- wskaźniki oddziaływania, które obrazować będą konsekwencje  projektu i programu wykraczające poza natychmiastowe efekty dla bezpośrednich beneficjentów. Oddziaływanie będzie mogło odnosić się do efektów związanych bezpośrednio z realizowanym projektem, chociaż pojawiających się po pewnym czasie (oddziaływanie bezpośrednie), jak i do efektów długookresowych, oddziałujących na szerszą populację i pośrednio tylko wynikających z realizowanego projektu (oddziaływanie pośrednie).

Monitoring finansowy dostarczy danych dotyczących finansowych aspektów realizacji projektu i programu, będących podstawą do oceny sprawności wydatkowania przeznaczonych na niego środków.

Dane zawarte w tych raportach obejmować będą wysokość wkładu finansowego pochodzącego ze środków publicznych z uwzględnieniem:

- wydatków poniesionych w okresie objętym raportem,

- wydatków poniesionych od początku realizacji zadania,

- procentowy stopień realizacji zadania oraz

- prognozę w tym zakresie na rok następny

Istotą raportowania jest sprawozdanie z postępu realizacji projektu. Wszystkie raporty monitoringowe, a w szczególności raporty roczne i końcowe, zawierać będą informacje na temat:

- aktualnego stanu i przebiegu realizacji projektu z wyszczególnieniem najważniejszych zadań, które faktycznie zostały zrealizowane w okresie, do którego odnosić będzie się raport, a także zadań niezrealizowanych oraz planowanych na następny okres sprawozdawczy;

- postępu realizacji planu rzeczowego projektu mierzonego wskaźnikami ustalonymi w projekcie i umowie dofinansowania;

- finansowego wdrażania pomocy z uwzględnieniem całkowitych wydatków faktycznych poniesionych w okresie objętym raportem;

- działań podjętych w celu zagwarantowania zgodności realizowanego projektu z politykami wspólnotowymi (udzielanie zamówień publicznych, polityka ochrony środowiska, polityka równości szans, pomoc publiczna);

- inicjatyw promujących interwencję danego funduszu strukturalnego w ramach wdrażania określonego projektu;

- skuteczności stosowanych instrumentów realizacyjnych (ocena).

Władze samorządowe w trakcie wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego muszą znaleźć skuteczną metodę przekazywania informacji do otoczenia. Powinny także zwrócić baczną uwagę na sprawny system przyjmowania informacji z otoczenia, od partnerów społecznych.

Obszary działań w zakresie komunikacji dwustronnej i współpracy władz gminy ze społecznością lokalną to:

- informacja o postępach wdrażania Planu Rozwoju Lokalnego - każdy mieszkaniec miasta będzie miał możliwość uzyskania informacji o aktualnym stanie prac wdrożeniowych Planu Rozwoju Lokalnego, wraz z wglądem w dokumentację (raporty monitoringowe, raporty ewaluacyjne),

- możliwość udziału mieszkańców w posiedzeniach Komisji (po wcześniejszym zgłoszeniu swojej obecności),

- podjęcie współpracy z mediami lokalnym - podawanie informacji o wdrażanych projektach w mediach lokalnych przynajmniej raz w roku,

- informacje na stronie internetowej gminy.

Aby osiągnąć cele związane z właściwą informacją i promocją Planu oraz ZPORR, który finansowo zaangażowany będzie w jego realizację, stosowane będą między innymi następujące środki i instrumenty:

- PUBLIKACJE - związane z realizacją konkretnych projektów.

- INTERNET – podstrona internetowa z informacjami dotyczącymi osiągnięcia programu oraz wsparcia uzyskiwanego ze strony Unii Europejskiej. Podstrona ta zawierać będzie również informacje dotyczące zaangażowania funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju regionalnego oraz linki do stron Komisji Europejskiej dotyczącej funduszy strukturalnych.

- WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI – prasą, lokalną telewizją, w celu upowszechnienia informacji związanych z wdrażaniem poszczególnych projektów, całego Planu oraz zaangażowania finansowego ZPORR w realizację programu.

- BILLBORDY - informujące o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony Funduszy Strukturalnych. Billboardy będą umieszczone w miejscach inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 3 mln euro w przypadku projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Billboardy będą wyraźnie informować o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej w realizację projektu. Tablica reklamowa (billboard) zostanie zastąpiona tablicą pamiątkową w ciągu 6 miesięcy od zakończenia prac inwestycyjnych.

- STAŁE TABLICE PAMIĄTKOWE (w miejscach powszechnie dostępnych po zakończeniu realizacji projektu) - umieszczone zostaną w celu informowania opinii publicznej o dofinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej. Forma i treść billbordów oraz tablic pamiątkowych będzie zgodna z zapisami Rozporządzenia Komisji Europejskiej 1159/2000.

- Logo UE, logo ZPORR – znajdować będzie się między innymi na:

- prowadzonej korespondencji z wszystkimi podmiotami w trakcie realizacji projektów w ramach ZPORR,

- publikacjach dotyczących realizowanego projektu w ramach Planu Rozwoju Lokalnego z finansowym zaangażowaniem środków ZPORR (np. ulotkach).

Instytucja Zarządzająca ZPORR zapewnia środki informacyjne i promocyjne 
w zakresie udzielonej pomocy z funduszy strukturalnych. Wykorzystywane środki informacyjne i promocyjne będą miały na celu przede wszystkim informowanie potencjalnych i faktycznych odbiorców pomocy o możliwościach wsparcia ze strony UE oraz informowanie opinii publicznej o zakresie i wymiarze pomocy unijnej dla poszczególnych projektów i rezultatach tych działań.