# Bliżyn, dnia 7 grudnia 2006 roku

## Znak.FNB.341/1/06

Oferenci

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 630.000zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych..

1/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w SIWZ podstawy wyliczenia oprocentowania kredytu wg zmiennej  referencyjnej stawki WIBOR 1 M z dnia 11.12.2006r. na WIBOR 1 M z dnia 08.12.2006r.

Odpowiedź zamawiającego: Przyjmuje się „Oprocentowanie kredytu wg zmiennej stawki referencyjnej WIBOR 1M z dnia 08.12.2006r”

2/ Oferent zwrócił się z zapytaniem o określenie wysokości transz i dat ich uruchomienia dla potrzeb naliczenia ceny ofertowej.

Odpowiedź zamawiającego: Dla potrzeb naliczenia ceny ofertowej, oferenci przyjmują uruchomienie kredytu w pełnej wysokości w dniu 20 grudnia 2006r.

3/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający przewiduje złożenie oferentowi, którego oferta będzie najkorzystniejsza oświadczenia o poddaniu egzekucji, zgodnie z art.97 ust.1 i 2 ustawy – Prawo bankowe, jako dokumentu towarzyszącego umowie kredytowej.

Odpowiedź zamawiającego: Na żądanie oferenta, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą Zamawiający przewiduje złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

4/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, jaki jest koszt całkowity kredytowanych zadań inwestycyjnych i jakie jest ich aktualne zaawansowanie finansowe (w zł)

i rzeczowe (%) oraz jakie firmy są wykonawcami kredytowanych zadań i jaki był tryb ich wyboru, jaki jest termin rozpoczęcia i zakończenia przedmiotowych zadań inwestycyjnych.

Odpowiedź zamawiającego na pytanie 3 i 5:

| Zadanie inwestycyjne | Koszt | Zaawansowanie finansowe | Zaawansowanie rzeczowe | Wykonawca | Termin rozpoczęcia | Termin zakończenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa chodnika przy drodze krajowej | 471.053 | 150.000 | ### O | Spółka Rzemieślnicza Budowlana Radom | 2006 | 2007 |
| Odbudowa zalewu bliżyńskiego | 4.849.794 | 289.200 | Wykup gruntu, dokumentacja projektowo-kosztorysowa | Biuro Usług Inżynieryjnych. i Nadzoru Inwestor. Kielce | 2005 | Dokumentacja 2006 |
| Zmiana dachu SP ZOZ | 291.200 | 291.200 | 100% | Usługi Remontowo-Budowlane TOMBUD Skarżysko | 2006 | 2006 |
| Budowa drogi powiatowej | 467.218 | 233.556 | 50% | Świętokrzyskie Przeds. Robót Drogowych TRAKT Kielce | 2006 | 2007 |

Wykonawcy zostali wybrani w drodze przetargu nieograniczonego.

5/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający posiada wymagane prawem pozwolenie na budowę bądź zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych dla realizowanych inwestycji.

Odpowiedź zamawiającego: Tak.

6/ Oferent zwrócił się z zapytaniem, czy Zamawiający terminowo reguluje swoje zobowiązania wobec ZUS i US.

Odpowiedź zamawiającego: Tak.

7/ W odniesieniu do prośby o dostarczenie dokumentów służących do wstępnej oceny zdolności kredytowej Zamawiającego informujemy, że uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu oraz opinia RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu będzie dostarczona oferentowi, który wygra przetarg.

Według sprawozdania Rb- NDS za rok 2005 dochody budżetu gminy na plan 13.644.438zł zostały wykonane w kwocie 13.726.752zł, natomiast wydatki budżetu na plan 13.824.391zł zostały wykonane w kwocie 13.309.348zł. Rok budżetowy  2005 zamknął się nadwyżką w wysokości 417.404zł.

Według sprawozdania RB – Z za rok 2005 kwota zadłużenia wynosiła 136.942zł z tego z tytułu zaciągniętego kredytu 136.907zł.

Według sprawozdania Rb- NDS za III kwartały roku 2006 dochody budżetu gminy na plan 14.879.389zł zostały wykonane w kwocie 11.412.446zł, natomiast wydatki budżetu na plan 16.715.682zł zostały wykonane w kwocie 10.841.326zł. Za okres 9 m-cy roku bieżącego nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 571.120,17 zł.

Według sprawozdania RB – Z za rok 2005 kwota zadłużenia wynosiła 499.838,79 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym 167.106,79 to pożyczka zaciągnięta na prefinansowanie zadania inwestycyjnego i spłacona w m-cu październiku br.

Pozostałe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy.