Załącznik nr 7 do SIWZ

U M O W A

Zawarta w dniu .......................... pomiędzy

Gminą Bliżyn, 26-120 Bliżyn, ul. Kościuszki 79a posiadającą NIP 663-12-57-935, REGON 291009981

zwaną dalej „Zamawiającym”,

reprezentowaną przez

## Wójta Gminy – Mariusza Walachnię

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aliny Wójcik

a firmą ..........................................................................................................................................

z siedzibą w ..................................................................................................................................

posiadającą NIP ....................................., REGON ........................................

zwaną dalej „Wykonawcą”

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

następującej treści:

§ 1.

- W oparciu o wyniki przeprowadzonego postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na zadanie nr 2/2018, ZAMAWIAJĄCY zleca a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania usługę polegającą na Zimowym utrzymaniu dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy Bliżyn w sezonach zimowych 208/2019 i 2019/2020.

- Wykaz dróg oraz parkingów objętych zimowym utrzymaniem ze wskazaniem standardów stanowi załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszej umowy.

- Plan sytuacyjny dróg gminnych i wewnętrznych oraz dróg powiatowych, parkingów do zimowego utrzymania przedstawia załącznik nr 4 do umowy.

- Zasady zimowego utrzymania dróg w I i II standardzie zimowego utrzymania na terenie gminy Bliżyn określa załącznik nr 5 do umowy.

§ 2.

W ramach niniejszej umowy Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek wykonywania usług w następujący sposób:

- akcja czynna – polegająca na pracy sprzętu bezpośrednio na drodze. Drogi utrzymywane będą w II standardzie zimowego utrzymania, których zasady przedstawia załącznik nr 5 do umowy. Czas akcji czynnej rozpocznie się w chwili wydania przez Zamawiającego dyspozycji wyjazdu do pracy bezpośrednio na drodze.

- akcja bierna polegająca na pozostawieniu sprzętu wraz z operatorem w pełnej gotowości do podjęcia „akcji czynnej”,

- przejście „akcji czynnej” na „akcję bierną” uwarunkowane będzie wystąpieniem konkretnych czynników pogodowych i w zależności od nich, nastąpi uznanie przez ZAMAWIAJĄCEGO typu akcji w dobie rozliczeniowej wykonywanej usługi. W przypadku nagłej zmiany warunków pogodowych decyzję o przejściu z akcji biernej na akcję czynną podejmuje Wykonawca powiadamiając Zamawiającego. Zamawiający może nie uznać tej zmiany kiedy decyzja Wykonawcy będzie nie uzasadniona.

- Wywóz śniegu z miejsc nagromadzenia nadmiaru śniegu wykonywane będzie na pisemne zlecenie Zamawiającego. Śnieg należy wywieść w miejsce Wykonawcy.

- Doba rozliczeniowa danego typu akcji rozpoczynać się będzie o godzinie 000 i będzie trwać do godz. 2400.

- Zakres usług nie dotyczy odśnieżania i zwalczania śliskości na chodnikach.

- Wykonawca realizujący usługę zapewnia:

- dostateczną ilość sił i środków gwarantujących terminowe i jakościowe wykonywanie zakresu rzeczowego usługi,

- służbę dyżurną,

- przekazywanie Zamawiającemu informacji o warunkach panujących na drogach,

- W ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać wszelkie prace pomocnicze i towarzyszące, które są konieczne do prawidłowego wykonania usługi.

- Wykonawca samodzielnie zdecyduje o rodzaju sprzętu do zimowego utrzymania tychże dróg ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt, że część dróg gminnych jak i powiatowych posiada gruntową nawierzchnię jak również małą szerokość pasa drogowego.

- Stan gotowości do akcji zimowego utrzymania jezdni dróg trwa od 15 listopada 2018 do 15 kwietnia roku następnego oraz od 05 listopada 2019 do 15 kwietnia roku następnego. Uruchomienie i zawieszenie akacji zimowego utrzymania następować będzie na podstawie pisemnego lub telefonicznego potwierdzonego następnie w formie pisemnej powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego.

- Zimowe utrzymanie dróg należy w miarę możliwości wykonywać w godzinach nocnych (przed godz. 6.00).

- Usługi zimowego utrzymania dróg należy wykonywać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru.

§ 3.

    - Przewidywana wartość umowy wyniesie łącznie

netto: ................................ PLN

(słownie:......................................................................................................................................)

podatek VAT 8 % tj. ............................................. PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

brutto: ................................PLN,

(słownie:......................................................................................................................................)

zgodnie z ofertą wykonania.

2. Ostateczna wartość umowy będzie wynikać z podanych w § 6 cen jednostkowych pomnożonych przez faktyczną ilość wykonanych usług określonych przez Zamawiającego w protokole odbioru robót.

§ 4.

Rozliczenie z Wykonawcą usług będzie odbywać się w sposób następujący:

Wartość wykonanych usług stanowić będzie suma wartości usług ustalonych dla akcji czynnej i dla akcji biernej oraz wartości usług za wywiezienie śniegu.

Wartość usług akcji czynnej stanowić będzie suma dziennych iloczynów ceny jednostkowej ustalonej z wykonawcą usług za utrzymanie 1 km drogi / 1 parkingu na dobę i faktycznej liczby kilometrów utrzymanych dróg/liczby utrzymanych parkingów.

Wartość usług akcji biernej stanowić będzie iloczyn liczby dni prowadzenia akcji biernej i 20 % ceny jednostkowej ustalonej z wykonawcą usług za utrzymanie 1 km drogi / 1 parkingu na dobę i faktycznej liczby kilometrów utrzymanych dróg/liczby utrzymanych parkingów.

Wartość usług wywozu śniegu stanowić będzie iloczyn ceny jednostkowej za wywóz jednego m3 śniegu oraz faktycznej liczby wywiezionego śniegu.

Rozliczenie z wykonawcą usług będzie odbywać się po zakończeniu miesiąca kalendarzowego prowadzenia akcji. Rozliczenie za miesiąc grudzień może nastąpić przed zakończeniem miesiąca.

Realizacja zamówienia w latach: 2017 i 2018 będzie uzależniona od zabezpieczenia na ten cel środków w budżecie gminy. W przypadku nie wydzielenia w budżecie gminu w tych latach środków na cel będący przedmiotem umowy nie będzie ona kontynuowana lub ulegnie zawieszeniu do czasu otrzymania środków.

§ 5.

- Ustala się cenę jednostkową zimowego utrzymania 1 km drogi dla prowadzenia akcji czynnej (netto): ................................. zł/ 1 km na dobę.

- Ustala się cenę jednostkową dla prowadzenia akcji biernej w wysokości 20 % ceny akcji czynnej (netto) tj.: 20% × ...................... zł/1 km na dobę (w akcji czynnej) = .......................................zł./1 km na dobę.

- Ustala się cenę jednostkową za wywóz 1 m3 śniegu na miejsce Wykonawcy .................. zł./m3.

- Ceny jednostkowe, o której mowa w ust. 1 , 2 i 3  nie będą ulegać zmianie przez cały okres obowiązywania zamówienia.

§ 6.

- ZAMAWIAJĄCY ma prawo zwiększyć lub zmniejszyć zakres dróg do zimowego utrzymania.

- Wprowadzenie przez ZAMAWIAJĄCEGO zmian, o których mowa w ust. 1 nie unieważnia w jakiejkolwiek mierze umowy, a skutki tych zmian będą stanowić podstawę do ustalenia wartości wykonanych usług.

- WYKONAWCA nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w zakresie świadczonych usług bez zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 7.

- Faktury dla WYKONAWCY będą płatne w terminie do 30 dni od daty ich doręczenia Zamawiającemu na rachunek Wykonawcy ...........................................................................

- Za datę spełnienia świadczenia pieniężnego uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego  płatnika

§ 8.

- Umowa niniejsza zawarta jest na okres sezonu zimowego: 2018/2019 i 2019/2020.

- Termin realizacji zamówienia ustalono na okres od 5 grudnia 2018 r. do 15 kwietnia 2019r. oraz od  5 listopada 2019 r. do 15 kwietnia 2020r.

- Terminy określone w ust. 2 mogą ulec zmianie ze względu na konieczność wcześniejszego rozpoczęcia lub późniejszego zakończenia sezonu ze względu na wystąpienie zimowych zjawisk atmosferycznych.

- Dopuszcza się uruchomienie akcji zimowej w innym okresie, w przypadku wystąpienia opadów śniegu i innych zjawisk zimowych .Rozliczenie z Wykonawcą usług odbywać się będzie na zasadach określonych w niniejszej umowie. W tej sytuacji rozpoczęcie przez Wykonawcę w pełnym zakresie usług odśnieżania lub zwalczania śliskości po jej uruchomieniu winno nastąpić w ciągu 6 godz.

§ 9.

- Wprowadzenie akcji zimowego utrzymania dróg i parkingów oraz jej odwołanie należy do Zamawiającego.

- Decyzję o rozpoczęciu i zakończeniu akcji zimowego utrzymania podejmować będzie Zamawiający zawiadamiając telefonicznie Wykonawcę i niezwłocznie potwierdzając swoją decyzję na piśmie (dopuszcza się fax).

- Rozpoczęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO w pełnym zakresie usług akcji zimowego utrzymania po jej uruchomieniu winno nastąpić w ciągu 2 godz.

§ 10.

- W zależności od warunków atmosferycznych ZAMAWIAJĄCY ma prawo zawiesić czynności związane z zimowym utrzymaniem na czas nieokreślony. Za okres ten nie będzie Wykonawcy przysługiwać wynagrodzenie. W przypadku zmiany warunków atmosferycznych na zimowe, Zamawiający wznowi czynności na tych samych warunkach.

- Zamawiający może wskazać konkretne zakresy rzeczowe robót bez konieczności uruchamiania całości akcji zimowego utrzymania. Wartość usług będzie ustalona proporcjonalnie do zakresu faktycznie wykonanych usług.

§ 11.

Usługa wywozu śniegu będzie realizowana przez Wykonawcę interwencyjne, na podstawie każdorazowego zlecenia przekazanego Wykonawcy za pomocą faksu zawierającego termin realizacji.

§ 12.

W okresie trwania akcji zimowego utrzymania, WYKONAWCA podejmuje samodzielne decyzje w zakresie rodzaju i ilości użytego do akcji sprzętu oraz sposobu odśnieżania i zwalczania śliskości.

§ 13.

Przewidywany zakres usług WYKONAWCA wykonywać będzie siłami własnymi. Ewentualne zatrudnienie podwykonawców należy uzgodnić z ZAMAWIAJĄCYM pod rygorem zerwania umowy z winy WYKONAWCY.

§ 14.

- Z ramienia ZAMAWIAJĄCEGO osobą do kontaktów z WYKONAWCĄ oraz ustalania typu akcji będzie ...................................................................................... .

- Z ramienia WYKONAWCY osobą odpowiedzialną za prowadzenie akcji będzie 
...........................................................

- W okresie prowadzenia akcji zimowego utrzymania WYKONAWCA zapewnia:

  - służbę dyżurną pod numerem telefonu ...........................................,

  - system łączności z ZAMAWIAJĄCYM (kierowcy i operatorzy pracujący na drodze winni być wyposażeni w telefony komórkowe),

  - przekazywanie ZAMAWIAJĄCEMU informacji o stanie dróg w uzgodnionych godzinach.

§ 15.

Prowadzenie akcji zimowej nie może naruszać obowiązujących przepisów o ochronie przyrody i Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być używane na drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z 2005 r. nr 230 poz. 1960).

§ 16.

- WYKONAWCA ponosi pełną odpowiedzialność cywilno-prawną z tytułu nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy wobec ZAMAWIAJACEGO i osób trzecich.

- Wykonawca będzie świadczył usługi w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu użytkowania drogi i jest odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy podczas wykonywania zadań związanych z zimowym utrzymaniem.

§ 17.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dokonywania kontroli wykonywanych usług bez powiadamiania WYKONAWCY.

§ 18.

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wypadkach:

1) WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od WYKONAWCY 
w wysokości 20 % wynagrodzenia WYKONAWCY ustalonego dla poprzedniego miesiąca rozliczeniowego. W razie odstąpienia od umowy w pierwszym miesiącu prowadzenia zimowego utrzymania, wysokość kary stanowić będzie 20 % przewidywanego wynagrodzenia akcji czynnej w okresie 30 dni.

- z tytułu nie należytego wykonania postanowień niniejszej umowy, za każdy 1 km nie odśnieżonej lub utrzymanej drogi niezgodnie z założonym standardem, w wysokości równej dwukrotnej należności za zimowe utrzymanie odcinka drogi.

- za używanie środków chemicznych i materiałów uszarstniających niezgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, kwotę w wysokości równej dwukrotnej należności za zimowe utrzymanie odcinka drogi.

2) ZAMAWIAJĄCY wypłaci WYKONAWCY kary umowne:

- z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od ZAMAWIAJĄCEGO w wysokości 20 % wynagrodzenia WYKONAWCY ustalonego dla poprzedniego miesiąca rozliczeniowego. W razie odstąpienia od umowy w pierwszym miesiącu prowadzenia zimowego utrzymania, wysokość kary stanowić będzie 20 % przewidywanego wynagrodzenia akcji czynnej w okresie 30 dni.

- Wartości wynikające z naliczonej kary będą potrącane z faktur miesięcznych.

- Strony postanawiają, że niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 będą mogły dochodzić odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- W przypadku powtarzającego się nie wywiązywania się Wykonawcy z postanowień niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje prawo zerwania umowy ze skutkiem natychmiastowym bez roszczeń finansowych Wykonawcy.

§19.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 20.

W sprawach nie uregulowanych w niniejszą umową moją zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego jeżeli ustawa Pzp nie stanowi inaczej.

§ 21.

Wszelkie spory jakie mogą wyniknąć z realizacji niniejszego porozumienia rozstrzygać będzie właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd.

§ 22.

Integralną część umowy stanowią załączniki:

- Załącznik Nr 1. - Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych (lokalnych) oraz dróg powiatowych do zimowego utrzymania.

- Załącznik Nr 2 – Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania.

- Załącznik Nr 3 – Wykaz parkingów i miejsc postojowych do zimowego utrzymania.

- Załącznik nr 4 - Plan sytuacyjny dróg gminnych i wewnętrznych (lokalnych) oraz dróg powiatowych do zimowego utrzymania.

- Załącznik Nr 5 – Zasady zimowego utrzymania dróg w I i II standardzie zimowego utrzymania na terenie gminy Bliżyn.

- Załącznik Nr 6 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Załącznik nr 7 – Szczegółowe Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

§ 23.

Umowa niniejsze została sporządzona w 3-ch egzemplarzach, dwa dla ZAMAWIAJĄCEGO,

jeden dla WYKONAWCY.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                             WYKONAWCA:

|  |  |  |  |  | załącznik nr 1 do umowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | z dnia ................................ |  |  |  |  |
| Wykaz dróg gminnych i wewnętrznych (lokalnych) do zimowego utrzymania w sezonie zimowym 2018/2019 i 2019/2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | nazwa drogi | Łączna długość drogi do zimowego utrzymania |  | Długość drogi o nawierzchni ulepszonej (asfalt) |  | Długość drogi o nawierzchni nieulepszonej | Standard |  |  |
| 1 | Bugaj pod lasem | 745 |  | 745 |  | 0 | II |  |  |
| 2 | Bugaj - Brzeście | 2640 |  | 1840 |  | 800 | II |  |  |
| 3 | Bugaj I | 180 |  | 180 |  | 0 | II |  |  |
| 4 | Bugaj do nr 54 | 200 |  | 0 |  | 200 | II |  |  |
| 5 | Bugaj do Brzeście nr 33 | 150 |  | 0 |  | 150 | II |  |  |
| 6 | Brzeście - Bliżyn | 1800 |  | 1800 |  | 0 | II |  |  |
| 7 | Brzeście do nr 34 | 150 |  | 0 |  | 150 | II |  |  |
| 8 | Brzeście do nr 51 | 180 |  | 0 |  | 180 | II |  |  |
| 9 | Brzeście do nr 86 | 150 |  | 0 |  | 150 | II |  |  |
| 10 | Zagórze przez wieś | 1060 |  | 690 |  | 370 | II |  |  |
| 11 | Zagórze do nr 56 | 600 |  | 0 |  | 600 | II |  |  |
| 12 | Zagórze I (ul. Południowa) | 725 |  | 725 |  | 0 | II |  |  |
| 13 | Zagórze ul. Źródlana | 230 |  | 0 |  | 230 | II |  |  |
| 14 | Zagórze do nr 14 | 450 |  | 0 |  | 450 | II |  |  |
| 15 | Zagórze ul. Wrzosowa do nr 5 | 630 |  | 630 |  | 0 | II |  |  |
| 16 | Zagórze ul. 29 Czerwca | 610 |  | 0 |  | 610 | II |  |  |
| 17 | Zagórze od ul. Południowej do ul. Wrzosowej | 250 |  | 0 |  | 250 | II |  |  |
| 18 | Wołów Skały | 1110 |  | 1110 |  | 0 | II |  |  |
| 19 | Wołów Cyganów | 890 |  | 890 |  | 0 | II |  |  |
| 20 | Wołów do r 53 | 80 |  | 0 |  | 80 | II |  |  |
| 21 | Wołów Cyganów do końca | 150 |  | 150 |  | 0 | II |  |  |
| 22 | Wołów Stary Gostków | 200 |  | 0 |  | 200 | II |  |  |
| 23 | Wołów Stary Gostków do nr 74 | 500 |  | 0 |  | 500 | II |  |  |
| 24 | Wołów Stary Gostków od ul. Piaskowej do drogi krajowej nr 42 | 1275 |  | 0 |  | 1275 | II |  |  |
| 25 | Wojtyniów ul. Kamienna i ul. Podleśna | 1590 |  | 1590 |  | 0 | II |  |  |
| 26 | Wojtyniów ul. Poprzeczna | 525 |  | 525 |  | 0 | II |  |  |
| 27 | Wojtyniów od ul. Podleśnej w lewo | 270 |  | 0 |  | 270 | II |  |  |
| 28 | Wojtyniów ul. Podleśna w prawo | 710 |  | 0 |  | 710 | II |  |  |
| 29 | Wojtyniów łącznik od ul. Kamiennej do Poprzecznej | 95 |  | 95 |  | 0 | II |  |  |
| 30 | Wojtyniów za cmentarzem | 500 |  | 0 |  | 500 | II |  |  |
| 31 | Bliżyn ul. Piaskowa | 1100 |  | 1100 |  | 0 | II |  |  |
| 32 | Bliżyn, ul. 1go Maja | 200 |  | 0 |  | 200 | II |  |  |
| 33 | Bliżyn ul. VI Wieków Bliżyna | 120 |  | 120 |  | 0 | II |  |  |
| 34 | Bliżyn ul. Szkolna | 160 |  | 160 |  | 0 | II |  |  |
| 35 | Bliżyn ul. Zgodna | 960 |  | 525 |  | 435 | II |  |  |
| 36 | Bliżyn ul. Wąska | 515 |  | 515 |  | 0 | II |  |  |
| 37 | Bliżyn dojazd do GOK-u | 355 |  | 355 |  | 0 | II |  |  |
| 38 | Jastrzębia przez wieś | 2100 |  | 1579 |  | 521 | II |  |  |
| 39 | Jastrzębia do nr 32 | 150 |  | 0 |  | 150 | II |  |  |
| 40 | Jastrzębia pod lasem | 185 |  | 0 |  | 185 | II |  |  |
| 41 | Bliżyn ul. Zafabryczna - Drożdżów | 2729 |  | 2729 |  | 0 | II |  |  |
| 42 | Drożdżów przez wieś | 460 |  | 460 |  | 0 | II |  |  |
| 43 | Bliżyn ul. Boczna | 939 |  | 0 |  | 939 | II |  |  |
| 44 | Bliżyn ul. Opary | 690 |  | 690 |  | 0 | II |  |  |
| 45 | Bliżyn ul. Dębowa | 500 |  | 0 |  | 500 | II |  |  |
| 46 | Bliżyn ul. Leśna | 480 |  | 0 |  | 480 | II |  |  |
| 47 | Bliżyn ul. Henryków | 600 |  | 600 |  | 0 | II |  |  |
| 48 | Bliżyn od ul. Opary do nr 12 | 210 |  | 0 |  | 210 | II |  |  |
| 49 | Bliżyn ul. Rudowskiego | 37 |  | 0 |  | 37 | II |  |  |
| 50 | Bliżyn ul. Sobieskiego | 320 |  | 320 |  | 0 | II |  |  |
| 51 | Bliżyn łącznik od ul. Rudowskiego do ul. Sobieskiego | 70 |  | 0 |  | 70 | II |  |  |
| 52 | Bliżyn ul Sobieskiego (do Starego Cmentarza) | 60 |  | 60 |  | 0 | II |  |  |
| 53 | Bliżyn ul. Rudowskiego II do nr 5B | 130 |  | 0 |  | 130 | II |  |  |
| 54 | Bliżyn ul. Towarowa | 320 |  | 130 |  | 190 | II |  |  |
| 55 | Bliżyn od 42 do Gostkowa Dolnego | 185 |  | 185 |  | 0 | II |  |  |
| 56 | Gostków Górny - Gilów | 3147 |  | 3147 |  | 0 | II |  |  |
| 57 | Gostków | 510 |  | 510 |  | 0 | II |  |  |
| 58 | Gilów | 640 |  | 640 |  | 0 | II |  |  |
| 59 | Gilów - Górki | 800 |  | 800 |  | 0 | II |  |  |
| 60 | Górki Olszyny - Mroczków | 2980 |  | 2140 |  | 840 | II |  |  |
| 61 | Gilów - Górki | 500 |  | 0 |  | 500 | II |  |  |
| 62 | Górki Barwinek | 800 |  | 800 |  | 0 | II |  |  |
| 63 | Górki (droga lokalna) | 100 |  | 0 |  | 100 | II |  |  |
| 64 | Górki w prawo | 655 |  | 655 |  | 0 | II |  |  |
| 65 | Górki Olszyny - Mroczków | 313 |  | 313 |  | 0 | II |  |  |
| 66 | Górki droga lokalna do nr 78 | 320 |  | 0 |  | 320 | II |  |  |
| 67 | Pięty Płaczków | 2380 |  | 2380 |  | 0 | II |  |  |
| 68 | Płaczków Piechotne | 385 |  | 385 |  | 0 | II |  |  |
| 69 | Płaczków Piechotne do leśniczówki | 100 |  | 100 |  | 0 | II |  |  |
| 70 | Osiedle Sołtyków | 350 |  | 350 |  | 0 | II |  |  |
| 71 | Sołtyków do ZCB | 20 |  | 20 |  | 0 | II |  |  |
| 72 | Kamionka - Sobótka | 2019 |  | 2019 |  | 0 | II |  |  |
| 73 | Sobótka przez wieś | 840 |  | 840 |  | 0 | II |  |  |
| 74 | Sobótka dojazd do wsi | 745 |  | 745 |  | 0 | II |  |  |
| 75 | Mroczków w kierunku Sobótki | 730 |  | 180 |  | 550 | II |  |  |
| 76 | Rędocin pętla | 100 |  | 0 |  | 100 | II |  |  |
| 77 | Mroczków droga lokalna do kładki | 210 |  | 0 |  | 210 | II |  |  |
| 78 | Mroczków do kościoła | 200 |  | 200 |  | 0 | II |  |  |
| 79 | Mroczków - Mroczków | 860 |  | 0 |  | 860 | II |  |  |
| 80 | Mroczków Kapturów | 1180 |  | 1180 |  | 0 | II |  |  |
| 81 | Nowki przez wieś | 940 |  | 940 |  | 0 | II |  |  |
| 82 | Nowy Odrowążek | 835 |  | 835 |  | 0 | II |  |  |
| 83 | Kopcie do wsi | 894 |  | 894 |  | 0 | II |  |  |
| 84 | Kopcie przez wieś | 810 |  | 810 |  | 0 | II |  |  |
| 85 | Kopcie do leśniczówki | 480 |  | 270 |  | 210 | II |  |  |
| 86 | Kopcie do p. Głuszków | 300 |  | 0 |  | 300 | II |  |  |
| 87 | Kucębów Górny | 1170 |  | 1170 |  | 0 | II |  |  |
| 88 | Kucębów Borek | 1054 |  | 1054 |  | 0 | II |  |  |
| 89 | Kucębów Dolny - Kucębów Odcinek | 1270 |  | 970 |  | 300 | II |  |  |
| 90 | Kucębów Odcinek | 680 |  | 0 |  | 680 | II |  |  |
| 91 | Ubyszów Szczurów | 617 |  | 527 |  | 90 | II |  |  |
| 92 | Ubyszów Szczurów w lewo | 100 |  | 0 |  | 100 | II |  |  |
| 93 | Ubyszów Żabów | 685 |  | 370 |  | 315 | II |  |  |
| 94 | Ubyszów Żbów przy boisku | 350 |  | 0 |  | 350 | II |  |  |
| 95 | Ubyszów Płatki | 200 |  | 150 |  | 50 | II |  |  |
| 96 | Zbrojów droga lokalna | 110 |  | 110 |  | 0 | II |  |  |
| 97 | Sorbin Cmentarz | 150 |  | 0 |  | 150 | II |  |  |
| 98 | Gilów - Zbrojów | 2000 |  | 795 |  | 1205 | II |  |  |
| 99 | Gilów za rzeką w kierunku pos. Nr 5 | 40 |  | 0 |  | 40 | II |  |  |
| 100 | Gilów - droga lokalna do rz. Kuźniczki | 80 |  | 0 |  | 80 | II |  |  |
| 101 | Górki droga lokalna do nr 55 | 180 |  | 0 |  | 180 | II |  |  |
| 102 | Droga do ul. Planty | 750 |  | 0 |  | 750 | II |  |  |
| 103 | Droga lokalna do posesji Wołów 78 | 270 |  | 270 |  | 0 | II |  |  |
| 104 | Droga lokalna dojazd do nr Pięty 62 (za PKP) od Mroczkowa | 200 |  | 0 |  | 200 | II |  |  |
| 105 | Droga wewnętrzna do nr Odrowążek 123A | 300 |  | 0 |  | 300 | II |  |  |
| 106 | Droga wew do posesji Kopcie 23a | 275 |  | 0 |  | 275 | II |  |  |
| 107 | Wojtyniów ul Nadrzeczna | 104 |  | 104 |  | 0 | II |  |  |
| 108 | Bliżyn ul. Skrajna | 295 |  | 0 |  | 295 | II |  |  |
| 109 | Bliżyn droga wew. od ul Rudowskiego koło wieży ciśnień | 95 |  | 0 |  | 95 | II |  |  |
| 110 | Zagórze ul. Kopernika | 200 |  | 0 |  | 200 | II |  |  |
| 111 | Drogi wewnętrzne na terenie byłego Polifarbu | 1100 |  | 0 |  | 1100 | II |  |  |
| 112 | Promenada nad zalewem | 1500 |  | 0 |  | 1500 | II |  |  |
| 113 | Droga wew. za Polifarbem | 80 |  | 0 |  | 80 | II |  |  |
| 114 | Bugaj droga wew. 247 do posesji 50 i 44 | 240 |  | 0 |  | 240 | II |  |  |
| 115 | Ul. Źródlana w Bliżynie | 423 |  | 0 |  | 423 | II |  |  |
| 116 | Gilów odbarczająca | 250 |  | 250 |  | 0 | II |  |  |
|  |  | 72131 |  | 47421 |  | 24960 |  |  |  |

Załącznik nr 2 do umowy

z dnia ........................ r.

| Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr drogi | nazwa drogi | Łączna długość drogi do zimowego utrzymania |  | Długość drogi o nawierchni ulepszonej (asfalt) |  | Długość drogi o nawierzchni nieuplepszonej |  | Standard zimowego utrzymania |  |
| 1 | 0437 T | Szałas - Odrowąż | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  | II |  |
| 2 | 0441 T | Mroczków - Rędocin | 5000 |  | 5000 |  | 0 |  | II |  |
| 3 | 0442 T | Gostków - Gilów | 2650 |  | 2650 |  | 0 |  | II |  |
| 4 | 0443 T | Bliżyn - Ubyszów - Majdów | 5235 |  | 5235 |  | 0 |  | II |  |
| 5 | O444 T | Wojtyniów - Wołów - Brzeście - Zagórze - Gostków | 5400 |  | 3900 |  | 1500 |  | II |  |
| 6 | 0445 T | Wojtyniów - Jastrzębia - Zbrojów | 4115 |  | 2200 |  | 1915 |  | II |  |
| 7 | 0445 T | Wojtyniów - Jastrzębia - Zbrojów (ul. Staszica w Bliżynie) | 300 |  | 300 |  | 0 |  | II |  |
| 8 | 0446 T | Bliżyn - Drożdżów - Zbrojów - Sorbin - Odrowążek | 8390 |  | 8390 |  | 0 |  | II |  |
| 9 | 0447 T | Odrowążek Nowy - Kopcie | 579 |  | 579 |  | 0 |  | II |  |
| 10 | 0448 T | Świerczów - Nowki - Sorbin | 2050 |  | 2050 |  | 0 |  | II |  |
| 11 | 0451 T | Nowy Odrowążek - Odrowążek | 330 |  | 330 |  | 0 |  | II |  |
| 12 | 0452 T | Luta - Kucębów | 2000 |  | 2000 |  | 0 |  | II |  |
| 13 | 0495 T | Ubyszów - Brzask - Skarżysko | 360 |  | 360 |  | 0 |  | II |  |
|  |  |  | 41409 |  | 37994 |  | 3415 |  |  |  |

Załącznik nr 3 do umowy

z dnia ........................ r.

| Wykaz parkingów i miejsc postojowych do zimowego utrzymania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | nazwa drogi | Standatd zimowego utrzymania |
| 1 | Miejsca postojowe przy bloku na działce nr 872/19 (ul. Kościuszki 85) | II |
| 2 | Parking za budynkiem Urzędu Gminy | II |
| 3 | Parking przy ul. Piaskowej w Bliżynie na działce nr 874/4 | II |
| 4 | Miejsca postojowe przy ul. IV Wieków Bliżyna przed SPZOZ | II |
| 5 | Parking przy ul. Kościuszki | II |

Załącznik nr 5 do umowy

z dnia ................................

Zasady zimowego utrzymania dróg w I i II standardzie zimowego utrzymania

na terenie gminy Bliżyn

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni | Dopuszczalny czas osiągnięcia standardu |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Po ustaniu opadów śniegu | Od stwierdzenia zjawisk powodujących śliskość |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Jezdnia odśnieżona na całej długości Jezdnia posypywana na całej długości | Śnieg luźny do 4 godz. Błoto pośniegowe – do 6 godz. Śnieg zajeżdżony – cienka warstwa nie utrudniająca w ruchu | Wszystkie rodzaje śliskości- do 6 godz. |
| II | Jezdnia odśnieżona na całej długości Zjawiska powodujące śliskość usunięte na: - skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni twardej, - skrzyżowaniach z liniami kolejowymi, - odcinkach o pochyleniu większym niż 4 %, - przystankach autobusowych, - na zakrętach i łukach dróg - innych miejscach ustalonych przez zamawiającego. | Śnieg luźny do 10 godz. Błoto pośniegowe – do 12 godz. Śnieg zajeżdżony – występuje. Zaspy, języki śniegowe lokalnie do 24 godz. | W miejscach wymienionych w kolumnie 2 - wszystkie rodzaje śliskości- do 12 godz. |

Standard zimowego utrzymania poszczególnych dróg i miejsc parkingowych ustalono na wykazie, dróg gminnych i wewnętrznych, dróg powiatowych i miejsc postojowych oraz parkingów – stanowiącym załączniki nr 1,2 i 3 do umowy.